Додаток

до програми

Заходи реалізації програми                                                                                                                                             та орієнтовні обсяги фінансування

| Назва заходу | Відповідальні виконавці | Площа, га | Обсяг фінансування, млн.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003-2005 роки | у тому числі за рахунок |  |  |  |  |  |  |  |  | за роками |  |  |
|  |  |  |  | державного бюджету |  |  | місцевих бюджетів |  |  | коштів підприємств |  |  | 2003 | 2004 | 2005 |
|  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Усього за програмою |  | 813 | 9,2 | - | 1,84 | 1,84 | - | 2,07 | 2,07 | 0,41 | 0,48 | 0,49 | 0,41 | 4,39 | 4,40 |
| 1.Упорядкування поверхневого водовідведення. Реконструкція і будівництво систем водовідведення: |  |  | 3,0 |  | 0,60 | 0,60 |  | 0,68 | 0,67 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 1,43 | 1,44 |
| м.Черкаси: будівництво зливового колектора глибокого закладання по вул. Смі-ляпській від вул. Крупської до вул. Хоменка реконструкція колектора від вул. Гагаріна до бульв. Шевченка (Чорний Яр) і очисних споруд | виконком міської ради (далі міськвиконком) - // - |  | 1,39 0,24 | - - | 0,28 0,05 | 0,28 0,05 | - - | 0,31 0,06 | 0,31 0,05 | 0,07 0,01 | 0,07 0,01 | 0,07 0,01 | 0,07 0,01 | 0,66 0,12 | 0,66 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| будівництво зливового колектора по вул. Петровського від вул. По-долінського до вул.Рябоконя будівництво зливового колектора для ліквідації підтоплення житлових будинків по вул. Крилова | міськвиконком -II- |  | 0,29 0,05 | - - | 0,06 0,01 | 0,05 0,01 | - - | 0,06 0,01 | 0,07 0,01 | 0,01 - | 0,02 - | 0,02 0,01 | 0,01 - | 0,14 0.02 | 0,14 0,03 |
| м.Умань: упорядкування, реконструкція та будівництво мереж зливової каналізації | -11- |  | 0,7 | - | 0,14 | 0,14 | - | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,33 | 0,34 |
| м.Канів: упорядкування поверхневого водовідведеиня по вул. Підстінок та реконструкція і будівництво систем водовідведеиня по вул.Шевченка, Правди, Київській, Леніна | -II- |  | 0,33 | - | 0,06 | 0,07 | - | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | 0,16 |
| 2. Будівництво систем інженерного захисту в населених пунктах: |  |  | 6,2 | - | 1,24 | 1,24 | - | 1,39 | 1,40 | 0,28 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 2,96 | 2,96 |
| м. Черкаси: реконструкція системи водо-пониження ґрунтових вод мікрорайону "Дніпровський" | міськвико н-ком | 160 | 1,43 | - | 0,28 | 0,29 | - | 0,33 | 0,32 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,68 | 0,68 |

| 1 | "і | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м. Сміла: будівництво дренажної системи по вул.Комунарськіії, Громова, Димитрова, Терешкова, В.Гордієнко протяжністю 3 км | -II- | 75 | 0,3 | - | 0,06 | 0,06 | - | 0,07 | 0,07 |  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0.14 | 0,15 |
| м.Ватутіне: будівництво водовідвідного каналу в районі вул. Черняхов-ського, Толстого протяжністю 0,15 км та дренажної системи протяжністю 1км ( вул.5-Кар'єрна, Безіменна, Тимірязєва) | -II- | 50 | 0,36 | - | 0,08 | 0,07 | - | 0,08 | 0,08 |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,18 | 0,17 |
| м. Золотоноша: очистка русла р.Золотоношка з пониженням рівня води реконструкція гідроспоруди на р. Золотоношка в районі каналізаційної насосної станції з метою збільшення її пропускної спроможності | -II --II- | 30 - | 0,25 0.25 | - - | 0,05 0,05 | 0,05 0,05 | - - | 0,05 0,06 | 0,06 0,05 |  | 0,01 0,01 | 0,01 0,02 | 0,02 0,01 | 0,01 0,01 | 0,11 0.13 | 0,13 0.11 |
| м. Звенигородка: будівництво дренажної системи по просп.Шевченка, вул.Гулькіна та пров.Червоному протяжністю 1,2 км | Райдержад- міністраці я | 74 | 0,15 | - | 0.03 | 0,03 | - | 0,03 | 0,04 |  | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| смт Єрки: будівництво захисної дамби в районі вул. Сінної протяжністю 3 км | --//-- | 35 | 1,0 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,22 | 0,23 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,47 | 0,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м.Тальне: будівництво захисної дамби в районі Нового ставу та реконструкція греблі | -II- | 10 | 0,5 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,11 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,24 | 0,24 |
| м. Христинівка: реконструкція водовідвідних каналів протяжністю 7,5 км; будівництво дренажної системи протяжністю 7,8 км та системи водовідводу | -II- -II- | 342 -II- | 0,23 1,63 | - - | 0,04 0,33 | 0,05 0,32 | - - | 0,05 0,37 | 0,05 0,36 | 0,01 0,08 | 0,02 0,08 | 0,01 0,09 | 0,01 0,08 | 0,11 0,78 | 0,11 0,77 |
| м. Шпола: будівництво водовідвідних каналів по вул. Горького, Котляревського та вул. І.Фефера, Островського загальною протяжністю 2 км | -II- | 37 | 0,1 | - | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | 0,03 | - | 0,01 | - | - | 0,05 | 0,05 |

Керівник секретаріату

обласної ради                                                                        						 В.О.Мовчан