Додаток 1 до Програми

Напрямки

реалізації та заходи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2023 року

| № з/п | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу за роками | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Критерії виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення рівня експлуатаційних показників на автомобільних дорогах області та вулицях населених пунктів |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення комісійних обстежень автомобільних доріг загального користування та залізничних переїздів з метою визначення їх технічного стану і усунення виявлених недоліків | Щорічно | САД, ДП СМАД, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції, Дистанційні колії в Черкаській області, Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА, Департамент будівництва Черкаської ОДА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | державний та місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Інформація щодо усунення недоліків виявлених при комісійних обстеженнях |
| 2. | Здійснення капітального, поточного середнього, дрібного ремонтів: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - доріг державного значення | 2021 – 2023 роки | САД | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість км доріг відремонтовано (капітальний, поточний середній, дрібний ремонти) |
| 2.2 | - доріг місцевого значення | 2021 – 2023 роки | ДП СМАД, Департамент будівництва Черкаської ОДА | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість км доріг відремонтовано (капітальний, поточний середній, дрібний ремонти) |
| 2.3 | - комунальних доріг та вулиць | 2021 – 2023 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість м² доріг відремонтовано (капітальний, поточний середній, дрібний ремонти) |
| 3. | Будівництво/облаштування майданчиків на автомобільних дорогах загального користування для відстою автотранспортних засобів, рух яких було призупинено у зв’язку з підвищенням температури у спекотний період або під час несприятливих погодних умов у зимовий період | 2021 – 2023 роки | САД, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість побудованих, облаштованих майданчиків на автомобільних дорогах загального користування |
| 4. | Будівництво/облаштування майданчиків для забезпечення роботи пересувних пунктів габаритно-вагового контролю у відповідності до параметрів, які визначено нормативно-правовими актами України | 2021 – 2023 роки | САД, Відділ державного нагляду (контролю) у Черкаській області Державної служби України з безпеки на транспорті, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість побудованих, облаштованих майданчиків для забезпечення роботи пересувного пункту габаритно-вагового контролю: для проведення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування в області облаштовано 4 діючих майданчики для пересувних пунктів ГВК за наступною дислокацією: - км 210+450 автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса - (праворуч); - км 103+200 автомобільної дороги Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь (ліворуч); - км 39+800 автомобільної дороги Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань - (праворуч); - км 518+897 автомобільної дороги М–12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) - (праворуч). Для посилення здійснення заходів габаритно-вагового контролю замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування майданчика для роботи пересувного комплексу ГВК (передбачено з облаштуванням штучного освітлення) в складі проекту на капітальний ремонт ділянки автодороги Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань, км 171+000 – км 181+000 (обхід м. Тальне). Також, передбачено проведення ремонтних робіт на майданчику ПГВК км 103+200, з облаштуванням автономних світильників на ділянці автомобільної дороги Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м.Кременчук) – Маріуполь, км 98+000 – км 109+200 |
| 5. | Виготовлення проектно-кошторисної документації, реконструкції, капітальні ремонти, капітальне будівництво, придбання обладнання для існуючих приміщень територіальних сервісних центрів області, облаштування та благоустрій територіальних сервісних центрів області, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції за рахунок коштів з місцевих бюджетів | 2021 – 2023 роки | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Черкаській області, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість реконструйованих, збудованих, обладнаних територіальних сервісних центрів області територій не виділялись |
| Удосконалення організації та контролю руху транспорту та пішоходів на вулично-дорожній мережі області. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведення робіт з улаштування освітлення у відповідності до нормативних вимог рівня освітленості доріг і вулиць в населених пунктах області | 2021 – 2023 роки | САД, ДП СМАД, Департамент будівництва Черкаської ОДА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість вулиць і км доріг на яких влаштовано освітлення у відповідності до нормативних вимог рівня освітленості доріг і вулиць у населених пунктах області |
| 7. | Забезпечення утримання та розвитку мережі доріг і вулиць у населених пунктах області шляхом: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | облаштування засобами примусового зниження швидкості вулиць населених пунктів, у першу чергу біля навчальних закладів, де це не заборонено чинним законодавством | 2021 – 2023 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції, ДП СМАД | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість засобів примусового зниження швидкості |
| 7.2 | встановлення звукових світлофорів для створення безпечних умов руху людей з вадами зору та спеціальних знаків „Сліпі пішоходи“ в місцях, де мешкають, навчаються, працюють люди з вадами зору | 2021 – 2023 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість встановлених звукових світлофорів та спеціальних знаків „Сліпі пішоходи“ в місцях, де мешкають, навчаються, працюють люди з вадами зору |
| 7.3 | запровадження інтегрованої системи управління режимами швидкості згідно з рекомендаціями міжнародних, європейських інституцій та за результатами проведеного ними аналізу цієї системи | 2021 – 2023 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | При реконструкціях або капітальних ремонтах |
| 7.4 | облаштування штучного освітлення на пішохідних переходах | 2021 – 2023 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, САД, ДП СМАД | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість пішохідних переходів облаштовано штучним освітленням |
| 8. | Забезпечення підрозділів Головного управління Національної поліції України в області та Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції, Відділ державного нагляду (контролю) у Черкаській області Державної служби України з безпеки на транспорті для дієвого контролю за дотриманням водіями режиму праці та відпочинку, вимог безпеки дорожнього руху під час здійснення внутрішніх перевезень автобусами та вантажними транспортними засобами системами відеонагляду за дорожнім рухом, автоматичної фіксації порушень ПДР, нагрудними та автомобільними відеореєстраторами, засобами зв’язку. А також автомобільною та комп’ютерною технікою, форменим одягом, ПММ, коштами на ремонт ТЗ, обладнання приміщень підрозділів, обладнання для обробки даних цифрових тахографів транспортних засобів (прилади для зчитування інформації з тахографів, комп’ютерне забезпечення з програмним продуктом для обробки даних та пристроями для друку), тощо | 2021 – 2023 роки | Головне управління Національної поліції в Черкаській області, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції, Відділ державного нагляду (контролю) у Черкаській області Державної служби України з безпеки на транспорті, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Забезпечення працівників територіальних органів відповідною технікою по контролю за дотримання учасниками дорожнього руху вимог законодавства України. |
| 9. | Здійснення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, додержанням законодавства у зазначеній сфері | 2021 – 2023 роки | Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції, Відділ державного нагляду (контролю) у Черкаській області Державної служби України з безпеки на транспорті |  |  | Кількість виявлених порушень законодавства України під час перевезення небезпечних вантажів та кількість протоколів про адміністративне правопорушення згідно ст.133-1 КУпАП |
| 10. | Встановлення дорожніх знаків 3.12 „Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено“ в житлових та екологічно чутливих районах, промислових зонах з небезпечними об’єктами | 2021 – 2023 роки | Органи місцевого самоврядування, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість встановлених дорожніх знаків |
| 11. | Проведення рейдових перевірок автомобільних перевізників, які здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні перевезення пасажирів без відповідних дозвільних документів на автошляхах області | 2021 – 2023 роки | Відділ державного нагляду (контролю) у Черкаській області Державної служби України з безпеки на транспорті, Головне управління Національної поліції в Черкаській області, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції, Головне управління ДПС у Черкаській області, Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА |  |  | Кількість складених актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт та кількість протоколів про адміністративне правопорушення згідно ч. 1 ст.164 КУпАП |
| 12. | Організація проведення аналізу ДТП і матеріалів комісійних обстежень вулично-дорожньої мережі області. Забезпечення розробки комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху, їх фінансування і реалізацію, насамперед у місцях концентрації ДТП і аварійно-небезпечних ділянках, а також в місцях розміщення загальноосвітніх навчальних закладів | 2021 – 2023 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, САД, Головне управління Національної поліції у Черкаській області, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції, ДП СМАД. | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Результати проведеного аналізу ДТП. Перелік заходів, що буде вжито для зменшення ДТП |
| 13. | Забезпечення контролю за рухом великовагових та великогабаритних транспортних засобів шляхом: формування екіпажів із здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на автошляхах області, проведення відповідних навчань та здійснення контролю за рухом великовагових та великогабаритних транспортних засобів. | 2021 – 2023 роки | Відділ державного нагляду (контролю) у Черкаській області Державної служби України з безпеки на транспорті, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції, САД, Головне управління Національної поліції в Черкаській області |  |  | Кількість перевірених великовагових та великогабаритних транспортних засобів у звітному періоді та кількість виявлених порушень і вжиті заходи до порушників |
| 14. | Розбудова вело-інфраструктури у населених пунктах області | 2021 – 2023 роки | САД, Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість побудованих км веломережі |
| 15. | Впровадження пропагандистсько-роз’яснювальної роботи та заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху серед населення, першочергово в навчальних та просвітницьких закладах шляхом: сприяння висвітленню в місцевих засобах масової інформації області актуальних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху, необхідності неухильного додержання правил дорожнього руху всіма його учасниками, інформування населення щодо заходів, які вживаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у сфері підвищення рівня безпеки дорожнього руху в регіоні; проведення за участю представників Головного управління Національної поліції в області та Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах занять щодо дотримання Правил дорожнього руху | 2021 – 2023 роки | Головне управління Національної поліції в області, Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Управління культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської ОДА | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість матеріалів на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у місцевих засобах масової інформації щодо актуальних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху в області. Кількість проведених занять у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах щодо дотримання Правил дорожнього руху та кількість дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів охоплено в проведенні таких занять. Інформація надається в розрізі регіонів області |
| 16. | Забезпечення матеріально-технічним оснащенням Головне управління ДСНС України у Черкаській області для проведення аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах області | 2021 – 2023 роки | Головне управління ДСНС України у Черкаській області, Департамент цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Черкаської ОДА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Придбання матеріально-технічного оснащення (перелік) у звітному періоді |
| 17. | Проведення медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів щодо надання долікарської допомоги потерпілим у наслідок дорожньо-транспортних пригод | 2021 – 2023 роки | Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів пройшли курси з надання долікарської допомоги потерпілим у наслідок дорожньо-транспортних пригод |
| 18. | Підвищення кваліфікації працівників підрозділів управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області, Головне управління ДСНС України у Черкаській області, а також працівників, професійні обов’язки яких пов’язані з експлуатацією пасажирського транспорту, навичках надання першої невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях травмованим та потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02 березня 2009 року № 132 «Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2009 року за № 445/16461 | 2021 – 2023 роки | Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА, Головне управління Національної поліції в області, Головне управління ДСНС України у Черкаській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість осіб пройшли підготовку надання першої невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях травмованим та потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах в розрізі управлінь та працівників транспорту |

Заступник керуючого справами 	Наталія ГОРНА