Додаток до рішення обласної ради від 06.06.2008 № 18-6/V

Обласна Програма                                                                                                                      «Безбар'єрна Черкащина»

Обласна Програма «Безбар'єрна Черкащина» (далі - Програма) спрямована на поступове формування на території області умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до будинків та приміщень місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єктів соціальної інфраструктури, закладів охорони здоров'я, освіти, культури, культового, фізкультурно-спортивного та рекреаційного призначення, вокзалів та інших об'єктів транспортної інфраструктури, вулично-шляхової мережі та інших об’єктів.

Сучасний стан проблеми

На сьогодні в Черкаській області проживає 82,4 тис. громадян з обмеженими фізичними можливостями, тобто людей з особливими потребами, які потребують створення спеціальних умов для життєдіяльності,  пристосування, інтеграції до суспільного життя.

До категорії маломобільних груп населення належать інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору і дефектами слуху, а також особи похилого віку, тимчасово непрацездатні, вагітні жінки тощо.

Для розв’язання проблем інвалідів прийнято Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», укази Президента України від 01.06.2005 №900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», від 27.12.2005 №1845/2005 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів» , постанову Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 №863 «Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями  до об'єктів житлового та громадського призначення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2005 №444-р «Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями».

На виконання зазначених документів були розроблені заходи, затверджені розпорядженням голови  облдержадміністрації від 22.08.2005 №370 «Про заходи щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями  до об'єктів житлового та громадського призначення», видані розпорядження облдержадміністрації від 22.06.2007 №217 «Про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при обласній державній адміністрації»,  від 27.12.2007 №457 «Про стан виконання указів Президента України від 01.06.2005  №900 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», від 27.12.2005 №1845 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів», доручень Президента України за підсумками всеукраїнської наради «Безбар'єрна Україна», що відбулася 03.12.2007.

В ході виконання затверджених заходів на місцях проведені певні обсяги робіт щодо пристосування життєвого середовища для потреб інвалідів. Більшість приміщень установ соціального захисту населення, Пенсійного фонду, значна кількість закладів охорони здоров'я, інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування обладнано вхідними пандусами.

Проте докорінного покращення ситуації поки що досягнути не вдалось. Значна кількість об'єктів  залишилась не пристосованою до потреб інвалідів або обладнана з порушенням державних нормативних вимог.

Основна мета та завдання Програми

Основною метою Програми є налагодження планомірної роботи по забезпеченню сприятливих умов для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, утворення для них безбар'єрного середовища, усунення комунікаційних, будівельних, інформаційних та інших перешкод.

Для досягнення цієї мети передбачається здійснити організаційні, фінансові та практичні заходи і забезпечити належний контроль за їх виконанням.

Організаційні заходи передбачають завершення обстеження на території області усіх об’єктів існуючої інфраструктури населених пунктів, вулично-шляхової та пішохідної мережі, визначення об’єктів, які потребують облаштування та пристосування для потреб інвалідів і маломобільних груп населення (далі – об’єкти) із складанням відповідних переліків , встановлення адрес та вивчення умов проживання інвалідів з вадами опорно-рухового апарату, які користуються візками, визначення маршрутів їх пересування.

Для цього планується залучити відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, покращити взаємодію органів виконавчої влади з громадськими організаціями інвалідів та посилити висвітлення проблем людей з обмеженими фізичними можливостями у засобах масової інформації.

Практичні заходи передбачають: розробку відповідних проектів щодо пристосування об’єктів, внесених до переліків, для потреб маломобільних груп населення відповідно до державних нормативів з визначенням обсягів робіт, та їх вартості і термінів виконання робіт; обладнання в установах соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури, на залізничних та автовокзалах санітарно-гігієнічних приміщень, пристосованих для користування ними людей з інвалідністю.

Фінансове забезпечення заходів Програми проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Очікувані результати

Реалізація заходів Програми дасть змогу створити належні умови для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення, транспортної інфраструктури, утворить більш комфортне життєве середовище, сприятиме інтеграції у суспільне життя значної частини населення, розширенню рамок їхньої незалежності, забезпечить можливості щодо виконання інвалідами своїх обов'язків як членів суспільства.

У рамках виконання Програми передбачається здійснити такі заходи:

1.Установити жорсткий контроль за врахуванням потреб маломобільних груп населення на стадії підготовки вихідних даних на проектування, погодження та проведення експертизи відповідних проектів, а також під час будівництва нових, проведення реконструкції та капітальних ремонтів існуючих будівель та приміщень закладів охорони здоров'я та культури, соціального захисту населення, навчальних закладів, об’єктів житлового та громадського призначення, державних установ, культових споруд, фізкультурно-спортивних об’єктів, залізничних та автомобільних вокзалів тощо.

Управління містобудування та архітектури

облдержадміністрації, Черкаська філія ДП

«Укрдержбудекспертиза», інспекція

Державного архітектурного

будівельного контролю у

Черкаській області, райдержадміністрації,

виконкоми міських рад

міст обласного значення

(далі – міськвиконкоми)

Постійно

2.Завершити обстеження об’єктів існуючої інфраструктури населених пунктів, вулично-шляхової та пішохідної мережі і визначити загальну чисельність будинків і споруд за такими категоріями:

2.1.будинки та приміщення, в яких розміщені установи місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

2.2.будинки та приміщення, в яких розміщені установи та служби органів місцевого самоврядування;

2.3.будинки та приміщення об’єктів соціальної інфраструктури органів соціального захисту населення та Пенсійного фонду;

2.4.будинків і приміщень закладів охорони здоров'я;

2.5.будинки та приміщення закладів освіти, в тому числі:

дошкільних навчальних закладів;

загальноосвітніх навчальних закладів;

професійно-технічних навчальних закладів;

вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації

2.6. будинків та приміщень, в яких розміщуються заклади культури (театри, філармонії, музеї, художні галереї (виставки), бібліотеки, клубні заклади, кінотеатри, кіновідеопрокат тощо);

2.7. будинків і споруд культового призначення;

2.8. будинків і споруд фізкультурно-спортивного призначення;

2.9. залізничних та автомобільних вокзалів, аеропортів, привокзальних територій, переходів через залізничні колії тощо;

2.10. зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів тощо;

2.11. банківські установи і підприємства телефонного та поштового зв'язку.

|  | Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| --- | --- |
|  | # ІІ квартал 2008 року |

3. За участю комітетів забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування визначити об’єкти, які потребують облаштування та пристосування для потреб інвалідів і маломобільних груп населення, скласти і затвердити окремо по кожній категорії їх переліки.

|  | Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| --- | --- |
|  | # ІІ квартал 2008 року |

4. Розробити проекти (пропозиції) щодо пристосування кожного об’єкта, внесеного до переліку, для потреб людей з інвалідністю відповідно до державних нормативів, з облаштуванням спеціальними інформаційними знаками, з визначенням обсягів робіт, об’ємів необхідних матеріалів та розглянути їх на засіданнях комітету забезпечення доступності інвалідів та маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при обласній державній адміністрації .

|  | Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| --- | --- |
|  | # ІІ квартал 2008 року |

5. Визначити обсяги та джерела фінансування робіт з облаштування об’єктів, безпосередніх виконавців (підрядників) та відповідальних за виконання.

|  | Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| --- | --- |
|  | # ІІ квартал 2008 року |

6. Забезпечити облаштування об’єктів відповідно до проектів.

|  | Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| --- | --- |
|  | # ІІІ квартал 2008 року |

7. Встановити адреси та провести обстеження умов проживання інвалідів з вадами опорно-рухового апарату, які безпосередньо користуються візками, вивчити їх першочергові потреби у безперешкодному доступі до об’єктів соціальної інфраструктури.

Визначити маршрути пересування зазначених осіб та обладнати їх відповідно до державних нормативів.

|  | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| --- | --- |
|  | ІІІ квартал 2008 року |

8. Забезпечити обладнання не менше одного санітарно-гігієнічного приміщення, пристосованого для використання людьми з особливими фізичними потребами на кожному поверсі закладів охорони здоров'я, на залізничних та автовокзалах, в кожній установі соціального захисту населення.

|  | Головні управління охорони здоров’я та медицини катастроф, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| --- | --- |
|  | Протягом 2008 року |

9. Скласти перелік платних стоянок, в тому числі цілодобових, та забезпечити виділення та закріплення на них місць для безкоштовного паркування спеціальних транспортних засобів людей з інвалідністю не менше десяти відсотків загальної кількості місць з позначенням їх відповідними знаками та розміткою.

|  | Райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| --- | --- |
|  | Постійно |

10. Забезпечити висвітлення проблем людей з інвалідністю та стану реалізації заходів Програми у засобах масової інформації.

Вивчити питання щодо можливості використання субтитрів, аудіокоментарю або сурдоперекладу при телевізійній трансляції місцевих новин.

|  | Місцеві телекомпанії, головні управління з питань внутрішньої політики, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |
| --- | --- |
|  | Постійно |

11. З метою здійснення контролю за створенням безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями, забезпечити обов’язкове включення до складу державних комісій з прийому в експлуатацію новозбудованих або реконструйованих об'єктів представників управління праці та соціального захисту населення.

|  | Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, міськвиконкоми Постійно |
| --- | --- |

12. З метою орієнтування на пішохідних переходах осіб з вадами зору обладнати світлофори звуковою сигналізацією в місцях інтенсивного руху транспортних засобів.

|  | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2008 – 2009 роки |
| --- | --- |

13.Зобов'язати підприємства, які здійснюють перевезення пільгової категорії населення в міському пасажирському транспорті, придбати не менше одного відповідно обладнаного транспортного засобу з спеціальним пристосуванням для підвезення інвалідів, які пересуваються за допомогою крісло-візків.

|  | Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, підприємства-надавачі транспортних послуг населенню 2008 – 2009 роки |
| --- | --- |

Керівник секретаріату                                                              В.О.Мовчан