Додаток до

Обласної цільової програми сприяння в Черкаській області підготовці та проведенню в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

ЗАХОДИ

щодо сприяння в Черкаській області підготовці та проведенню

в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування | Прогнозні обсяги фінансування, млн.. гривень |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | За роками |  |  |  |  |  |  |  | усього | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Будівництво нових та реконструкція діючих стадіонів |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкція Центрального стадіону м. Черкаси | Міськвиконком м. Черкаси | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Будівництво, реконструкція, переоснащення діючих готелів, гуртожитків |  |  |  |  |  |  |  | м. Черкаси, готель „Турист” | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м. Канів, готельно-розважальний комплекс „Княжа гора” | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  | Матеріально-технічне забезпечення заходів, в тому числі придбання необхідної техніки та інвентарю | Головне фінансове управління облдержадміністрації | Місцеві бюджети | 7,9 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,1 |
| Разом за завданням 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,1 |
| 12. Забезпечення надання всіх необхідних медичних послуг їх належної якості та максимальної доступності |  |  |  |  |  |  |  | Впровадження постійного та ефективного санітарно-гігієнічного моніторингу, встановлення медичних постів на маршрутах руху вболівальників | Головне управління охорони здоров’я та медицини катастроф облдержадміністрації | Місцеві бюджети | 0,39 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,12 |
| Разом за завданням 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,12 |
| 14. Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі найсучасніших інформаційно-телекомунікаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж сучасних великих телеекранів в усіх районних центрах області, місцях масового відпочинку | Обласна телерадіокомпанія | Інші джерела | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| Разом за завданням 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 15. Створення та розбудова інформаційної туристичної інфраструктури (в тому числі доступу до Інтернет) розроблення спеціальних туристичних маршрутів, забезпечення випуску сувенірної продукції з центрів символікою і символікою зарубіжних країн, путівників, карт, виконаних різними мовами, та їх продажу |  |  |  |  |  |  |  | Створення офіційного сайту в мережі Інтернет “Туристичні маршрути Черкащини”; | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Місцеві бюджети | 0,03 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Замовлення та придбання поліграфічної та відео-рекламно-презентаційної продукції; | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Місцеві бюджети | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка туристичних маршрутів, об'єктів туристичних відвідувань і туристичної інфраструктури; | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Місцеві бюджети | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Створення інформаційно-туристичного центру в м. Черкаси на базі готельного комплексу „Росава” | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Місцеві бюджети | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | - |
| Разом завданням 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,305 | 0,015 | 0,125 | 0,125 | 0,025 | 0,015 |
| 16. Проведення необхідних реставраційних та ремонтних робіт будівель музеїв, парків культури і відпочинку | Будівництво та реконструкція об’єктів які входять до переліку об’єктів Державної програми „Золота підкова Черкащини” |  |  |  |  |  |  |  | Управління капітального будівництва облдержадміністрації | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою, путівників, мап, виконання різними мовами та їх розповсюдження |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Створення для вболівальників атмосфери футбольного свята в усіх населених пунктах області |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення продажу у місцях відпочинку громадян різноманітної футбольної атрибутики – футбольна форма, бейсболки, значки, сувеніри, шарфики, прапорці | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації, райдержадміністрації |  | 0,09 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації , райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних та районних рад. | Місцеві бюджети | 0,015 | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення різноманітних футбольних змагань різного рівня серед дітей та підлітків, ветеранів, матчеві зустрічі між місцевими та іноземними вболівальника-ми | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкомів міських ряд міст обласного значення (далі-міськвиконком) | Місцеві бюджети | 0,075 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Разом за завданням 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,12 |
| 21. Створення організаційних та правових умов для залучення інвестицій в економіку області |  |  |  |  |  |  |  | Створення сприятливих умов для ефективного розвитку виставково-ярмаркової діяльності в області, проведення інвестиційного форуму Черкащини, підготовка та випуск інформаційних матеріалів про Черкаську область, її економічний та інвестиційний потенціал | Управління зовнішніх зносин та європейської інтеграції | Місцеві бюджети | 2.1 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Разом за завданням 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Усього за програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,085 | 1,765 | 2,015 | 2,165 | 2,185 | 5,955 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 12,585 | 1,765 | 2,015 | 2,165 | 2,185 | 4,455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |