Додаток до рішення

обласної ради

від 23.07.2010 № 35-2/V

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

відновлення, реконструкції та утримання

автомобільних доріг у Черкаській області

на 2010-2015 роки

1. Основні цілі Комплексної програми

відновлення, реконструкції  та  утримання  автомобільних доріг                        у Черкаській області на 2010-2015 роки.

Унікальне географічне розташування області (в центрі України), проходження територією області ряду основних автомобільних доріг        М-05 Київ-Одеса, М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка, що співпадають з міжнародними транспортними коридорами Крітський № 9 і Балтійське море-Чорне море, національних доріг державного значення    Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (через Кременчук), Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань та інших, річкових шляхів основною водною артерією р.Дніпро; наявність розвиненої залізничної мережі, аеропорту у м.Черкаси, місць світового природно-заповідного, культурного та національного історичного значення: Шевченківський національний заповідник, літературно-меморіальний  музей Т.Г.Шевченка, національний історико-культурний заповідник «Чигирин», Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник, меморіальний музей О.С.Пушкіна та П.І.Чайковського, історико-культурний заповідник трипільської культури, пам’ятні місця пов’язані з історією декабристського руху в Україні, дендрологічний парк «Софіївка» - створюють передумови для її інтеграції до державної транспортної системи та обумовлюють необхідність подальшого розвитку магістральних шляхів і транспортних коридорів разом з автодорогами місцевого значення.

Основними цілями проекту Програми є:

- сприяння економічному та соціальному розвитку Черкаської області;

- задоволення потреб народного господарства та населення області в удосконаленні і раціональному розвитку дорожньої інфраструктури, що обслуговується;

- організація утримання в належному технічному стані та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, мостів, шляхопроводів та інших штучних споруд;

- створення умов для безперервного та безпечного руху транспорту, пасажирів та вантажів;

- реалізація єдиної транспортної політики у дорожньо-транспортному комплексі, що здійснюється Службою автомобільних доріг України стосовно розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування Черкаської області в межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство.

2. Сучасний стан автомобільних доріг

загального користування Черкаської області.

Мережа автомобільних доріг загального користування на 1 січня 2010 року складається із 652 доріг загальною довжиною 6136,1 км. (97,1% із них з твердим покриттям), у тому числі доріг державного значення 938,4 км., або 15,3% всієї довжини, та доріг комунальної власності 10693,45 км.

Із загальної протяжності доріг державного значення протяжність міжнародних доріг складає 222,6 км., національних - 398,5 км., регіональних - 317,3 км.

Забезпеченість області автомобільними дорогами задовільна. Технічний стан не повною мірою відповідає вимогам нормативних документів, потребам користувачів. Переважна більшість автомобільних доріг знаходиться у незадовільному стані. Відповідно до міжремонтних строків недоремонти доріг державного значення складають 82,0%, місцевого значення 96,2%. Протягом одного року необхідно проводити капітальний ремонт 609,5 кілометрів та поточний ремонт 1780 кілометрів доріг. У 2009 році відремонтовано капітальним ремонтом лише 1,2 км, а поточним -                73,4 км доріг.

В складі автомобільних доріг експлуатуються 504 мости і шляхопроводи загальною довжиною 11557 м. Мостові переходи області будувались у різні роки за різними технічними нормами. Через збільшення інтенсивності руху великовагових транспортних засобів, несвоєчасну реконструкцію, прострочені ремонти і фізичний знос елементів процес руйнування мостів прискорився. 21 міст перебуває у 4-му дискретному стані (обмежено працездатні), при якому необхідно обмежити рух транспортних засобів, виконати реконструкцію, або капітальний ремонт, запровадити заходи по забезпеченню безаварійної експлуатації споруди. 261 міст не відповідає вимогам норм з безпеки дорожнього руху за вантажопідйомністю і габаритом.

На автодорогах області розташовано:

  - 3722 водопропускних труби загальною довжиною 53697 м.;

  - 64665 дорожніх знаків і направляючих стовпчиків;

  - 496638 м., огорож;

  - 4429 з’їздів з твердим покриттям;

  - 746,7 км., тротуарів і пішохідних доріжок;

  - 19,7 км., ліній штучного освітлення доріг;

  - 940 автопавільонів, 1198 зупинок та 265 майданчиків відпочинку.

За останні 5 років середньорічний обсяг фінансування робіт на автомобільних дорогах області склав 208 млн.грн, в тому числі будівництво і реконструкція 89,2 млн.грн., капітальний ремонт 31,4 млн.грн., поточний ремонт і експлуатаційне утримання 87,4 млн.грн. У минулому році виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту автодоріг не проводились.

3. Програма відновлення, реконструкції та утримання автомобільних доріг на 2010-2015 роки

За основу розробки Комплексної програми відновлення, реконструкції та утримання автомобільних доріг у Черкаській області на 2010-2015 роки (далі-Комплексна програма) взято 10 автомобільних доріг державного значення загальною протяжністю 938,4 км.  У Комплексній програмі дороги державного значення передбачено в якості базових, а дороги місцевого значення – як сполучення між дорогами державного значення і населеними пунктами області.

Критерії визначення порядку і обсягів робіт:

- кількість транспортних навантажень, господарське значення, інтенсивність руху транспортних перевезень;

- місця історичного значення;

- місця концентрації дорожньо-транспортних пригод;

- від найгіршого існуючого стану проїзної частини.

Програма розрахована на 2010-2015 роки.

При підготовці Комплексній програми, в першу чергу, враховано найважливіші маршрути, що співпадають з дорогами державного значення, які підходять до історичних місць, пов’язаних з життям та діяльністю видатних громадських діячів та письменників України, зокрема Шевченківський національний заповідник у Каневі, літературно-меморіальний  музей Т.Г.Шевченка у селі Шевченкове Звенигородського району, національний історико-культурний заповідник «Чигирин», тощо.

Підготовка нижчезазначених маршрутів дасть можливість учасникам Євро-2012 та гостям з інших країн відвідати історичні місця,  які знаходяться в Черкаській області:

| № п/п | Назва маршруту | Дов-жина, км. | Роки виконання робіт | Орієнтовна вартість, на 1.07.2010р., млн.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канів-Чигирин, під’їзд до с. Суботів | 76,0 | 2010-2015 | 440 |
| 2 | Канів-Софіївка-Київ | 32,3 | 2011-2012 | 179 |
| 3 | Канів-Миронівка | 20,2 | 2010-2012 | 119 |
| 4 | Канів-Ржищів-Обухів | 6,5 | 2012 | 39 |
| 5 | Київ-Золотоноша-Черкаси | 39,3 | 2011-2015 | 439 |
| 6 | міст через р.Дніпро | 1,174 | 2010-2011 | 96 |
| 7 | Тарасівка-Шевченкове-Моринці | 19,2 | 2011-2013 | 77 |
| 8 | обходи м.Черкаси | 21,3 | 2013-2015 | 583 |
| 9 | селище Бабанка | 7,9 | 2010 | 142 |
| Разом: |  | 223,874 |  | 2114,0 |

Окремою групою доріг, згідно класифікації міжнародного сполучення, виділено автодороги:

- закінчення капітального ремонту автомобільної дороги Київ-Одеса протяжністю 21,1 км. (вартість робіт 439,7 млн.грн.);

- реконструкція та капітальний ремонт 32,2 км автомобільної дороги Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка;

Крім того, існує потреба у капітальному ремонті автодоріг державного значення Київ-Знам’янка (37,1 км.), Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (39,3 км.), Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань (170 км.).

Програма розвитку мережі автомобільних доріг загального користування Служби автомобільних доріг у Черкаській області на 2010-2015 роки додається (додаток № 1 до Комплексної програми).

Діючим планом робіт 2010 року передбачено фінансування робіт лише з поточного ремонту і експлуатаційного утримання на суму 65,9 млн.грн., та оплата 15,2 млн.грн., - кредиторської заборгованості. Станом на 1 липня поточного року роботи на заплановану суму виконано. Крім цього, виконані невідкладні роботи на суму 20 млн.грн., які будуть профінансовані лише за умови збільшення «Укравтодором» фінансування орієнтовно на 65 млн.грн.

Слід зауважити, що Верховна Рада 08.07.2010 р. ухвалила Закон «Про внесення змін до законів України «Про Державний бюджет  України на 2010 рік» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», згідно яких планується скоротити видатки державного бюджету у порівнянні із прийнятим 27 квітня 2010 року Державним бюджетом України майже на 18,35 млрд.грн. У тому числі, зменшено видатки на утримання та ремонт доріг загального користування на 1,8 млрд.грн. Таким чином, на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування у 2010 році залишається 1,0 млрд.грн.

В свою чергу, департаментами автомобільних доріг та інвестиційної політики  автомобільних доріг України узгоджено проект програми робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту на 2010 рік на суму 310 млн.грн. Виконання робіт передбачено на 40 об’єктах, 33 з яких (загальною протяжністю 55,2 км.) заплановано ввести в експлуатацію у поточному році. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції і капітального ремонту на 2010 рік після розгляду відповідними міністерствами затверджується Кабінетом міністрів.

Відповідно до будівельних правил і норм виконання робіт проводиться з урахуванням погодно-кліматичних умов. Сезон виконання основних дорожньо-будівельних робіт, як правило, закінчується у жовтні місяці. Враховуючи планові обсяги, нормативні темпи і строки виконання робіт останній термін їх початку у 2010 році повинен бути не пізніше кінця липня - початку серпня 2010 року.

На 2010 рік на автомобільних дорах області, що належать до комунальної власності, передбачено проведення робіт з реконструкції, ремонту та утримання на суму 16,0 млн.грн. (Перелік доріг комунальної власності - Додаток № 2 до Комплексної програми).

Обсяг необхідних коштів у 2011-2015 роках на фінансування робіт, пов»язаних з реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності складає 632,9 млн.грн. (обсяг необхідних коштів в розрізі міст та районів області – Додаток № 3 до Комплексної програми).

5. Пропозиції по залученню інвестицій.

В якості інвестиційного проекту пропонується до розгляду реконструкція і капітальний ремонт автодороги Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, на ділянці Сміла-Тальне, протяжністю близько 110 км. (орієнтовний розмір інвестицій - 1 млрд.грн.).

6. Організація виконання Комплексної програми відновлення, реконструкції та утримання автомобільних доріг у Черкаській області на 2010-2015 роки.

Координація робіт з виконання Комплексної програми покладається на Службу автомобільних доріг у Черкаській області (в межах компетенції).