Додаток № 1 до Програми

Завдання та заходи, спрямовані на виконання обласної екологічної програми  „ Чистий Дніпро ”в розрізі обласної програми

„Будуємо нову Черкащину” на період до 2021 року

| № з/п | Завдання | Назва заходу | Виконавець | Обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Строк виконання | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші кошти |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Городищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Реконструкція водозабору для водозабезпечення м. Городище Черкаської області – І черга (водозабірні свердловини) Реконструкція водозабору для водозабезпечення м. Городище Черкаської області – 2 черга (Напірний трубопровід, резервуар чистої води) Реконструкція колодязів інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, зливної каналізації) в м. Городище Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна в м .Городище | Городищенська районна державна адміністрація Головне управління капі-тального будівництва обласної державної адміністрації Управління житлово-комунального господарства обласної державної адмі-ністрації | 339,243 1023,004 235,928 660,504 | 339,243 1023,004 235,928 660,504 |  |  | 2014 2014 2015 2015 | Забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням,запобігання забрудненню водних ресурсів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Драбівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Леніна в смт. Драбів Реконструкція «Шкільного» водозабору та водопровідної мережі по вул. Шкільна в смт. Драбів | Драбівська районна державна адміністрація Головне управління капітального будівництва обласної державної адміністрації | 722,744 244,400 | 722,744 244,400 |  |  |  |  |  |  | 2014 2015 |  | Покращення водопостачання міста |
| Золотоніський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція | Золотоніський міський виконавчий комітет Головне управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Черкаське обласне управління водних ресурсів | 23560,49 19764,2 3796,29 | 22265,97 18659,5 3606,47 |  | 1294,52 1104,7 189,82 |  |  |  | 2013-2014 2013 2014 |  | Покращення ступеня очистки стічних вод на очисних спорудах в об’ємі 6000 куб. метрів, зменшення кількості аварійних ситуацій та покращення екологічної ситуації в регіоні. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Золотоніський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | Заходи по відновленню та підтриманню гідрологічного режиму та санітарного стану річки Суха Згарь, в тому числі заходи по боротьбі з шкідливою дією води (ІІ черга) | Золотоніська районна державна адміністрація Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адміністрації Черкаське обласне управління водних ресурсів | 1416,748 |  |  | 1416,748 |  |  |  |  | 2013 | Виконання заходу сприятиме поліпшенню стану річки Суха Згар та запобіганню аварійних ситуацій на гідроспорудах. Проектом передбачено реконструкцію 5-ти гідро- технічних споруд. Запобігання впливу від підтоплення |
| Кам’янський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Реконструкція очисних споруд районного комунального підприємство "Кам'янський водоканал" | Кам'янська райдержадмі-ністрація Головне управління капі-тального будівництва обласної державної адмі-ністрації | 3000,0 |  | 2337,0 |  | 500,0 |  | 163,0 |  | 2014 | Забезпечення необхідного рівня очищення стічних вод |
| 6 | Будівництво та реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | Спорудження гідроспоруди дочірнього підприємства "Кам'янський спирткомбінат" | Головне управління Держземагентства у Черкаській області | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |  |  |  | 2015 | Підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану річок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Очисні споруди, м. Канів – реконструкція, у т.ч.: Реконструкція технологічної частини очисних споруд Реконструкція та модернізація об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, впровадження частотного перетворювача на насосній станції Федоренка Реконструкція та модернізація об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, впровадження частотного перетворювача на насосній станції 206 Дивізії | Канівська міська рада Головне управління капі- тального будівництва об- ласної державної адмі-ністрації Управління житлово-комунального господарства обласної державної адмі-ністрації | 9260,0 9000,0 130,0 130,0 | 7884,0 7650 117,0 117,0 |  | 1376,0 1350 13,0 13,0 |  | 2013 2013 2013 2013 | Запобігання забрудненню водних ресурсів |
| 8 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок Забезпечення розвитку систем водовідведення | Будівництво берегозакріплювальних споруд у с. Пекарі Канівського району (район очисних споруд м. Канева) Впровадження системи телемоніторингу та теле- керування об’єктами водо- постачання та заміна насосного обладнання на комунальному підприємстві «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Канів | Канівська районна державна адміністрація Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи обласної державної адміністрації Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації | 27144,9 6800,0 6800,0 6800,0 6744,9 3677,0338 | 27144,9 6800,0 6800,0 6800,0 6744,9 3677,0338 |  |  |  | 2013-2016 2013 2014 2015 2016 2014 | Попередження забруднення водоймищ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Кріплення берега протока "Стара Рось", Канівського району. Довжина близько 1,7 км., тип берегоукріплення комбінований (кам`яно-накидні буни з заповненням міжбунного простору піском та щебенем). | Канівська районна державна адміністрація Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 1988,0 500,0 500,0 494,0 494,0 | 1988,0 500,0 500,0 494,0 494,0 |  |  |  |  |  | 2015-2018 2015 2016 2017 2018 |  | Попередження забруднення водоймищ. Припинення процесу руйнування берега протока "Стара Рось", Канівського району. |
| 10 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Кріплення берега в межах с. Прохорівка - гирло р. Оріхівка, Канівського району. Довжина близько 5,3 км.,тип берегоукріплення комбінований (кам`яно-накидні буни з заповненням міжбунного простору піском та щебенем) | Канівська районна державна адміністрація Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 6190,0 1190,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 | 6190,0 1190,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |  |  |  |  |  | 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |  | Попередження забруднення водоймищ. Припинення процесу руйнування берега в межах с. Прохорівка - гирло р. Оріхівка, Канівського району. |
| 11 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Захист берега від руйнування на ділянці сіл Прохорівка-Келеберда Канівського району. Довжина берега близько 1,5 км.,тип берегоукріплення комбінований (кам`яно-накидні буни з заповненням міжбунного простору піском та щебенем | Канівська районна державна адміністрація Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації | 8500,0 1020,0 1050,0 6430,0 |  | 8500,0 1020,0 1050,0 6430,0 |  |  |  |  |  | 2014-2016 2014 2015 2016 | Збереження сільськогосподарських угідь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корсунь-Шевченківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Реконструкція очисних споруд у м. Корсунь-Шевченківський | Корсунь-Шевченківський міський виконавчий комітет | 3277,5 | 3113,6 | 163,9 |  |  | 2013 | Запобігання забрудненню водних ресурсів |  |
| 13 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Будівництво блоку мікрофільтрів доочистки питної води з насосно-фільтрувальної станції "Сівач" м. К.Шевченківський Пусконалагоджувальні роботи блоку мікрофільтрів доочистки питної води насосно-фільтрувальної станції "Сівач" в м. К.Шевченківський | Головне управління капі-тального будівництва обласної державної адмі-ністрації Управління житлово-комунального господарства обласної державної адмі-ністрації | 7510,0 3510,0 2000,0 2000,0 150,574 | 7510,0 3510,0 2000,0 2000,0 150,574 |  |  |  | 2013-2015 2013 2014 2015 2014 |  |  |
| Смілянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Будівництво каналізаційно-очисних споруд м. Сміла. | Смілянська міська рада Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації | 61200,0 20500,0 19500,0 21200,0 | 61200,0 20500,0 19500,0 21200,0 |  |  |  | 2014-2016 2014 2015 2016 |  | Запобігання забрудненню водних ресурсів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смілянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Водозабірна свердловина для водозабезпечення м. Сміла | Смілянська міська рада Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації | 785,56 | 785,56 |  |  | 2014 |  | Покращення водопостачання міста |
| 16 | Протиерозійні заходи для захисту сільськогосподарських земель | Захист від водної ерозії сільськогосподарських земель в межах с. Балаклея Смілянського району | Смілянська районна державна адміністрація Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації | 700,0 |  | 700,0 |  | 2019 |  | Захист від підтоплення населеного пункту |
| м.Черкаси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Головний каналізаційний колектор з насосною станцією, м. Черкаси – реконструкція | Черкаська міська рада | 25157,1 12578,55 12578,55 | 21383,5 10691,75 10691,75 | 3773,6 1886,8 1886,8 |  | 2014-2015 2014 2015 |  | Забезпечення необхідного рівня очищення стічних вод |
| 18 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Влаштування очисних споруд на колекторах зливової каналізації м. Черкаси (14 колекторів-водовипусків у р. Дніпро) | Черкаська міська рада | 12650,0 | 12650,0 |  |  | 2014 | Попередження забруднення водоймищ. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черкаський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Влаштування кріплення берега в районні насосної станції першого підйому Чорнявської зрошувальної системи Ремонт всмоктуючих трубопроводів насосної станції № 1 Чорнявської зрошувальної системи | Черкаська районна державна адміністрація Головне управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Черкаське обласне управління водних ресурсів | 2500,0 1000,0 1000,0 500,0 800,0 | 2500,0 1000,0 1000,0 500,0 800,0 |  |  | 2015-2017 2015 2016 2017 2016 | Попередження забруднення водоймищ. Припинення процесу руйнування берега в районі с. Чорнявка Черкаського району |
| 20 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Кріплення берега Кремен-чуцького водосховища в районі с.Тубільці Черкаського району довжиною 5,1 км | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 5964,0 2000,0 1500,0 1500,0 964,0 | 5964,0 2000,0 1500,0 1500,0 964,0 |  |  | 2014-2017 2014 2015 2016 2017 | Попередження забруднення водоймищ Припинення процесу руйнування берега в районі с. Тубільці Черкаського району |
| 21 | Застосування сучасних методів прогнозування розвитку паводків, інформування населення про можливість виникнення паводків | Придбання самописця рівня води „Валдай” для гідрологічного посту „Черкаси”. | Черкаський обласний центр з гідрометеорології | 6,0 | 6,0 |  |  | 2015 | Забезпечить безперервні, достовірні, спостереження за рівнем води та надасть можливість своєчасного прогнозування стихійних небезпечних явищ на річці. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черкаський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Застосування сучасних методів прогнозування розвитку паводків, інформування населення про можливість виникнення паводків | Капітальний ремонт гідрологічного посту „Черкаси”, що знаходиться на Кременчуцькому водосховищі в районі річкового порту. | Черкаський обласний центр з гідрометеорології | 8,5 | 8,5 |  |  | 2015 | Регулярність і безпечність при проведенні спостережень. Підвищиться якість і своєчасність доведення штормової інформації до органів влади та інших зацікавлених організацій. |
| 23 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Капітальний ремонт майстерні по ремонту гідромеханічного обладнання насосних станцій Черкаської дільниці Черкаського регіонального управління водних ресурсів | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 960,0 | 960,0 |  |  | 2015 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |
| 24 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Капітальний ремонт покрівель будівель Черкаської дільниці Черкаського регіонального управління водних ресурсів | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 232,0 | 232,0 |  |  | 2014 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черкаський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Капітальний ремонт системи опалення промислової бази Черкаської дільниці Черкаського регіонального управління водних ресурсів | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 58,0 | 58,0 |  |  | 2014 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |
| 26 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Капітальний ремонт фасадів адміністративної будівлі Черкаського регіонального управління водних ресурсів | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 280,0 | 280,0 |  |  | 2016 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |
| 27 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Ремонт покрівель будівель промислової бази Дахнівської дільниці Черкаського регіонального управління водних ресурсів | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 145,0 | 145,0 |  |  | 2018 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черкаський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Капітальний ремонт системи каналізації Черкаської дільниці Черкаського регіонального управління водних ресурсів | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 29,0 | 29,0 |  |  | 2017 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |
| 29 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Капітальний ремонт системи вентиляції лабораторії моніторингу вод та грунтів Чер-каського регіонального управління водних ресурсів | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 29,0 | 29,0 |  |  | 2017 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |
| 30 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Капітальний ремонт будівлі лабораторії моніторингу вод та грунтів Черкаського регіонального управління водних ресурсів | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 116,0 | 116,0 |  |  | 2018 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черкаський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Придбання механізмів, автотранспорту, необхідного для доукомплектування Черкаського регіонального управління водних ресурсів: Екскаватор гідравлічний гусеничний ЕТ-26 (ємність ковша 1,25 м3) – 1 шт. Екскаватор ЕО-2202 з бульдозерним обладнанням на базі трактора МТЗ-82 (ємність ковша 0,25 м3) – 2 шт. Кран гідравлічний КГ-2У на базі трактора ЮМЗ, МТЗ (в/п 2т) – 2 шт. Кран автомобільний КТА-14 установлений на автомобільному шассі МАЗ (в/п 14т) – 1 шт. Трактор універсальний колісний МТЗ-80УК (з причіпом) -2 шт. Трактор універсальний колісний МТЗ-82УК (з причіпом) – 2 шт. Повно привідний автомобіль підвищеної прохідності УАЗ -2206 (спеціальний) – 3 шт. Міський автобус малого класу „Богдан” А201 10/11 (місць для сидіння 24, всього 28) – 1 шт. Бульдозер ДЗ-42г на базі трактора ДТ-75 – 2 шт. Універсальна плав машина УПМ-2 – 2 шт. Екскаватор з бульдозерним обладнанням ЕО-2621-10 на базі трактора МТЗ-920 (ємність ковша 0,28 м3) | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 8540,0 650,0 460,0 320,0 350,0 340,0 350,0 420,0 300,0 500,0 4600,0 250,0 | 8540,0 650,0 460,0 320,0 350,0 340,0 350,0 420,0 300,0 500,0 4600,0 250,0 |  |  | 2014-2020 2014 2014 2015 2016 2017 2014 2018 2019 2020 2014 2015 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чигиринський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Кріплення берега Кремен-чуцького водосховища в районі сіл Вітово-Рацево. Довжина близько 4,5км., в т.ч. в т.ч. проектні роботи | Чигиринська районна державна адміністрація Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації Черкаське регіональне управління водних ресурсів Черкаське обласне управління водних ресурсів | 9234,0 3000,0 3000,0 1527,0 1527,0 180,0 | 9234,0 3000,0 3000,0 1527,0 1527,0 180,0 |  |  | 2016-2019 2016 2017 2018 2019 2016 | Попередження забруднення водоймищ. Припинення процесу руйнування берега в районі сіл Вітово-Рацево. |
| 33 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Кріплення берега с. Тіньки – аванпорт „Адамівка” та в адміністративних межах Тіньківської сільської ради Чигиринського району. Довжина близько 18,9 км., тип берегоукріплення штучний (піщаний пляж). | Чигиринська районна державна адміністрація Головне управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Черкаське регіональне управління водних ресурсів Чигиринська районна державна адміністрація Головне управління капітального будівництва обласної державної адміністрації | 22102,0 7000,0 7000,0 4102,0 4000,0 1500,0 | 22102,0 7000,0 7000,0 4102,0 4000,0 1500,0 |  |  | 2016-2019 2016 2017 2018 2019 2018 | Попередження забруднення водоймищ. Припинення процесу руйнування берега в с. Тіньки – аванпорт „Адамівка” Чигиринського району. Збереження сільськогосподарських угідь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чигиринський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Будівництво та реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | Ремонт водоскидної споруди та греблі в с. Чернече Чигиринського району. | Чигиринська районна державна адміністрація Головне управління капітального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації | 950,0 500,0 450,0 | 950,0 500,0 450,0 |  |  | 2016-2017 2016 2017 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь |
| 35 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Водозабірна свердловина для водозабезпечення с.Тіньки Чигиринського району | Чигиринська районна державна адміністрація | 167,210 | 167,210 |  |  | 2014 | Водозабезпечення с.Тіньки Чигиринського району |
| 36 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Влаштування кріплення берега в районі насосної станції першого підйому Тіньківської зрошувальної с-ми. | Черкаське обласне управління водних ресурсів Чигиринська районна державна адміністрація | 2700,0 | 2700,0 |  |  | 2019 | Захист території насосних станцій від ерозійних процесів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чигиринський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Водопостачання м. Чигирин | Чигиринська міська рада Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації | 4571,263 1571,263 1000,0 1000,0 1000,0 | 4571,263 1571,263 1000,0 1000,0 1000,0 |  |  | 2015-2018 2015 2016 2017 2018 | Покращення водопостачання населених пунктів |
| 38 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Влаштування кріплення берега в районі насосної станції першого підйому Топилівської зрошувальної системи. | Черкаське обласне управління водних ресурсів Чигиринська районна державна адміністрація | 1900,0 | 1900,0 |  |  | 2020 | Захист території насосних станцій від ерозійних процесів |
| 39 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Капітальний ремонт будівель промислової бази Тясминської дільниці Черкаського регіонального управління водних ресурсів | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 232,0 | 232,0 |  |  | 2018 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |
| 40 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Капітальний ремонт механічної майстерні Тясминської дільниці Черкаського регіонального управління водних ресурсів | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 130,0 | 130,0 |  |  | 2014 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чигиринський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Капітальний ремонт системи опалення механічної майстерні Тясминської дільниці Черкаського регіонального управління водних ресурсів | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 80,0 | 80,0 |  |  | 2015 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |
| 42 | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | Капітальний ремонт бульдозера Тясминської дільниці Черкаського регіонального управління водних ресурсів | Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 60,0 | 60,0 |  |  | 2014 | Забезпечення виконання експлуатаційних заходів направлених на збереження захисних гідротехнічних споруд. |
| Чорнобаїський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Кріплення берега Кремен-чуцького водосховища в районі с. Васютинці І черга. Довжина близько 5,5 км., в т.ч. в т. ч. проектні роботи. | Чорнобаївська районна державна адміністрація Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 11275,0 3000,0 3000,0 2250,0 2815,0 210,0 | 11275,0 3000,0 3000,0 2250,0 2815,0 210,0 |  |  | 2018-2021 2018 2019 2020 2021 2018 | Попередження забруднення водоймищ. Припинення процесу руйнування берега Кременчуцького водосховища в районі с. Васютинці І черга. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чорнобаїський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Кріплення берега Кремен-чуцького водосховища в районі с. Васютинці II черга. Довжина близько 8 км. | Чорнобаївська районна державна адміністрація Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 16096,0 5000,0 5000,0 3096,0 3000,0 | 16096,0 5000,0 5000,0 3096,0 3000,0 |  |  | 2018-2021 2018 2019 2020 2021 | Попередження забруднення водоймищ Припинення процесу руйнування берега Кременчуцького водосховища в районі с. Васютинці II черга.. |
| 45 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Кріплення берега Кремен-чуцького водосховища в районі с. Кліщенці. Довжина близько 10 км., в т.ч. в т. ч проектні роботи. | Чорнобаївська районна державна адміністрація Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 20370,0 7000,0 6000,0 4120,0 3000,0 250,0 | 20370,0 7000,0 6000,0 4120,0 3000,0 250,0 |  |  | 2018-2021 2018 2019 2020 2021 2018 | Попередження забруднення водоймищ. Припинення процесу руйнування берега Кременчуцького водосховища в районі с. Кліщенці. |
| 46 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Кріплення берега Кремен-чуцького водосховища в районі с. Жовніно. Довжина близько 5 км., в т.ч. в т. ч проектні роботи. | Чорнобаївська районна державна адміністрація Головне управління капітального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 10119,0 3000,0 3000,0 2000,0 1939,0 180,0 | 10119,0 3000,0 3000,0 2000,0 1939,0 180,0 |  |  | 2018-2021 2018 2019 2020 2021 2018 | Попередження забруднення водоймищ. Припинення процесу руйнування берега Кременчуцького водосховища в районі с. Жовніно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чорнобаїський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Кріплення берега Кремен-чуцького водосховища в районі с. Вереміївка. Довжина кріплення близько 7 км., в т.ч. в т. ч проектні роботи. | Чорнобаївська районна державна адміністрація Головне управління капітального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації Черкаське регіональне управління водних ресурсів | 14294,0 4500,0 3500,0 3000,0 3084,0 210,0 | 14294,0 4500,0 3500,0 3000,0 3084,0 210,0 |  |  | 2018-2021 2018 2019 2020 2021 2018 | Попередження забруднення водоймищ. Припинення процесу руйнування берега Кременчуцького водосховища в районі с. Вереміївка. |
| 48 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Будівництво каналізаційно- очисних споруд м. Чорнобай. | Чорнобаївська районна державна адміністрація Головне управління капі-тального будівництва обласної державної адмі-ністрації | 4929,492 2929,492 2000,0 | 4929,492 2929,492 2000,0 |  |  | 2014-2015 2014 2015 | Запобігання забрудненню водних ресурсів |
| 49 | Будівництво, реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | Влаштування кріплення берега в районі насосної станції. першого підйому. Вереміївської зрошувальної с-ми. | Черкаське обласне управління водних ресурсів Чорнобаївська районна державна адміністрація | 900,0 | 900,0 |  |  | 2021 | Захист території насосних станцій від ерозійних процесів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шполянський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Система каналізації м.Шпола – реконструкція з облаштуванням локальних очисних споруд (2 черга) Реконструкція водопровідної мережі та споруд в м. Шпола (південно-східний масив) | Шполянська районна державна адміністрація Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації | 1059,677 2389,416 | 1059,677 2389,416 |  |  | 2014 2014 | Запобігання забрудненню водних ре-сурсів Покращення водопостачання міста |
| 51 | Спорудження систем питного водопостачання і водовідведення | Реконструкція станції другого підйому води центральної системи водопостачання та водопровідної мережі м. Шпола | Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації | 1842,217 | 1842,217 |  |  | 2014 | Покращення водопостачання міста |
| Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | Розробка проекту та встановлення межі водоохоронної зони і облаштування прибережної захисної смуги на Кременчуцькому водосховищі | Черкаське регіональне управління водних ресурсів Головне управління капі-тального будівництва об-ласної державної адмі-ністрації Черкаське обласне управління водного господарства | 45000,0 15000,0 13000,0 10000,0 7000,0 | 45000,0 15000,0 13000,0 10000,0 7000,0 |  |  | 2014-2017 2014 2015 2016 2017 | Попередження забруднення Кременчуцького водосховища |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та ліквідація наслідків шкідливої дії вод | Винесення в натуру та облаштування прибережних захисних смуг на річках Черкаської області: - в межах Зарічанської сільської ради Корсунь-Шевченківського району - в межах Стеблівської сільської ради Корсунь-Шевченківського району - в межах Чапаєвської сільської ради Золотоніського району - в межах Королівської сільської ради Золотоніського району - в межах Крутьківської сільської ради Золотоніського району | Золотоніська районна державна адміністрація Корсунь-Шевченківська районна державна адміністрація Головне управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Черкаське обласне управління водного господарства | 540,047 3073,189 99,0 139,896 67,866 | 540,047 3073,189 99,0 139,896 67,866 |  |  | 2016 2016 2016 2016 2016 | Запобігання забрудненню водних ресурсів |
|  |  | Всього |  | 400882,5018 | 391494,7338 | 9224,768 | 163,0 |  |  |

Керівник секретаріату обласної ради                                                                                                                            В.О.Мовчан