Додаток 1

до програми

ПАСПОРТ

регіональної програми

будівництва (придбання) доступного житла

у Черкаській області

на 2010-2017 роки

1. Розпорядчі документи:

Постанова КМУ від 11.11.09  № 1249

Протокольне доручення наради від 19.05.2010 під головуванням Прем’єр-Міністра Азарова М.Я.

2. Програма затверджена рішенням обласної ради від ___________ № ______

3. Розробник програми – управління містобудування та архітектури  облдержадміністрації.

4. Співрозробники програми - Головні управління капітального будівництва, праці та соціального захисту населення, економіки, фінансове облдержадміністрації, виконкоми міських рад обласного значення.

5. Керівник програми - Дмитренко В.І. - начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

6. Відповідальний виконавець програми - управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

8.  Строк та виконання програми:

2010-2017 роки

9. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування (млн. грн.) | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Державний бюджет | 151.478 | 4.759 | 8..210 | 12.035 | 17.820 | 24.587 | 25.869 | 28.289 | 29.908 |
| Місцеві бюджети, у т.ч.: | 9.722 | 0.109 | 0.51 | 0.917 | 1.17 | 1.195 | 1.313 | 2.038 | 2.47 |
| Черкаси | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Умань | 4 | - | 0.2 | 0.30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1.00 | 100 |
| Канів | 1,9 | - | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,3 |
| Золотоноша | 0,198 | 0,009 | 0,01 | 0,017 | 0,02 | 0,025 | 0,033 | 0,038 | 0,046 |
| Сміла | 3,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| Ватутіне | 0,424 | - | - | - | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,124 |
| Інші джерела (кошти населення) 70% | 376.131 | 11.359 | 20.346 | 30.222 | 44.31 | 60.158 | 63.424 | 70.763 | 75.448 |
| Міста всього | 537.331 | 16.226 | 29.066 | 43.174 | 63.302 | 85.941 | 90.606 | 101.09 | 107.926 |
| Райони(Городищенський,Черкаський,Чорнобаївський, Лисянський) всього | 70.716 | - | 3.793 | 4.272 | 4.315 | 4.409 | 4.528 | 5.016 | 5.228 |
| Усього | 608.047 | 16.226 | 32.859 | 47.446 | 67.617 | 90.35 | 95.134 | 106.106 | 113.154 |

Додаток 2

до програми

Обсяг потреби

щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у розрізі населених пунктів по Черкаській області

| Найменування району, населеного пункту* | Кількість сімей та одиноких громадян, що потребують поліпшення житлових умов, станом на 1 січня 2010 року |  |
| --- | --- | --- |
|  | усього | таких, що планується забезпечити житлом |
| м.Черкаси | 11796 | 7077 |
| м.Умань | 4408 | 2644 |
| м. Канів | 501 | 300 |
| м.Золотоноша | 226 | 136 |
| м.Сміла | 1294 | 776 |
| м.Ватутіне | 177 | 106 |
|  | 18402 | 11039 |
| інші | 8761 | 5202 |
| Усього | 27073 | 16241 |

Додаток 3

до програми

Завдання і заходи

з виконання Регіональної програми

будівництва (придбання) доступного житла у Черкаській області

на 2010-2017 роки

| № п/п | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення широкого обговорення (прес-конференцій, круглих столів, тематичних дискусій) з питань будівництва доступного житла із запрошенням представників будівельних компаній, банківських установ, громадських організацій, експертів і вчених. Розміщення відповідної інформації в засобах масової інформації | 2010-2011 роки | виконкоми міських рад міст обласного значення (далі - міськвиконкоми) |
| 2. | Забезпечення інформування громадян, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, про можливість їх участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки | 2010 та наступні роки | -“- |
| 3. | Участь у формуванні та веденні Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, та перебувають на квартирному обліку | Після запровадження Єдиного реєстру | -“- |
| 4. | Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов'язковим зазначенням таких земель на генеральних планах населених пунктів | 2010-2017 роки | -“- |
| 5. | Забезпечення раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови | 2010-2017 роки | -“- |
| 6. | Створення при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації фонду економічних проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування | 2010-7011 роки | упр.містобуд.та арх-ри ОДА |
| 7. | Розроблення проектів будівництва економічних енергоефективних житлових будинків з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам доступного житла, з використанням сучасних індустріальних інженерних виробів із місцевих матеріалів | 2010-201 1 роки | - “ - |
| 8. | Забезпечення виконання норм законодавства щодо звільнення замовника (забудовника), що здійснює будівництво доступного житла, від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі міськвиконкомам частини житлової площі новозбудованого житла | Постійно | міськвиконкоми |
| 9. | Здійснення роботи з інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови, так і на вільних від забудови земельних ділянках | Постійно | -“- |
| 10. | Формування реєстру об'єктів незавершеного житлового будівництва | 2010 рік | упр.містобта арх-ри ОДА |
| 11. | Сприяння розвитку виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій | Постійно | упр.містобта арх-ри ОДА |
| 12. | Збільшення обсягу виробництва високоякісних індустріальних будівельних виробів, стінових, оздоблювальних, утеплювальних та покрівельних матеріалів, інженерного обладнання, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів | Постійно | підприєм. будівельної індустрії |
| 13. | Реалізація пілотних проектів будівництва доступного житла | 2011-2017 | Міськвиконкоми |
| 14. | Добудова об'єктів незавершеного житлового будівництва в рамках програми будівництва (придбання) доступного житла | 2010-2017 роки | -“- |
| 15. | Проведення реконструкції житлових будинків з надбудовою поверхів, переплануванням та тепловою модернізацією, а також пристосування будівель нежитлового призначення під доступне житло | 2010-2017 роки | -“- |
| 16 | Утворити загальнодержавний орган, що веде реєстр громадян, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов | 2011 | ОДА РДА Органи місцевого самовряду- вання |