Додаток 4

до програми

очікувані результати

виконання Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла у Черкаській області на 2010-2017 роки

І. Загальна площа житла, яку планується побудувати (придбати)

| Кількість житла, яке планується побудувати придбати) всього: |  |  | у тому числі за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| міста | кількість квартир | загальна площа (кв. метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. метрів) |
| Черкаси | 458 | 28625 | 26 | 1625 | 24 | 1500 | 32 | 2000 | 59 | 3687.5 | 72 | 4500 | 72 | 4500 | 84 | 5250 | 89 | 5562..5 |
| Умань | 360 | 22500 | - | - | - | - | 36 | 2250 | 36 | 2250 | 36 | 2250 | 36 | 2250 | 72 | 4500 | 144 | 9000 |
| Канів | 300 | 18750 | - | - | 20 | 1250 | 20 | 1250 | 50 | 3125 | 50 | 3125 | 50 | 3125 | 50 | 3125 | 60 | 3750 |
| Золотоноша | 136 | 8500 | 6 | 375 | 7 | 437.5 | 11 | 687,5 | 13 | 812.5 | 17 | 1062.5 | 23 | 1437.5 | 26 | 1625 | 33 | 2062.5 |
| Сміла | 326 | 20374 | - | - | 40 | 2500 | 40 | 2500 | 40 | 2500 | 40 | 2500 | 40 | 2500 | 63 | 3937 | 63 | 3937 |
| Ватутіне | 177 | 8786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2482 | 60 | 2978 | 67 | 3326 |
| Усього | 1757 | 107535 | 32 | 2000 | 91 | 5687.5 | 139 | 8687.5 | 139 | 8687.5 | 215 | 13437.5 | 271 | 16294.5 | 355 | 21415 | 456 | 27638 |

Продовження

додатку  4

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання районної цільової програми будівництва ( придбання ) доступного житла

у Городищенському, Черкаському, Чорнобаївському та Лисянському районах

- Загальна площа житла, яку планується побудувати ( придбати )

| Кількість житла, яке плануєть ся побудува ти ( придба ти ) всього |  | У тому числі за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| Кількість квартир | Загаль на площа (кв. метрів) | Кіль кість квар тир | Зага льна пло ща (кв. мет рів) | Кіль- кість квар тир | Зага льна пло ща (кв. мет рів | Кіль кість квар ти | Зага льна пло ща (кв. мет рів | Кіль кість квар тир | Зага льна пло ща (кв. мет рів | Кіль кість квар тир | Зага льна пло ща (кв. мет рів | Кіль кість квар тир | Зага льна пло ща (кв. мет рів | Кіль кість квар тир | Зага льна пло ща (кв. мет рів | Кіль кість квар тир | Зага льна пло ща (кв. мет рів |
| Городищенський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 11250 | 10 | 625 | 15 | 937 | 20 | 1250 | 20 | 1250 | 20 | 1250 | 20 | 1250 | 32 | 2000 | 43 | 2688 |
| Черкаський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 710 | - | - | 1 | 65.7 | 1 | 58 | 1 | 69 | 1.5 | 89.7 | 2 | 118 | 2 | 135.7 | 2.5 | 164 |
| Чорнобаївський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3000 | - | - | - | - | 3 | 187.5 | 9 | 562.5 | 9 | 562.5 | 9 | 562.5 | 9 | 562.5 | 9 | 562.5 |
| Лисянський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2187,5 | - | - | 3 | 187,5 | 5 | 312,5 | 5 | 312,5 | 5 | 312,5 | 5 | 312,5 | 6 | 375 | 6 | 375 |
| Всього по 4-х районах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 17147.5 | 10 | 625 | 19 | 1190.2 | 29 | 1808 | 35 | 2194 | 35.5 | 2214.7 | 36 | 2243 | 49 | 3073.2 | 60.5 | 3789.5 |

Продовження додатку 4

ІІ. Забезпечення житлом окремих категорій громадян

| міста | Найменування категорії громадян | Кількість житла, яке планується побудувати (придбати) |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кількість квартир | Загальна площа (кв. метрів) |  |
| Черкаси |  | 3 | 267 |  |
| Умань | Військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, особи начальницького складу Державної фельд’єгерської служби, Державної кримінально-виконавчої служби, посадові особи митної служби, прирівняні до них особи | 180 | 11250 |  |
|  | Науково – педагогічні та педагогічні працівники | 72 | 4500 |  |
|  | Молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни | 36 | 2250 |  |
|  | Державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування | 72 | 4500 |  |
| Канів | Молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни | 78 | 4875 |  |
|  | Військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, особи начальницького складу Державної фельд’єгерської служби, Державної кримінально-виконавчої служби, посадові особи митної служби, прирівняні до них особи, інші службові особи та члени їх сімей | 46 | 2875 |  |
|  | Судді апеляційного та місцевих судів | 1 | 62,5 |  |
|  | Інваліди | 15 | 937,5 |  |
|  | Вчені та працівники Національної академії наук | 1 | 62,5 |  |
|  | Державні службовці | 6 | 375,0 |  |
|  | Науково-педагогічні та педагогічні працівники | 16 | 1 000,0 |  |
|  | Інші категорії громадян | 137 | 8 562,5 |  |
| Золотоноша | Молоді сім’ї | 62 | 3875.0 |  |
|  | Військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, особи начальницького складу Державної фельд’єгерської служби, Державної кримінально-виконавчої служби | 60 | 3750 |  |
|  | Судді місцевих судів | 2 | 125.0 |  |
|  | Працівники прокуратури | 3 | 187.5 |  |
|  | Працівники МНС | 2 | 125.0 |  |
|  | Працівники МВС | 7 | 437.5 |  |
| Сміла | Військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, особи начальницького складу Державної фельд’єгерської служби, Державної кримінально-виконавчої служби, посадові особи митної служби, прирівняні до них особи | 31 | 1937 |  |
|  | Науково-педагогічні та педагогічні працівники | 38 | 2375 |  |
|  | Молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни | 250 | 15625 |  |
|  | Державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування | 7 | 437 |  |
| Ватутіне | Військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, особи начальницького складу Державної фельд’єгерської служби, Державної кримінально-виконавчої служби, посадові особи митної служби, прирівняні до них особи педагогічні працівники, молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни | 105 | 5065.8 |  |
|  | Інші категорії громадян | 72 | 3 720,0 |  |
| райони |  | 274 | 17147.5 |  |
| Усього |  | 1573 | 96057.3 |  |

Додаток

ПЕРЕЛІК

земельних ділянок, які передбачаються для відведення під будівництво доступного житла у Черкаській області

| Адреса земельної ділянки | Площа земельної ділянки | Найменування та адреса організації, якій виділена земельна ділянка | Рішення органу місцевого самоврядування про землевідведення | Плановий початок і завершення будівництва (роки) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м.Черкаси, на розі вулиць Ватутіна та Рябоконя | 1,1297 га | КП “Черкасиінвестбуд” м.Черкаси вул.Байди Вишневецького,47 | Рішення міської ради від 08.10.2009 № 5-99 | 2010-2011 |  |
| м.Черкаси, р-н Перемоги II | 14,5 | - | - | - |  |
| м.Умань | 0,6 га | Житлово-будівельний кооператив педагогічних працівників “Епоха-Умань” вул.Шевченка,17 | Рішення міської ради від 26.12.2007 № 2.9-27/5 | 2010-2012 |  |
| м.Канів вул. Шевченка, буд 41 | 0,8 2517 га | ЗАТ «Канівбуд», м. Канів, вул. Леніна, 172 | Рішення міської ради №129 від 15.04.2004, № 29-2 від 15.12.2005 | 2004-2011 |  |
| м.Золотоноша | 0.7 га в т.ч. | не визначено | Рішення міської ради від 24.06.2010 № 53-8/V* |  |  |
| вул. Франка,1-в | 0,4 га |  |  |  |  |
| вул. Франка,1-г | 0,3 га |  |  |  |  |
| м.Ватутіне | 2.875га в т.ч. | не визначено | Рішення міської ради від 30.07.2010 № 66-47/V * |  |  |
| Проспект Ватутіна,27 | 0.375га |  |  |  |  |
| Проспект Ватутіна,27 | 0.25га |  |  |  |  |
| Вул.Пушкіна,9 | 0.25га |  |  |  |  |
| Вул.Ювілейна,3 | 0.25га |  |  |  |  |
| Вул.Ювілейна,23 | 0.3125га |  |  |  |  |
| Вул.Ювілейна,33 | 0.5га |  |  |  |  |
| Вул.Ювілейна,35 | 0.9375га |  |  |  |  |

* Земельні ділянки зарезервовані відповідно до генерального плану.

Додаток 6

до програми

ПРОГНОЗНий розрахунок

вартості будівництва (придбання) доступного житла  у Черкаській області на 2010-2017 роки

| Найменування району, міста обласного підпорядкування | Загальний обсяг фінансування (млн. грн.) | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | державний бюджет | місцевий бюджет | розподіл коштів місцевих бюджетів за роками |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| м.Черкаси | 153,315 | 45,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,320 |
| м.Умань | 108.3 | 28.49 | 4,0 | - | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 75.81 |
| м. Канів | 100.333 | 28.2 | 1,9 | - | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 70.233 |
| м.Золотоноша | 40.993 | 12.1 | 0,198 | 0,009 | 0,010 | 0,017 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,038 | 0,046 | 28.695 |
| м.Сміла | 87.333 | 23.0 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 61.133 |
| м.Ватутіне | 47.057 | 13.693 | 0.424 | - | - | - | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.124 | 32.940 |
| Усього | 537.331 | 151.478 | 9.722 | 0.109 | 0.51 | 0.917 | 1.17 | 1.195 | 1.313 | 2.038 | 2.47 | 376.131 |

Продовження

додатку 6

Прогнозні розрахунки

вартості (придбання) доступного житла у Городищенському, Черкаському, Чорнобаївському та Лисянському районах

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування (млн. грн.) | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Городищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 54,135 | - | 2,605 | 2.515 | 2.515 | 2.515 | 2.515 | 2,624 | 2,723 |
| Державний бюджет | 14,616 | - | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 |
| Місцеві бюджети органів місцевого самоврядування | 1,624 | - | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Інші джерела (кошти населення) | 37,895 | - | 0,285 | 0,195 | 0,195 | 0.195 | 0,195 | 0,304 | 0,403 |
| Черкаський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 3.03 | - | 0.286 | 0.253 | 0.296 | 0.39 | 0.509 | 0.586 | 0.699 |
| державний бюджет р-ну місцевий бюджет р-ну | 0,91 - | - - | 0,086 - | 0,076 - | 0,08 - | 0,117 - | 0,15 - | 0.176 - | 0,210 - |
| в т.ч. с.Руська Поляна (державний бюджет) | 0,565 | - | 0,053 | 0,047 | 0,055 | 0,072 | 0,096 | 0,109 | 0,130 |
| Інші населені пункти (державний бюджет) | 0,345 | - | 0,032 | 0,029 | 0,034 | 0,044 | 0,058 | 0,067 | 0,081 |
| Кошти громадян (інші джерела) | 2,12 | - | 0,200 | 0,177 | 0,207 | 0,273 | 0,356 | 0,410 | 0,489 |
| Чорнобаївський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 3,021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Державний бюджет | 0,906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Місцеві бюджети органів місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші джерела (кошти населення) 70% | 2,115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лисянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 10.53 | - | 0.902 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.806 | 1.806 |
| Державний бюджет | 2.85 | - | 0.244 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.489 | 0.489 |
| Місцеві бюджети органів місцевого самоврядування | 0.315 | - | 0.027 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.054 | 0.054 |
| Інші джерела (кошти населення) 70% | 7.365 | - | 0.631 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.263 | 1.263 |
| Всього по 4-х районах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг фінансування в т.ч. | 70.716 | - | 3.793 | 4.272 | 4.315 | 4.409 | 4.528 | 5.016 | 5.228 |
| Державний бюджет | 19.282 | - | 2.418 | 2.571 | 2.575 | 2.612 | 2.645 | 2.753 | 2.787 |
| Місцеві бюджети органів місцевого самоврядування | 1.939 | - | 0.259 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.286 | 0.286 |
| Інші джерела (кошти населення) 70% | 49.495 | - | 1.116 | 1.424 | 1.454 | 1.52 | 1.603 | 1.977 | 2.155 |