|  | Додаток до рішення обласної ради від 28.12.2010 № 3-6/VI |
| --- | --- |

Регіональна

програма будівництва (придбання)

доступного житла у Черкаській області

на 2010-2017

Вступ

Згідно з інформацією державних статистичних спостережень у 2005 році в області збудовано і введено в експлуатацію 161250 кв. м загальної площі житлових будинків. На обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, перебувало 29990 сімей та одиноких громадян. 560 сімей та одиноких громадян одержали житло, що й становило –1,7% від загальної чисельності осіб, які перебували на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Середня забезпеченість житлом на одну особу становила 25,3 кв. метрів.

За 2006 рік в області збудовано і введено в експлуатацію 177680 кв. м загальної площі житлових будинків. На обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, перебувало 29548 сімей та одиноких громадян. 530 сімей та одиноких громадян одержали житло і покращили свої житлові умови, що становило –1,8% від загальної кількості тих, хто перебував на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Середня забезпеченість житлом на одну особу становила 25,6 кв. метрів.

У 2007 році в області збудовано і введено в експлуатацію 204254 кв. м загальної площі житлових будинків. На обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, перебувало 28514 сімей та одиноких громадян. 178 сімей та одиноких громадян одержали житло і покращили свої житлові умови, що становило –0,6% від загальної кількості тих, хто перебував на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Середня забезпеченість житлом на одну особу становила 25,7 кв. метрів.

За 2008 рік в області збудовано і введено в експлуатацію 163222 кв. м загальної площі житлових будинків. На обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, перебувало 28344 сімей та одиноких громадян. 335 сімей та одиноких громадян одержали житло і покращили свої житлові умови, що становило – 1,2% від загальної чисельності осіб, які перебували на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Середня забезпеченість житлом на одну особу становила 25,9 кв. метрів.

У 2009 році в області збудовано і введено в експлуатацію 144801 кв. м загальної площі житлових будинків. На обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, перебувало 27073 сімей та одиноких громадян. 144 сімей та одиноких громадян одержали житло і покращили свої житлові умови, що становило –0,5% від загальної кількості тих, хто перебував на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Середня забезпеченість житлом на одну особу становила 26,2 кв. метрів.

Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у Черкаській  області на 2010-2017 роки (далі - програма) розроблена на основі комплексного підходу до ефективного вирішення питань реалізації державної політики щодо забезпечення громадян, які потребують покращення житлових умов, доступним житлом.

Мета програми

Реалізація програми доступного житла стане одним із шляхів розв’язання житлової проблеми в області.

Метою програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Шляхи розв’язання проблеми

Основним шляхом розв’язання проблеми є залучення власних коштів громадян та коштів Державного і місцевих бюджетів для будівництва (придбання) житла.

Враховуючи відсутність у більшості громадян області власних коштів, актуальним є питання необхідності отримання банківських кредитів.

Способом успішної реалізації програми є встановлення нижчих, порівняно з ринковими, відсоткових банківських ставок за кредитами на будівництво (придбання) житла.

Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, та обсяг потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у розрізі населених пунктів по Черкаській області наведені у додатках 1,2 до програми.

Організація виконання програми

Координація робіт з виконання програми покладається на управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Виконавці програми інформують управління містобудування та архітектури облдержадміністрації про хід її виконання щорічно до 30 січня та 20 червня.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання програми управління містобудування та архітектури облдержадміністрації подає до 10 лютого та 28 червня  облдержадміністрації і до 15 лютого та 1 липня подає проект інформації обласній раді та Міністерству регіонального розвитку та будівництва України.

За необхідності до програми можуть бути внесені в установленому порядку зміни та доповнення.

Механізм та етапи виконання програми

Виконання програми передбачено здійснити в три етапи.

На першому етапі  (2010-2011 роки) передбачається апробація механізму фінансування будівництва доступного житла, передбаченого програмою, шляхом реалізації пілотних проектів.

На другому етапі  (2012-2014 роки) передбачається розгортання будівництва (придбання) доступного житла. Перелік земельних ділянок, що передбачаються для відведення під будівництво житла, наведений в додатку 5 до програми.

На третьому етапі (2015-2017 роки) передбачається запровадження нового фінансово-економічного механізму підтримки будівництва (придбання) доступного житла, що дасть можливість збільшити обсяги такого будівництва.

Завдання і заходи з виконання програми наведені у додатку 3.

Очікувані результати

- Будівництво доступного житла для громадян, які потребують покращення житлових умов.

- Стимулювання будівництва та збільшення обсягів будівельних робіт за рахунок відповідних джерел фінансування.

- Створення конкурентних умов, що сприятиме здешевленню житла та зробить його вартість більш доступною для населення.

- Створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності.

Очікувані результати виконання програми наведені у додатку 4.

Обсяги та джерела фінансування програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів:

державного бюджету;

бюджетів органів місцевого самоврядування;

населення (70 відсотків від загальних обсягів фінансування).

Прогнозний розрахунок вартості будівництва (придбання) доступного житла у Черкаській області на 2010 – 2017 роки наведено у додатку 6.

Керівник секретаріату

обласної ради								           В.О.Мовчан