Додаток 2

до Програми

**ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ**

**з реалізації обласної програми „Створення містобудівного кадастру Черкаської області 2020 – 2021 роки“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пріоритетні завдання Програми** | **Заходи Програми** | **Термін виконання**  **Програми** | **Відповідальні виконавці Програми** | **Очікуваний результат Програми** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Проведення робіт з дослідження та прогнозного розрахунку параметрів програмно-технічного комплексу для створення містобудівного кадастру у відповідності до регіональних особливостей введення об‘ємів інформації, кількості базових рівнів, спроможності інформаційних каналів | 1.Дослідження та прогнозний розрахунок параметрів програмно-технічного комплексу для створення містобудівного кадастру у відповідності до регіональних особливостей введення об‘ємів інформації, кількості базових рівнів, спроможності інформаційних каналів (визначення спеціалізованого програмного комплексу та його параметрів, специфікації, тобто вартість найбільш прийнятного варіанту, враховуючи наявну кількість матеріалів в управлінні та в структурних підрозділів) | 2020 | Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації | Розрахунок параметрів програмно-технічного комплексу для створення містобудівного кадастру у відповідності до регіональних особливостей введення об‘ємів інформації, кількості базових рівнів, спроможності інформаційних каналів |
|  | 1.2.Розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру  (побудова системи містобудівного кадастру для можливості обміну між всіма органами, які забезпечують наповнення даних містобудівного кадастру) | 2020-2021 | Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації; спеціалізовані організації які розробляють, встановлюють та обслуговують програмне забезпечення (за згодою) | Забезпечення єдності даних (просторових, інформаційних, структурних) |
| 2. Формування програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру на регіональному рівні | 2.1. Придбання та встановлення спеціалізованого обладнання | 2020 -2021 | Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації | Забезпечення програмними засобами для роботи геоінформаційної системи Служби містобудівного кадастру |
|  | 2.2.Придбання та встановлення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 2020-2021 | Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації |  |

Керівник секретаріату Б. ПАНІЩЕВ