ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення обласної ради 03.03.2023 № 17-27/VIII

Програма

розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Черкаської області на 2023-2026 роки

ЗМІСТ

| № з/п | Назва розділу програми | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПАСПОРТ Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Черкаської області на 2023 – 2026 роки | 3 |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму | 3-5 |
| 3. | Мета Програми | 5 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми | 5-6 |
| 5. | Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники | 6-7 |
| 6. | Відповідальні виконавці Програми | 7 |
| 7. | Фінансування Програми | 7-8 |
| 8. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 8 |
| 9. | Внесення змін і доповнень до Програми | 8 |

1. ПАСПОРТ

Програми розвитку автомобільних доріг загального

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Черкаської області

на 2023-2026 роки

1. Ініціатор розроблення Програми – Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Департамент будівництва Черкаської ОДА).

2. Правові підстави розроблення Програми – Бюджетний кодекс України, Закони України: „Про автомобільні дороги“, „Про дорожній рух“, 
„Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про місцеві державні адміністрації“.

3. Відповідальні виконавці Програми – Черкаська обласна державна (військова) адміністрація в особі Департамент будівництва Черкаської ОДА.

Співвиконавцями Програми є державне підприємство „Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області“ (далі – ДП „СМАД у Черкаській області“) та органи місцевого самоврядування.

4. Термін реалізації Програми – 2023-2026 роки.

5. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі – субвенція з державного бюджету);

субвенцій з місцевих бюджетів області;

коштів обласного бюджету;

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

Закон України „Про автомобільні дороги“ регулює відносини, пов’язані 
з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на: автомобільні дороги загального користування; вулиці і дороги міст та інших населених пунктів; відомчі (технологічні) автомобільні дороги; автомобільні дороги на приватних територіях.

Закон України „Про дорожній рух“ регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначає права, обов’язки і відповідальність суб’єктів-учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, об’єднань, підприємств, установ і організацій незалежно 
від форм власності та господарювання.

З 01.01.2020 автомобільні дороги загального користування місцевого значення Черкаської області передані до сфери управління Черкаської обласної державної адміністрації, в особі Департаменту будівництва Черкаської ОДА, 
в існуючому стані з документацією, яка на даний час не відповідає реальності і потребує поновлення, а саме виготовленню паспортів.

Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

Територія області становить 20 916 км2. Забезпеченість автомобільними дорогами на 1 000 км території складає 293,68 км (по Україні – 285,6 км). 
На 1 000 чоловік населення – 4,91 км (по Україні – 4,1 км).

Мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Черкаській області складає 4 379,75 км, із них:

обласні – 3 795,75 км;

районні – 584,0 км.

В складі автомобільних доріг загального користування місцевого значення знаходяться 319 мостів та шляхопровод загальною довжиною 4 946 метрів погонних, з яких 315 мостів залізобетонних, 4 – металевих мостів та інші інженерні споруди, об’єкти благоустрою, засоби організації дорожнього руху 
та придорожні насадження.

Всього в області в комунальній власності знаходиться 13 143,5 км вулично-дорожньої мережі загальною площею 178,9 млн м2, кількість штучних споруд (мостів, шляхопроводів, тощо) 370 одиниця. Дороги з твердим покриттям складають до 68 відсотків від загальної протяжності вулично-дорожньої мережі.

Незадовільний стан автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності на сьогодні є результатом низького рівня фінансування дорожнього господарства області, яке протягом останніх років коливалось на рівні від 25 
до 30 відсотків від науково обґрунтованої потреби. У той же час, за останні десятиліття значно збільшилась інтенсивність руху автомобільного транспорту, в тому числі і великовагового. Автомобільні дороги, які побудовані переважно у 80-х та 90-х роках минулого століття, не розраховані на навантаження 
від сучасних великовагових автомобілів, загальна вага яких перевищує 60 тонн. Внаслідок руху останніх відбувається інтенсивне руйнування дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності. Такий їх стан негативно впливає на транскордонну співпрацю України з країнами ЄС, гальмує соціально-економічний розвиток, 
не забезпечує безпечних умов руху автомобільними дорогами Черкащини 
та створює соціальну напругу.

Аналогічна ситуація склалася зі станом штучних споруд (мостів, шляхопроводів, труб та інженерних споруд).

Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності області до 2026 року, враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан, є:

покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області;

забезпечення ефективного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

реконструкція та нове будівництво мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності 
із урахуванням соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку області;

співпраця з міжнародними фінансовими організаціями;

впровадження новітніх технологій при виконанні ремонтів 
та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності на засадах вільної конкуренції приватних і державних підрядників;

створення ринку відповідних робіт та послуг на умовах довгострокових контрактів.

3. Мета Програми

Метою Програми є відновлення та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області та споруд на них і забезпечення безпечних умов руху для транспортних засобів, підвищення комфортності 
та економічності перевезень, паспортизація автомобільних доріг загального користування місцевого значення та мостових споруд на них.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Основними напрямами реалізації заходів цієї Програми є:

4.1 Відновлення та розвиток мережі автомобільних доріг шляхом будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також окремих об’єктів доріг комунальної власності і штучних споруд на них в міських, сільських 
та селищних населених пунктах.

4.2 Відповідно до основних напрямів, стратегічним баченням щодо подальшого відновлення та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області та організації безпеки дорожнього руху є:

проведення робіт на автомобільних дорогах за маршрутним принципом 
з розбудовою відповідної дорожньої інфраструктури;

проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах за напрямками Черкаси – міста обласного значення – міста та селища, а також на дорогах, 
які з’єднують основні транспортні магістралі області;

проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах за напрямками, центр територіальної громади – сільські, селищні населені пункти;

проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах, які сполучають сільські населені пункти;

проведення ремонтних робіт на вулицях і дорогах комунальної власності 
у населених пунктах;

поновлення паспортів автомобільних доріг загального користування місцевого значення та мостів на них;

створення просторової прив’язки шляхом визначення просторових координат автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Така пріоритетність реалізації заходів:

дозволить забезпечити раціональне використання коштів, спрямованих 
на відновлення та збереження мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності 
у населених пунктах;

дозволить дотриматися інтересів громадян і суспільства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

забезпечить сталий розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури Черкащини.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

5.1 Реалізація заходів Програми щодо доріг загального користування місцевого значення і об’єктів комунальної власності здійснюється шляхом формування переліків об’єктів, роботи на яких будуть виконуватися 
в поточному році (та наступному році) за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України (далі – Переліки).

5.2 Пропозиції до Переліків подаються до Департаменту будівництва Черкаської ОДА міськими, сільськими, селищними радами територіальних громад, депутатами всіх рівнів, ДП „СМАД у Черкаській області“.

Пропозиція повинна містити змістовне обґрунтування визначених об’ємів робіт на зазначеному об’єкті та фінансового забезпечення на їх виконання, 
матеріали інформаційного характеру щодо стану визначеного об’єкту (фото, відео), а також матеріали топографо-геодезичних вишукувань.

5.2.1 Департамент будівництва Черкаської ОДА узагальнює та формує проекти Переліків відповідно до поданих пропозицій у межах фінансового ресурсу, передбаченого на реалізацію заходів Програми.

Сформовані Переліки, які будуть фінансуватися за рахунок субвенції 
з державного бюджету подається на затвердження голові (начальнику) Черкаської обласної державної (військової) адміністрації та погоджується 
у Державному агентстві автомобільних доріг України згідно з чинним законодавством.

5.2.2 Критеріями включення об’єктів робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення 
і штучних споруд на них до Переліків, які будуть фінансуватись за рахунок субвенції з державного бюджету є:

забезпечення транспортного сполучення населених пунктів у межах району;

забезпечення належного сполучення сільських, селищних населених пунктів з центрами громад;

густота населення;

соціально важливі об’єкти для розвитку сільських, селищних та міських населених пунктів;

забезпечення можливого співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

5.2.3 Критеріями включення об’єктів робіт з будівництва, реконструкції, ремонту доріг і вулиць комунальної власності до Переліків, які будуть фінансуватись за рахунок субвенції з державного бюджету є:

підтвердження балансоутримувача комунальних доріг і вулиць про перебування об’єктів на балансі територіальних громад (міських, сільських, селищних рад);

співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел, 
не заборонених законодавством.

Перевага для включення до вищезазначених Переліків буде надаватись тим об’єктам, по яких буде гарантований більший відсоток співфінансування.

5.4 Протягом бюджетного року до Переліків можуть вноситися зміни 
і доповнення за наявності відповідного обґрунтування та фінансового ресурсу.

6. Відповідальні виконавці Програми

6.1 Відповідальним виконавцем Програми є Черкаська обласна державна (військова) адміністрація в особі Департаменту будівництва Черкаської ОДА.

6.2 Співвиконавцями Програми є ДП „СМАД у Черкаській області“, та органи місцевого самоврядування.

6.3 Відповідальні виконавці, зазначені в п. 6.2 даної Програми, повідомляють Департамент будівництва Черкаської ОДА про дати проведення процедур закупівель, залучених до робіт підрядників та графіки виконання робіт.

7. Фінансування Програми

7.1 Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення, будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

коштів обласного бюджету;

субвенцій з місцевих бюджетів;

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

7.2 Фінансування Програми за рахунок субвенції з місцевих бюджетів може спрямовуватись на розробку необхідної документації, будівництво, реконструкцію, різні види ремонтів та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць 
і доріг комунальної власності у населених пунктах.

7.3 Складання і подання фінансової звітності про використання коштів 
у розрізі об’єктів відповідальними виконавцями здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

8.1 Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів, ефективним та цільовим використанням коштів її виконавцями, а також залученням до виконання Програми 
в установленому законодавством порядку підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування здійснює Департамент будівництва Черкаської ОДА.

8.2 Контроль за виконанням Програми покладається на Черкаську обласну державну (військову) адміністрацію.

9. Внесення змін і доповнень до Програми

9.1 Пропозиції щодо внесення змін і доповнень, а також пропозиції 
щодо удосконалення механізмів реалізації Програми вносяться обласною державною (військовою) адміністрацією як самостійно, так і за результатами звернень територіальних громад області, а також депутатів всіх рівнів.

9.2 Рішення про внесення змін і доповнень до Програми приймаються 
на сесії Черкаської обласної ради.

Заступник керівника секретаріату                                     Наталія ГОРНА