###### Додаток 2

###### до Програми

###### (у редакції рішення обласної ради

dід 24.03.2017 № 13-13/VII)

Забезпечення надійного і сталого функціонування обласної системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та орієнтований кошторис видатків на реалізацію програми

| № з/п | Зміст заходів | Джерело фінансу вання | Кількість (к-т, шт.) | Вартість (тис. грн.) | Відповідальні за створення та утримання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Модернізація регіональної системи оповіщення |  |  |  |  |  |
| Фінансування на 2016 рік |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробка проекту регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення Черкаської області | місцеві бюджети | 1 | 140,0 | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації |
| 2. | Введення в експлуатацію (розробка робочих документів, поставка обладнання, будівельно-монтажні і пуско-налагоджувальні роботи, організація ліній та каналів зв’язку і проведення дослідної експлуатації): - встановлення автоматизованого робочого місця (на 6 телефонних номерів) оперативного чергового на позаміському запасному пункті управління обласної державної адміністрації з перехватом по цифрових каналах зв’язку двох станцій FМ радіомовлення та першого каналу українського радіомовлення | місцеві бюджети | 1 | 658,0 | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації |
| 3. | Підключення позаміського командного пункту управління обласної державної адміністрації до мережі Інтернет та оплата послуг за його використання | місцеві бюджети | 1 | 2,0 | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації |
| Необхідно профінансувати у 2016 році |  |  |  | 800,0 |  |
| Необхідно профінансувати на виконання програми |  |  |  | 800,0 |  |

| Модернізація регіональної системи оповіщення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фінансування на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Введення в експлуатацію (розробка робочих документів, поставка обладнання, будівельно-монтажні і пуско-налагоджувальні роботи, організація ліній та каналів зв’язку і проведення дослідної експлуатації): встановлення автоматизованого робочого місця (на 6 телефонних номерів) оперативного чергового на позаміському запасному пункті управління обласної державної адміністрації з перехватом по цифрових каналах зв’язку двох станцій FМ радіомовлення та першого каналу українського радіомовлення. | місцеві бюджети | 1 | 295,0 | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації |
| 2. |  | Підключення позаміського запасного пункту управління обласної державної адміністрації до мережі Інтернет та оплата послуг за його використання | місцеві бюджети | 1 | 5,0 | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації |
| Необхідно профінансувати у 2017 році усього |  |  |  |  | 300,0 |  |
| Фінансування на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |
| Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення та зв’язку цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення та зв’язку цивільного захисту |  | місцеві бюджети | 1 | 351,8 | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації |
| Необхідно профінансувати у 2017 році |  |  |  |  | 351,8 |  |
| Необхідно профінансувати на виконання програми |  |  |  |  | 651,8 |  |

Керівник секретаріату 							В. Мовчан