Додаток до рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-5/VII

Програма

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року

ЗМІСТ

| № з/п | Назва розділу програми | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року | 3 |
| 2. | Загальні положення | 4 |
| 3. | Аналіз існуючого стану безпеки дорожнього руху в області | 4-7 |
| 4. | Мета Програми | 7 |
| 5. | Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма | 7-8 |
| 6. | Шляхи і способи розв'язання проблеми та терміни виконання Програми | 8-10 |
| 7. | Основні напрямки реалізації Програми | 10 |
| 8. | Фінансове забезпечення Програми | 10 |
| 9. | Очікувані результати виконання Програми | 10 |
| 10. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 10 |
| 11. | Напрямки реалізації та заходи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року (Додаток 1) | 11-21 |
| 12. | Облаштування штучного освітлення на пішохідних переходах (Додаток 2) | 22-27 |

I. Паспорт

Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху

на період до 2020 року

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу обласної державної адміністрації |
| 3. | Співрозробники Програми | Служба автомобільних доріг в області, Головне управління Національної поліції у області, Управління патрульної поліції в м. Черкаси Національної поліції України, Управління Укртрансбезпеки у області, управління цивільного захисту, управління охорони здоров’я, управління культури та взаємозв’язків з громадськістю, управління освіти і науки обласної державної адміністрації |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Служба автомобільних доріг в області, Головне управління Національної поліції у області, Управління Укртрансбезпеки у області, Головне управління ДФС у області, Управління ДСНС в області, Управління Держпраці у області, ДП „Черкаський облавтодор“, управління цивільного захисту, управління освіти і науки, управління охорони здоров’я, управління культури та взаємозв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, територіальні об’єднані громади |
| 5. | Учасники Програми | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад районного значення, територіальні об’єднані громади |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2017 – 2020 роки |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний, місцеві бюджети, кредитні кошти, спонсорські кошти, кошти підприємств та інвесторів |

ІІ. Загальні положення

Правовою підставою для розроблення Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року (далі - Програма) є Закон України „Про дорожній рух“, а також укази Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121 „Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху“, від 17 червня 2008 року № 556 „Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам“, Рекомендації парламентських слухань на тему: „Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху“, схвалені постановою Верховної Ради України від 13.04.2016 № 1091-VIII.

ІІІ. Аналіз існуючого стану безпеки дорожнього

руху в області

Протягом 2015 року на території Черкаської області сталося 3526 дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), що на 9,8% менше ніж 
у 2014 році. Однак за 2016 рік спостерігається збільшення ДТП на 14,6% до відповідного періоду минулого року. Кількість постраждалих у 2015 році -760 осіб, що на 12,1% більше, ніж у 2014 році. За 2016 рік внаслідок дорожньо-транспортних пригод постраждало 880 осіб, що на 15,3% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Кількість загиблих у 2016 році зменшилася на 24,4% до періоду попереднього року (118 осіб), однак збільшилася кількість травмованих при дорожньо-транспортних пригодах на 17,7% до періоду попереднього року і становила 1150 осіб.

Динаміка

росту (зниження) дорожньо-транспортних пригод з постраждалими 
у області за 2014, 2015 та 2016 роки

Поширеними видами автопригод з постраждалими у 2016 році на дорогах Черкаської області залишається зіткнення – 40,1% (на 24,7% більше, ніж 
у 2015 році та становить – 353), перекидання – 7,6% (на 28,8% більше, ніж 
у 2015 році та становить – 67), наїзд на перешкоду – 14,0% (на 7,0% більше, ніж у 2015 році та становить – 123), наїзд на пішохода – 26,7% (на 9,8% більше, ніж у 2015 році та становить – 235), наїзд на велосипедиста – 7,4% (на 4,4% менше, ніж у 2015 році та становить – 65), що загалом становить 95,8% від усіх дорожньо-транспортних пригод.

Чинники, які впливають на безпеку дорожнього руху, зростання дорожньо-транспортного травматизму, серед яких найбільш значущими є:

- низький рівень дисципліни учасників дорожнього руху;

- недостатній рівень забезпеченості транспортного процесу, відповідно до встановлених вимог, параметрами дороги;

- неналежний рівень практичного забезпечення невідворотності покарання за порушення правил дорожнього руху та усвідомлення цього учасниками дорожнього руху;

- недостатній рівень водійської майстерності;

- недостатність фінансування заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, та відсутність системних підходів до проведення аналізу ефективності фінансування таких заходів;

- низький рівень використання автоматизованих засобів контролю 
та регулювання дорожнього руху;

- недостатній контроль за дорожнім рухом відповідними територіальними органами міністерств та іншими територіальними органами виконавчої влади в області;

- недостатній рівень системи оповіщення про дорожньо-транспортні пригоди.

За останні 10 років стрімко зросла кількість автомобілів не тільки 
в області, а і в Україні. Дороги, побудовані за радянських часів, вичерпали свій ресурс і потребують стовідсоткового відновлення дорожнього покриття відповідно до сучасних навантажень та інтенсивності руху, а мережа доріг очікує на розбудову з урахуванням процесу урбанізації населення, зміни структури виробництва, а також основних напрямків руху товаропотоків 
у внутрішній і зовнішній торгівлі.

Наслідком такого стану справ є значне погіршення умов руху, затори, збільшення витрат пального, погіршення екологічної ситуації і зростання аварійності. На цей час у містах та інших населених пунктах області відбувається близько 75 відсотків усіх дорожньо-транспортних пригод. При цьому темпи зростання числа постраждалих у містах випереджають темпи зростання кількості самих ДТП. Разом з тим, темпи розвитку дорожньої  мережі, обсяги капіталовкладень та заходи, які спрямовані на усебічне вирішення проблем сфери дорожнього руху та його безпеки, не відповідають темпам інтенсифікації дорожнього руху.

Динаміка

росту/зниження дорожньо-транспортних пригод з постраждалими 
у населених пунктах області за 2014, 2015 та 2016 роки

Зусилля, які сьогодні спрямовуються місцевими органами виконавчої влади на її вирішення, носять ситуативний характер, а недостатність коштів зводить їх ефективність до мінімуму. При цьому органи місцевого самоврядування в більшості випадків узагалі самоусуваються від зазначених питань.

Слід зазначити, що закінчилася дія Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області на період до 2016 року, яка затверджена рішенням сесії обласної ради від 21.06.2013 № 23-2/VI. Контроль 
за виконанням цієї програми здійснювалось Управлінням державної автомобільної інспекції Управління Міністерства внутрішніх справ України 
в області. За 4 роки дії даної програми спостерігалося зменшення кількості ДТП (2013 рік – 4209 ДТП, 2016 рік – 4046 ДТП), але щорічно збільшувалася загальна кількість ДТП з постраждалими на 12,0 – 16,0% та кількість ДТП 
з постраждалими у населених пунктах області на 18,0 – 21,0%. Мета, з якою реалізовувалась зазначена програма не досягнута, через неналежний нагляд 
та контроль за дотриманням законодавства про дорожній рух та його безпеку, за діяльністю підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання, також не було забезпечено:

- керівництво діяльністю по організації дорожнього руху;

- організацію навчання населення Правилам дорожнього руху, проведення виховних заходів серед різних соціально-вікових груп населення щодо його безпеки;

- організацію підготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів і розвиток мережі відповідних навчальних закладів;

- організацію та фінансування заходів, пов'язаних із профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

- керівництво та координація роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху, вимог екологічної безпеки.

Разом з цим центральними органами виконавчої влади були вжиті заходи щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року, яку було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 140-р та на сьогоднішній день реалізовується Галузева програма забезпечення безпеки руху 
на автомобільному транспорті на 2016 – 2018 роки, яка затверджена Наказом Міністерства інфраструктури України від 18.03.2016 № 112. Проте суттєвих зрушень не спостерігається.

Динаміка

росту (зниження) дорожньо-транспортних пригод в Україні 
за 2014, 2015 та 2016 роки

З огляду на вищезазначене динаміка дорожньо-транспортних пригод зайвий раз переконує нас у важливості безпеки дорожнього руху                             як інтегральної складової національної безпеки України.

Програмний підхід з підвищення рівня безпеки дорожнього руху в області дозволить забезпечити принцип комплексності та системності в розробленні, фінансуванні та проведенні визначених Програмою заходів. Позитивні зрушення при її реалізації буде досягнуто лише в рамках тісної взаємодії місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств 
та органів місцевого самоврядування.

Разом з цим, слід запровадити фінансування заходів щодо здійснення контролю та координації дій органом виконавчої влади в області та постійною комісією обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини відповідальних виконавців та учасників програми щодо виконання заходів Програми. Це дасть змогу забезпечити належний контроль за реалізацією Програми та оперативне вирішення проблемних питань з підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
на території області.

ІV. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області, зниження рівня дорожньо-транспортних пригод та тяжкості 
їх наслідків, створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, а також поліпшення координації діяльності органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств, об'єднань та місцевого самоврядування у сфері дорожнього руху, а також вимог екологічної безпеки.

V. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

За останні 10 років суттєво змінився склад автомобільних потоків, 
що рухаються автомобільними дорогами України. Зростання інтенсивності руху автотранспорту, а також збільшення маси автомобілів спричиняє інтенсивний фізичний знос покриття доріг та конструкцій мостових споруд 
і шляхопроводів. На сьогодні транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг загального користування та штучних споруд, що на них розташовані, досяг критичного рівня і потребує покращення відповідно до соціально-економічних потреб області, держави і суспільства.

Ступінь розвитку вулично-дорожньої мережі населених пунктів області та її стан не відповідають рівню інтенсивності транспортного руху та вимогам, що висуваються до неї економічними потребами держави.

Низьким залишається рівень впровадження в практичне застосування новітніх технологій і технічних засобів організації дорожнього руху 
та здійснення контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху правил та вимог безпеки.

Не відповідає завданням сучасна система нагляду за дотриманням норм 
і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, яка функціонує в умовах організаційної неузгодженості та базується на засадах мінімально достатніх нормативно-правових вимог.

Недостатній рівень впливу держави й суспільства на учасників дорожнього руху з метою формування суспільно значущих стереотипів транспортної культури й підвищення правосвідомості зумовлює байдуже ставлення до можливих наслідків дорожньо-транспортних пригод, відсутність розуміння учасниками дорожнього руху причин виникнення їх, недостатнє залучення населення до діяльності стосовно попередження дорожньо-транспортних пригод. Не в повній мірі вивчаються та використовуються надбання світового досвіду у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Фактична відсутність системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту 
та пішоходів у населених пунктах області.

Недостатній рівень фінансування заходів з безпеки дорожнього руху 
в області місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

VІ. Шляхи і способи розв'язання проблеми та терміни виконання Програми

Розв'язання проблеми здійснюватиметься шляхом:

- підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг загального користування;

- будівництво/облаштування майданчиків на автомобільних дорогах загального користування для відстою автотранспортних засобів, рух яких було призупинено у зв'язку з підвищенням температури у спекотний період або під час несприятливих погодних умов та через зниження несущої здатності автодоріг, штучних споруд;

- будівництво/облаштування майданчиків для забезпечення роботи пересувного пункту габаритно-вагового контролю у відповідності                              до параметрів, які визначено нормативно-правовими актами України;

- реконструкції, будівництва, капітального, середнього поточного                    та ямкового ремонту вулично-дорожньої мережі населених пунктів області;

- приведення у відповідність до нормативних вимог рівня освітленості вулиць і доріг у населених пунктах області;

- оперативного реагування щодо усунення недоліків виявлених при комісійних обстеженнях залізничних переїздів;

- розбудови вело-інфраструктури у населених пунктах області, яка реалізовуватиметься через одночасний розвиток двох напрямків:

- будівництво веломережі й облаштування велосипедної інфраструктури. Будівництво веломережі здійснюється способом встановлення виділених велодоріжок на пішохідних частинах і організацією велосмуг                     на проїзних частинах;

- облаштування велоінфраструктури передбачає ознакування веломаршрутів, встановлення велопаркувальних стійок, організацію оренди велосипедів, створення консультаційних та інформаційних пунктів, сприяння відкриттю веломагазинів, веломайстерень тощо;

- забезпечення технічними засобами з організації дорожнього руху                 та здійснення контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху правил та вимог безпеки відповідального структурного підрозділу Головного управління Національної поліції України в області за безпекою                             на автомобільному транспорті;

- розробки та впровадження системи нагляду за дотриманням норм 
і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, а також узгодженості усіх контролюючих органів виконавчої влади в області щодо спільних дій 
з контролю за дотриманням правил дорожнього руху та інших нормативно-правових актів України;

- впровадження пропагандистсько-роз'яснювальної роботи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху серед населення, а першочергово 
в навчальних та просвітницьких закладах шляхом:

- висвітлення актуальних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху в спеціалізованих телепрограмах на регіональному та місцевому телебаченні;

- створення спеціалізованого видання для інформування 
та популяризації безпеки дорожнього руху; вдосконалення в загальноосвітніх навчальних закладах роботи щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

- створення дитячих автомістечок в дошкільних та шкільних навчальних закладах області, активізація діяльності загонів юних інспекторів руху, проведення оглядів і конкурсів з організації профілактичної роботи з безпеки дорожнього руху;

- створення загонів „Юний інспектор руху“ (далі – ЮІР) у шкільних навчальних закладах області;

- закупівля електроквадроциклів та обладнання для загонів ЮІР;

- розробка системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів 
у населених пунктах області та її реалізація (запровадження автоматизованих засобів контролю дорожнього руху);

- проведення медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів щодо надання долікарської допомоги потерпілим 
у наслідок дорожньо-транспортних пригод;

- передбачення у місцевих бюджетах коштів на підвищення рівня безпеки дорожнього руху на відповідних підпорядкованих територіях.

Термін виконання Програми становить чотири роки.

VIІ. Основні напрямки реалізації Програми

Підвищення рівня експлуатаційних показників на автомобільних дорогах області та вулицях населених пунктів.

Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів на вулично-дорожній мережі області.

Удосконалення інформаційно-просвітницької діяльності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху серед широких верств населення.

Напрямки реалізації та заходи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року наведено  у Додатку 1 до Програми.

Облаштування штучного освітлення на пішохідних переходах наведено у Додатку 2 до Програми.

VІІІ. Фінансове забезпечення Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів  державного та місцевих бюджетів в межах фінансових можливостей місцевих бюджетів та інших, не заборонених чинним законодавством джерел.

ІX. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості осіб, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, поліпшення умов руху на вулицях і дорогах, підвищення ефективності системи підготовки учасників дорожнього руху.

X. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу обласної державної адміністрації.

Виконавці заходів, зазначених у Програмі, інформують управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу обласної державної адміністрації про хід і результати виконання заходів Програми щороку до 10 лютого, яке надає узагальнену інформацію обласній раді щороку до 20 лютого.

Керівник секретаріату 							В. Мовчан

Додаток 1

Напрямки

реалізації та заходи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року

| № з/п | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу за роками | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Критерії виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення рівня експлуатаційних показників на автомобільних дорогах області та вулицях населених пунктів |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обстеження автомобільних доріг загального користування з метою визначення стану дорожнього покриття (км, м2) та видів ремонтних робіт. | Щорічно | Служба автомобільних доріг у Черкаській області, Головне управління Національної поліції в області, управління Укртрансбезпеки в області, ДП „Черкаський облавтодор“, Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу облдержадміністрації, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад, об’єднані територіальні громади | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Розробка проектно-кошторисної документації. |
| 2. | Здійснення капітального, поточного, ямкового ремонтів: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - доріг державного значення | 2017 – 2020 роки | Служба автомобільних доріг у області, ДП „Черкаський облавтодор“ | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість км, м² доріг відремонтовано, % від тих що потребує (капітальний, поточний, ямковий ремонти) |
| 2.2 | - доріг місцевого значення | 2017 – 2020 роки | Служба автомобільних доріг у області, ДП „Черкаський облавтодор“ | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість км, м² доріг відремонтовано, % від тих що потребує (капітальний, поточний, ямковий ремонти) |
| 2.3 | - комунальних доріг та вулиць | 2017 – 2020 роки | Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад, об’єднані територіальні громади | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість км, м² доріг відремонтовано, % від тих що потребує (капітальний, поточний, ямковий ремонти) |
| 3. | Визначення потреби та місць розташування, будівництво/облаштування майданчиків на автомобільних дорогах загального користування для відстою автотранспортних засобів, рух яких було призупинено у зв’язку з підвищенням температури у спекотний період або під час несприятливих погодних умов у зимовий період. | 2017 – 2020 роки | Служба автомобільних доріг у області, ДП „Черкаський облавтодор“, управління Укртрансбезпеки у області Райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість побудовано, облаштовано майданчиків на автомобільних дорогах загального користування. Потреба у будівництві, облаштуванню майданчиків на автомобільних дорогах загального користування |
| 4. | Визначення потреби та місць розташування, будівництво/облаштування майданчиків для забезпечення роботи пересувних пунктів габаритно-вагового контролю у відповідності до параметрів, які визначено нормативно-правовими актами України | 2017 – 2020 роки | Служба автомобільних доріг у області, ДП „Черкаський облавтодор“, управління Укртрансбезпеки у області | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість побудовано, облаштовано майданчиків для забезпечення роботи пересувного пункту габаритно-вагового контролю |
| 5. | Усунення недоліків виявлених при комісійних обстеженнях залізничних переїздів | 2017 – 2020 роки | Служба автомобільних доріг у області, ДП „Черкаський облавтодор“, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад, об’єднані територіальні громади, Христинівська дистанція колії, Черкаська дистанція колії, Корсуньська дистанція колії, Шевченківська дистанція колії | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість залізничних переїздів приведено у відповідність до вимог законодавства України. Кількість залізничних переїздів потребує усунення недоліків виявлених при комісійних обстеженнях. |
| Удосконалення організації та контролю руху транспорту та пішоходів на вулично-дорожній мережі області. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Приведення у відповідність до нормативних вимог рівня освітленості вулиць і доріг у населених пунктах області |  |  |  |  | Кількість вулиць і доріг приведено у відповідність до нормативних вимог освітленості вулиць і доріг у населених пунктах. Кількість вулиць і доріг потребує приведення у відповідність до нормативних вимог освітленості вулиць і доріг у населених пунктах. |
| 6.1 | Освітлення аварійно-небезпечних ділянок доріг в Жашківському районі: с. Кривчунка а/д С240303 Кривчунка – тракторна бригада км 0+000 – 1+900; с. Леміщиха а/д О240310 від М-05 – Олександрівка км 1+800 – км 4+400; с. Литвинівка а/д Т-24-03 Орадівка – Христинівка – Жашків – Корсунь- Шевченківський – Мошни км 72+200 – 74+900; с. Пугачівка а/д Т-24-03 Орадівка – Христинівка – Жашків – Корсунь- Шевченківський – Мошни км 62+800 – 64+800; с. Соколівка автодорога Київ – Одеса, що проходить по населеному пункті, а/д О240318 від М-05 – Бузівка – Нестерівка км 10+300 – 14+000 | 2017 – 2020 роки | Жашківська районна державна адміністрація, Служба автомобільних доріг у області | місцевий бюджет | в межах бюджетних призначень |  |
| 6.2 | Освітлення аварійно-небезпечної ділянки дороги в Золотоніському районі: перехрестя в с. Благодатне а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань км 12+000 | 2017 – 2020 роки | Золотоніська районна державна адміністрація, Служба автомобільних доріг у області | місцевий бюджет | в межах бюджетних призначень |  |
| 6.3 | Освітлення аварійно-небезпечної ділянки дороги в Лисянському районі: с. Смільченці а/д Р-04 Київ – Фастів – Біла Церква – Звенигородка км 205-207 | 2017 – 2020 роки | Лисянська районна державна адміністрація, Служба автомобільних доріг у області | місцевий бюджет | в межах бюджетних призначень |  |
| 6.4 | Освітлення аварійно-небезпечної ділянки дороги в Черкаському районі: с. Червона Слобода а/д Р-10 Канів – Чигирин – Кременчук км 98+550 – км 101+950, км 103+650 – км 105+000 | 2017 рік | Черкаська районна державна адміністрація, Служба автомобільних доріг у області | місцевий бюджет | в межах бюджетних призначень |  |
| 6.5 | Освітлення аварійно-небезпечної ділянки дороги в Шполянському районі: с. Лозуватка, а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань км 117 – 119 с. Сигнаївка, а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань км 100 – 101 | 2017 – 2020 роки | Шполянська районна державна адміністрація, Служба автомобільних доріг у області | місцевий бюджет | в межах бюджетних призначень |  |
| 7. | Влаштування штучного освітлення на дамбі через річку Дніпро на ділянці км 11+970 – км 23+062 та км 24+242 – км 25+440 | 2017-2018 роки | Служба автомобільних доріг у Черкаській області, ДП „Черкаський облавтодор”, Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу облдержадміністрації. | Місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Підвищення безпеки руху автомобільного транспорту. |
| 8. | Забезпечення утримання та розвитку мережі вулиць і доріг населених пунктів області шляхом: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | облаштування засобами примусового зниження швидкості вулиць населених пунктів, у першу чергу біля навчальних закладів, де це не заборонено чинним законодавством; | 2017 – 2020 роки | Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад, об’єднані територіальні громади, Головне управління Національної поліції в області, Служба автомобільних доріг | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість вулиць населених пунктів облаштовано засобами примусового зниження швидкості та яка кількість вулиць потребує облаштування такими засобами примусового зниження швидкості. |
| 8.2 | встановлення звукових світлофорів для створення безпечних умов руху людей з вадами зору та спеціальних знаків „Сліпі пішоходи“ в місцях, де мешкають, навчаються, працюють люди з вадами зору | 2017 – 2020 роки | Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад, об’єднані територіальні громади, Головне управління Національної поліції в області | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість встановлених звукових світлофорів та спеціальних знаків „Сліпі пішоходи“ в місцях, де мешкають, навчаються, працюють люди з вадами зору |
| 8.3 | облаштування штучного освітлення на пішохідних переходах (наведено в Додатку 2) | 2017 – 2020 роки | Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад, об’єднані територіальні громади | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість пішохідних переходів облаштовано штучним освітленням. Кількість пішохідних переходів потребує штучне освітлення |
| 9. | Забезпечення відповідних працівників Головного управління Національної поліції України в області, Управління Укртрансбезпеки в області стаціонарними і мобільними комплексами відеофіксації номерних знаків транспортних засобів типу „Відеоконтроль – рубіж“, „Номерок“, системами автоматичної фіксації порушень ПДР, нагрудними та автомобільними відеореєстраторами, засобами зв’язку, автомобільною та комп’ютерною технікою, форменим одягом, ПММ, коштами на ремонт ТЗ та обладнання приміщень підрозділів тощо | 2017 – 2020 роки | Головне управління Національної поліції в області, Управління Укртрансбезпеки в області, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад, об’єднані територіальні громади | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Відсоток забезпечення працівників територіальних органів відповідною технікою по контролю за дотримання учасниками дорожнього руху вимог законодавства України. Потреба у зазначеній техніці з контролю за дотримання учасниками дорожнього руху вимог законодавства України (тис. грн.) |
| 10. | Здійснення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, додержанням законодавства у зазначеній сфері | 2017 – 2020 роки | Головне управління Національної поліції в області, управління Укртрансбезпеки у області, інші зацікавлені центральні органи виконавчої влади в області |  |  | Кількість ДТП під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів. Виявлення причин ДТП та які вжито заходи з недопущення повтору дорожньо-транспортної пригоди. |
| 10.1 | Встановлення дорожніх знаків 3.12 «Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено» в житлових та екологічно чутливих районах, промислових зонах з небезпечними об’єктами | 2017 – 2020 роки | Органи місцевого самоврядування, Головне управління Національної поліції в області, ДП „Черкаський облавтодор” | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Виключення ДТП під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів в житлових та екологічно чутливих районах, промислових зонах з небезпечними об’єктами |
| 11. | Проведення рейдів із здійснення перевірок автомобільних перевізників, які здійснюють регулярні перевезення пасажирів без відповідних дозвільних документів на автошляхах області | 2017 – 2020 роки | Управління Укртрансбезпеки у області, Головне управління Національної поліції у області, Головне управлінню ДФС у області, Управління Держпраці в області |  |  | Кількість проведених рейдів із здійснення перевірок автомобільних перевізників у звітному періоді та які вжито заходи до порушників. |
| 12. | Організація проведення аналізу ДТП і матеріалів комісійних обстежень вулично-дорожньої мережі області. Забезпечення розробки комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху, їх фінансування і реалізацію, насамперед у місцях концентрації ДТП і аварійно-небезпечних ділянках, а також в місцях розміщення загальноосвітніх навчальних закладів. | 2017 – 2020 роки | Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад, Служба автомобільних доріг в області, Головне управління Національної поліції у області | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Результати проведеного аналізу ДТП. Перелік заходів, що буде вжито для зменшення ДТП. |
| 13. | Придбання для забезпечення діяльності відповідного структурного підрозділу Головного управління Національної поліції в області, Управління Укртрансбезпеки в області обладнання для обробки даних цифрових тахографів транспортних засобів (прилади для зчитування інформації з тахографів, комп’ютерне забезпечення з програмним продуктом для обробки даних та пристроями для друку) для дієвого контролю за дотриманням водіями режиму праці та відпочинку, а також вимог безпеки дорожнього руху під час здійснення внутрішніх перевезень автобусами та вантажними транспортними засобами. | 2017 – 2020 роки | Головне управління Національної поліції в області, Управління Укртрансбезпеки в області, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Відсоток забезпечення відповідними приладами контролю. |
| 14. | Забезпечення контролю за рухом великовагових та великогабаритних транспортних засобів шляхом: |  |  |  |  |  |
| 14.1 | придбання пересувних та/або стаціонарних габаритно-вагових комплексів | 2017 – 2020 роки | Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у області, ДП „Черкаський облавтодор“ | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість пересувних та/або стаціонарних габаритно-вагових комплексів. Потреба області у пересувних та/або стаціонарних габаритно-вагових комплексах. |
| 14.2 | облаштування майданчиків для роботи пересувних та/або стаціонарних габаритно-вагових комплексів у відповідності до параметрів, які визначено нормативно-правовими актами України | 2017 – 2020 роки | Служба автомобільних доріг у області, ДП „Черкаський облавтодор“, | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість облаштованих майданчиків для роботи пересувних та/або стаціонарних габаритно-вагових комплексів. Кількість майданчиків потребує облаштування. |
| 14.3 | формування екіпажів із здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на автошляхах області, проведення відповідних навчань та здійснення контролю за рухом великовагових та великогабаритних транспортних засобів | 2017 – 2020 роки | Управління Укртрансбезпеки у області, Служба автомобільних доріг у області, ДП „Черкаський облавтодор“, управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у області |  |  | Забезпеченість кваліфікованих екіпажів із здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Кількість перевірених великовагових та великогабаритних транспортних засобів у звітному періоді та кількість виявлених порушень і вжиті заходи до порушників. |
| 15. | Розбудова вело-інфраструктури у населених пунктах області шляхом: |  |  |  |  |  |
| 15.1 | будівництва веломережі й облаштування велосипедної інфраструктури шляхом встановлення виділених велодоріжок на пішохідних частинах і організацією велосмуг на проїзних частинах; | 2017 – 2020 роки | Служба автомобільних доріг у області, ДП „Черкаський облавтодор“, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад, об’єднані територіальні громади | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість км веломережі облаштовано шляхом встановлення виділених велодоріжок на пішохідних частинах і організацією велосмуг на проїзних частинах. |
| 15.2 | облаштування велоінфраструктури шляхом ознакування веломаршрутів, встановлення велопаркувальних стійок, тощо | 2017 – 2020 роки | Служба автомобільних доріг у області, ДП „Черкаський облавтодор“, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад, об’єднані територіальні громади | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість облаштуваних велодоріжок шляхом ознакування веломаршрутів, встановлення велопаркувальних стійок, організовано пунктів оренди велосипедів тощо |
| Удосконалення інформаційно-просвітницької діяльності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху серед широких верств населення |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Впровадження пропагандистсько-роз’яснювальної роботи та заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху серед населення, першочергово в навчальних та просвітницьких закладах шляхом: |  |  |  |  |  |
| 16.1 | сприяння висвітленню в місцевих засобах масової інформації області актуальних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху, необхідності неухильного додержання правил дорожнього руху всіма його учасниками, інформування населення щодо заходів, які вживаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у сфері підвищення рівня безпеки дорожнього руху в регіоні | 2017 – 2020 роки | Управління культури та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в області, управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу облдержадміністрації, філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція», Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад, об’єднані територіальні громади | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість матеріалів на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у місцевих засобах масової інформації щодо актуальних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху в області |
| 16.2 | розроблення та розміщення на центральних вулицях міст та дорогах державного значення, зупинках громадського транспорту рекламних носіїв соціальної спрямованості з питань безпеки дорожнього руху | 2017 – 2020 роки | Головне управління Національної поліції в області, Служба автомобільних доріг у області, ДП „Черкаський облавтодор“, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість рекламних носіїв розроблено та розміщено в області в розрізі регіонів області |
| 16.3 | проведення Тижня безпеки дорожнього руху з метою привернення уваги суспільства до проблематики дорожньо-транспортного травматизму та проведення комплексу профілактичних заходів щодо зменшення тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод | щорічно листопад, травень | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в області, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад, об’єднані територіальні громади | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Перелік проведених заходів в розрізі регіонів області |
| 16.4 | будівництво дитячих автомістечок в шкільних та дошкільних навчальних закладах, продовження практики діяльності загонів юних інспекторів руху, проведення навчань ПДР, оглядів і конкурсів з організації профілактичної роботи з безпеки дорожнього руху | 2017 – 2020 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в області, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість збудованих автомістечок, створених загонів юних інспекторів руху, проведених оглядів і конкурсів з організації профілактичної роботи з безпеки дорожнього руху |
| 16.5 | створення загонів „Юний інспектор руху“ в шкільних навчальних закладах області. Мета і основний зміст роботи загонів ЮІР навчання школярів правилам безпечної поведінки та пропаганда дотримання правил дорожнього руху серед однолітків і навіть дорослих. Діяльність загонів ЮІР у школах – невід’ємна частина комплексного навчально-виховного процесу по підвищенню загальних знань, умінь і навичок у сфері безпеки дорожнього руху | 2017 – 2020 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в області, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість шкільних навчальних закладів створили загони ЮІР, кількість шкіл потребує створенню таких загонів. Інформація надається в розрізі регіонів області |
| 16.6.1 | сприяння у придбанні 3-4 електроквадроциклів для загонів ЮІР кожного шкільного навчального закладу (або на декілька навчальних закладів) з метою впровадження в систему освіти практичних навичок у школярів правил дорожнього руху на спеціально побудованих шкільних автомістечках | 2017 – 2020 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість шкільних навчальних закладів мають електроквадрацикли. Кількість шкільних навчальних закладів мають потребу у придбанні електроквадроциклів. Інформація надається в розрізі регіонів області |
| 16.6.2 | сприяння у придбанні відповідної форми та засобів для загонів ЮІР | 2017 – 2020 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість шкільних навчальних закладів мають форму та засоби для класів ЮІР. Кількість шкільних навчальних закладів мають потребу у придбанні форми та засобів для класів ЮІР. Інформація надається в розрізі регіонів області |
| 16.6.3 | проведення за участю представників Головного управління Національної поліції в області та Управління патрульної поліції в м. Черкаси Національної поліції України в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах занять щодо дотримання Правил дорожнього руху | 2017 – 2020 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в області, Управління патрульної поліції в м. Черкаси Національної поліції України Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість проведених занять у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах щодо дотримання правил дорожнього руху та кількість дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів охоплено в проведенні таких занять. Інформація надається в розрізі регіонів області |
| 16.6.4 | забезпечення загонів ЮІР у загальноосвітніх навчальних закладах інформаційними стендами з безпеки дорожнього руху | 2017 – 2020 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в області, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість загальноосвітніх навчальних закладів забезпечено інформаційними стендами з безпеки дорожнього руху |
| 16.6.5 | забезпечення проведення навчань керівників загонів ЮІР Правилам дорожнього руху | 2017 – 2020 роки | Головне управління Національної поліції в області, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість осіб підготовлено для проведення навчального процесу з правил дорожнього руху в класах ЮІР загальноосвітніх навчальних закладах |
| 16.6.6 | проведення щорічних районних (міських) та обласного етапів Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу „Молоде покоління за безпеку дорожнього руху“, Всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів руху та гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху, Сприяння участі переможців у Всеукраїнському фіналі змагань“ | 2017 – 2020 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в області, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Які регіони області прийняли участь у відповідних заходах та які результати змагань. |
| 17. | Забезпечення матеріально-технічним оснащенням Управління ДСНС в області для проведення аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах області | 2017 – 2020 роки | Управління цивільного захисту облдержадміністрації, Управління ДСНС в області, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Придбання матеріально-технічного оснащення (перелік) у звітному періоді. Потреба у даному оснащенні. |
| 18. | Проведення медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів щодо надання долікарської допомоги потерпілим у наслідок дорожньо-транспортних пригод | 2017 – 2020 роки | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | державний бюджет, місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів пройшли курси з надання долікарської допомоги потерпілим у наслідок дорожньо-транспортних пригод |
| 19. | Підвищення кваліфікації працівників підрозділів управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області, управління ДСНС в області, а також працівників, професійні обов’язки яких пов’язані з експлуатацією пасажирського транспорту, навичках надання першої невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях травмованим та потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02 березня 2009 року № 132 «Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2009 року за № 445/16461 | 2017 – 2020 роки | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в області, управління ДСНС в області Райдержадміністрації, Виконавчі комітети міських рад | місцеві бюджети | в межах бюджетних призначень | Кількість осіб пройшли підготовку надання першої невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях травмованим та потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах в розрізі управлінь та працівників транспорту. |

Керівник секретаріату										В. Мовчан

Додаток 2

Облаштування штучного освітлення на пішохідних переходах

| № п/п | Шифр а/д | Автомобільна дорога | Адреса км+ - км+ | К-сть, шт. | В населе них пунктах | Населе ний пунк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Драбівський район (Драбівський РАД) |  |  |  |  |
| 1 | Т-24-09 | /М-03/ - Драбів – Золотоноша | 0+050 | 1 | - | - |
|  |  |  | 5+100 | 1 | + | с. Кононівка |
|  |  |  | 18+700 | 1 | + | с. Кантакузів- ка |
|  |  |  | 21+500 | 1 | - | - |
|  |  |  | 26+900 | 1 | - | - |
|  |  |  | 41+000 | 1 | + | с. Великий Хутір |
|  |  |  | 41+700 | 1 | + | с. Великий Хутір |
|  |  |  | 42+700 | 1 | + | с. Великий Хутір |
|  |  |  | 46+600 | 1 | - | - |
|  |  |  | 48+900 | 1 | + | с. Скориківка |
|  |  |  | 49+800 | 1 | + | с. Ашанівка |
|  |  | 2. Жашківський район (Жашківський РАД) |  |  |  |  |
| 2 | Т-24-03 | Орадівка – Христинівка – Жашків – Корсунь-Шевченківський – Мошни | 107+400 | 1 | + | с. Павлівка |
|  |  |  | 110+700 | 1 | + | с. Павлівка |
| 3 | Т-24-05 | Жашків – Буки – Озірна | 11+900 | 1 | + | с. Охматів |
|  |  | 3. Золотоніський район (Золотоніський РАД) |  |  |  |  |
| 4 | Т-24-12 | Софіївка – Драбів | 2+000 | 1 | + | с. Гельмязів |
| 5 | О 240505 | /Н-16/ - Кедина Гора – Золотоноша | 5+600 | 1 | + | с. Кедина Гора |
| 6 | О 240510 | Піщане – Шабельники | 2+200 | 1 | + | с. Піщане |
| 7 | О 240531 | Золотоноша – Вознесенське – ст. Драбів | 9+600 | 1 | + | с. Вознесенсь ке |
|  |  | 4. Кам’янський район (Кам’янський РАД) |  |  |  |  |
| 8 | Н-01 | Київ – Знам’янка | 222+800 | 1 | + | с. Михайлівка |
|  |  |  | 223+200 | 1 | + | с. Михайлівка |
|  |  |  | 232+000 | 1 | + | м. Кам’янка |
|  |  |  | 233+000 | 1 | + | м. Кам’янка |
|  |  |  | 237+900 | 1 | + | с. Косарі |
|  |  | 5. Канівський район (Канівський РАД) |  |  |  |  |
| 9 | Р-19 | Фастів – Митниця – Обухів – Ржищів – Канів | 143+200 | 1 | + | с. Грищенці |
| 10 | О 240701 | /Р-10/ - ст. Таганча | 10+170 | 1 | + | с. Мартинівка |
|  |  |  | 16+700 | 1 | + | с. Таганча |
| 11 | О 240702 | Павлівка – Беркозівка – Мартинівка | 2+400 | 1 | + | с. Павлівка |
| 12 | О 240707 | Канів – Пекарі – Хмільна - /Р-10/ | 11+550 | 1 | + | с. Пекарі |
|  |  |  | 13+900 | 1 | + | с. Хмільна |
| 13 | О 240721 | (Т-24-04 Канів – Ліпляве – Прохорівка – Домантове - /Н-08/) – Ліпляве | 1+960 | 1 | + | с. Ліпляве |
|  |  | 6. Катеринопільський район (Катеринопільський РАД) |  |  |  |  |
| 14 | Т-24-11 | Звенигородка – Катеринопіль – Тальне – Маньківка | 8+000 | 1 | - | - |
|  |  |  | 23+000 | 1 | - | - |
|  |  | 7. Корсунь-Шевчінківський район (К.-Шевченківський РАД) |  |  |  |  |
| 15 | Н-01 | Київ – Знам’янка | 143+800 | 1 | + | м. Корсунь-Шевченківський |
|  |  | 8. Маньківський та Звенигородський райони (Маньківський РАД) |  |  |  |  |
| 16 | Т-24-05 | Жашків – Буки – Озірна | 41+200 | 1 | + | с. Ульянівка |
|  |  |  | 44+532 | 1 | + | с. Багва |
|  |  |  | 45+797 | 1 | + | с. Ризине |
| 17 | Т-24-06 | /М-05/ - Маньківка – Іваньки – Буки | 0+050 | 1 | - | - |
|  |  |  | 4+700 | 1 | + | cмт. Маньківка |
|  |  |  | 7+800 | 1 | - | - |
|  |  |  | 9+000 | 1 | + | смт .Маньківка |
|  |  |  | 17+370 | 1 | - | - |
| 18 | Т-24-11 | Звенигородка – Катеринопіль – Тальне – Маньківка | 62+550 | 1 | - | - |
|  |  |  | 68+342 | 1 | - | - |
| 19 | М-05 | Київ – Одеса | 187+720 | 1 | + | с. Подібна |
|  |  | 9. Монастирищенський район (Монастирищенський РАД) |  |  |  |  |
| 20 | Т-24-03 | Орадівка – Христинівка – Жашків – Корсунь-Шевченківський – Мошни | 48+050 | 1 | + | с. Івахни |
|  |  |  | 53+100 | 1 | + | с. Долинка |
| 21 | О 241208 | Цибулів – Шарнопіль - Зюбриха | 0+380 | 1 | + | смт. Цибулів |
|  |  | 10. Тальнівський район (Тальнівський РАД) |  |  |  |  |
| 22 | Н-16 | Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань | 171+100 | 1 | + | с. Соколівоч ка |
|  |  |  | 193+000 | 1 | + | с. Тальянки |
|  |  | 11. Уманський район (Уманський РАД) |  |  |  |  |
| 23 | М-12 | Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (через Вінницю) | 573+794 | 1 | + | с. Оксанина |
| 24 | Н-16 | Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань | 206+447 | 1 | + | с. Доброводи |
|  |  |  | 208+146 | 1 | + | с. Доброводи |
|  |  |  | 212+198 | 1 | + | с. Гереженівка |
|  |  |  | 213+653 | 1 | + | с. Гереженівка |
| 25 | Т-02-02 | Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань | 228+725 | 1 | + | с. Юрківка |
|  |  |  | 229+123 | 1 | - | - |
| 26 | О 241503 | /М-05/ - Дмитрушки – Пугачівка – Старі Бабани | 3+050 | 1 | + | с. Дмитрушки |
|  |  |  | 8+250 | 1 | + | с. Пугачівка |
|  |  |  | 12+333 | 1 | + | с. Старі Бабани |
|  |  | 12. Христнівський район (Христинівський РАД) |  |  |  |  |
| 27 | О 241602 | /М-12/ - Шельпахівка – Удич | 10+600 | 1 | + | с. Шельпахів ка |
| 28 | О 241605 | Паланка – Синиця - Погоріла | 2+100 | 1 | + | с. Паланка |
|  |  |  | 5+500 | 1 | + | с. Синиця |
|  |  |  | 7+800 | 1 | + | с. Кузьмина Гребля |
| 29 | О 241609 | Верхнячка – Розсішки – Заячківка | 8+000 | 1 | + | с. Розсішки |
|  |  | 13. Черкаський район (Черкаський РАД) |  |  |  |  |
| 30 | Т-24-08 | Шевченкове – Городище - /Н-16/ | 69+000 | 1 | + | с. Дубіївка |
|  |  | 14. Шполянський район (Шполянський РАД) |  |  |  |  |
| 31 | Н-16 | Золотоноша – Черкаси – Сміла - Умань | 99+050 | 1 | + | с. Сигнаївка |
|  |  |  | 100+280 | 1 | + | с. Сигнаївка |
|  |  |  | 117+350 | 1 | + | с. Лозуватка |
|  |  | 15. Звенигородський район (Звенигородська ДЕД) |  |  |  |  |
| 32 | Н-16 | Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань | 141+000 | 1 | + | м. Звенигородка |
|  |  |  | 149+700 | 1 | + | с. Озірна |
| 33 | Т-24-11 | Звенигородка – Катеринопіль – Тальне – Маньківка | 6+200 | 1 | - | - |
|  |  | 16. Золотоніський та Чорнобаївський райони (Золотоніська ДЕД) |  |  |  |  |
| 34 | Н-16 | Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань | 4+530 | 1 | - | - |
|  |  |  | 11+900 | 1 | - | - |
|  |  |  | 19+800 | 1 | - | - |
| 35 | Н-08 | Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через Н-08 Кременчук) | 88+634 | 1 | - | - |
|  |  |  | 97+040 | 1 | + | с. Софіївка |
|  |  |  | 103+104 | 1 | - | - |
|  |  |  | 113+700 | 1 | - | - |
|  |  |  | 124+470 | 1 | + | с. Кропивна |
|  |  |  | 134+056 | 1 | + | с. Іркліїв |
|  |  |  | 143+100 | 1 | - | - |
|  |  |  | 141+890 | 1 | - | - |
|  |  |  | 155+840 | 1 | - | - |
|  |  |  | 164+845 | 1 | - | - |
| 36 | Т-24-17 | /Н-08/ - Чорнобай – Хрестителеве – Оржиця – Лубни | 9+800 | 1 | + | смт. Чорнобай |
|  |  |  | 22+680 | 1 | + | с. Хрестите- леве |
| 37 | О 241903 | Богодухівка – Тарасівка – Нове Життя | 7+040 | 1 | + | с. Тарасівка |
| 38 | О 241914 | Мала Бурімка – Лящівка - /Н-08/ | 5+500 | 1 | + | с. Велика Бурімка |
| 39 | О 241918 | (ст.Пальмира – Чорнобай – Іркліїв) – Богодухівка – (Красенівка – Комінтерн) | 1+990 | 1 | + | смт. Чорнобай |
|  |  |  | 7+460 | 1 | + | с. Богодухівка |
| 40 | О 241919 | /Н-08/ - Мельники – Чехівка | 6+500 | 1 | + | с. Мельники |
| 41 | О 241920 | Чорнобай – Мохнач | 19+200 | 1 | + | с. Мала Бурімка |
|  |  | 17. Смілянський та Городищенський райони (Смілянська ДЕД) |  |  |  |  |
| 42 | Н-16 | Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань | 76+000 | 1 | + | с. Ротмистрів ка |
|  |  |  | 77+000 | 1 | + | с. Ротмистрів ка |
|  |  |  | 83+600 | 2 | + | с. Носачів |
|  |  |  | 85+400 | 1 | + | с. Носачів |
|  |  |  | 87+050 | 1 | + | с. Носачів |
|  |  |  | 181+000 | 1 | + | с. Орловець |
|  |  |  | 183+000 | 1 | + | с. Орловець |
|  |  |  | 185+100 | 1 | + | с. Теклине |
|  |  |  | 190+500 | 1 | + | с. Балаклія |
|  |  |  | 191+700 | 1 | + | с. Балаклія |
|  |  |  | 193+000 | 1 | + | с. Балаклія |
|  |  |  | 197+000 | 1 | + | с. Костянтинівка |
|  |  | 18. Уманський та Христинівський райони (Уманська ДЕД) |  |  |  |  |
| 43 | М-05 | Київ – Одеса | 143+882 | 1 | - | - |
|  |  |  | 155+266 | 1 | - | - |
|  |  |  | 155+951 | 1 | - | - |
|  |  |  | 187+661 | 1 | - | - |
|  |  |  | 252+936 | 1 | - | - |
| 44 | М-12 | Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (через Вінницю) | 523+200 | 1 | + | Мала Севастянівка |
|  |  |  | 530+600 | 1 | + | с. Орадівка |
|  |  |  | 535+060 | 1 | - | - |
|  |  |  | 539+200 | 1 | - | - |
|  |  | 19. Канівський, Черкаський та Чигиринський райони (Черкаська ДЕД) |  |  |  |  |
| 45 | Н-16 | Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань | 40+900 | 1 | - | - |
| 46 | Р-10 | Канів – Чигирин – Кременчук | 20+800 | 1 | + | с. Гамарня |
|  |  |  | 22+750 | 1 | + | с. Межиріч |
|  |  |  | 35+150 | 1 | + | с. Софіївка |
|  |  |  | 35+400 | 1 | + | с. Софіївка |
|  |  |  | 46+900 | 1 | + | с. Мошни |
|  |  |  | 47+000 | 1 | + | с. Мошни |
|  |  |  | 48+700 | 1 | + | с. Мошни |
|  |  |  | 50+300 | 1 | + | с. Мошни |
|  |  |  | 50+800 | 1 | + | с. Мошни |
|  |  |  | 54+600 | 1 | + | с. Будище |
|  |  |  | 99+100 | 1 | + | с. Червона Слобода |
|  |  |  | 99+700 | 1 | + | с. Червона Слобода |
|  |  |  | 100+200 | 1 | + | с. Червона Слобода |
|  |  |  | 100+400 | 1 | + | с. Червона Слобода |
|  |  |  | 100+600 | 1 | + | с. Червона Слобода |
|  |  |  | 101+300 | 1 | + | с. Червона Слобода |
|  |  |  | 101+400 | 1 | + | с. Червона Слобода |
|  |  |  | 103+700 | 1 | + | с. Червона Слобода |
|  |  |  | 108+200 | 1 | + | с. Леськи |
|  |  |  | 109+700 | 1 | + | с. Леськи |
|  |  |  | 122+600 | 1 | + | с. Худоліївка |
|  |  |  | 124+100 | 1 | + | с. Худоліївка |
|  |  |  | 131+500 | 1 | + | с. Трушівці |
|  |  |  | 131+950 | 1 | + | с. Трушівці |
|  |  |  | 139+500 | 1 | + | с. Красносілля |
|  |  |  | 144+100 | 1 | + | с. Розсошинці |
| 47 | Р-10 | Канів – Чигирин – Кременчук (з під’їздом до с. Суботів 0+000 – 18+874) | 2+200 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 2+900 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 4+200 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 4+300 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 4+600 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 4+630 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 4+870 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 4+900 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 5+170 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 5+200 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 5+370 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 5+400 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 5+670 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 5+700 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 5+800 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 5+900 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 6+070 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 6+700 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 6+370 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 6+400 | 1 | + | м. Чигирин |
|  |  |  | 6+600 | 1 | + | м. Чигирин |
| 48 | Т-24-02 | Суботів – Медведівка – Кам’янка | 0+900 | 1 | + | с. Суботів |
|  |  |  | 6+700 | 1 | + | с. Новоселиця |
|  |  |  | 16+500 | 1 | + | с. Медведівка |
| 49 | О 241804 | /Р-10/ - Медведівка – Головківка – Поселянівка | 0+300 | 1 | + | с. Медведівка |
|  |  |  | 1+000 | 1 | + | с. Медведівка |
|  |  |  | 5+000 | 1 | + | с. Головківка |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 168 |  |  |

Керівник секретаріату 							В. Мовчан