# Додаток 2

до Регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина» від 19.02.2016 №3-13/VІІ (у редакції рішення обласної ради від 09.06.2017 № 15-34/VII)

# завдання (роботи) Регіональної програми інформатизації
Черкаської області «Електронна Черкащина» на 2016 – 2017 роки

| Завдання (роботи) | Державний замовник завдання | Обсяг фінансування, тисяч гривень |  |  |  |  |  |  |  | Відповідальні виконавці | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет | Інші джерела | Капітальні видатки |  | Поточні видатки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Інші джерела | Науково-дослідні роботи |  | Інші потреби |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | Інші джерела | Місцевий бюджет | Інші джерела |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Створення та забезпечення діяльності науково-технічної ради інформатизації та електронного урядування | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації | Створення, за необхідності, координуючого органу з реалізації Програми |
| 1.2 Створення та забезпечення діяльності структурного підрозділу обласної державної адміністрації, обласної ради та/або обласного комунального підприємства | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації | Створення, за необхідності, органу для забезпечення виконання Регіональної програми інформатизації області, забезпечення інформаційних потреб населення області. |
| 1.3. Створення та забезпечення діяльності обласного дозвільного центру | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації | Створення можливості отримати адміністративних послуг он-лайн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4 Запровадження механізму електронних консультацій з громадськістю та електронної участі громадськості у прийнятті владних рішень на обласному та місцевих рівнях | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації | Створення можливості електронних консультацій з громадськістю та електронної участі громадськості у прийнятті владних рішень на обласному та місцевих рівнях |
| 1.5. Проведення щорічної оцінки електронної готовності районів та міст обласного значення за визначеними показниками | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації | Оцінка ефективності реалізації завдань регіональної програми інформатизації. Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів на заходи з запровадження інформаційних технологій в діяльність органів влади області. |
| 1.6.Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій. | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації | Створення та актуалізація реєстру регіональних інформаційних ресурсів, створення бази даних об’єктів інформаційної інфраструктури |
| 1.7.Розробка нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань Програми. | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, райдержадміністрації | Удосконалення регіональної нормативно-правової бази з питань створення та використання інформаційних технологій в державному управлінні. Розробка методичних рекомендацій та надання допомоги в розробці програм інформатизації районів, міст обласного значення. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8. Проведення та участь у конференціях, семінарах, тематичних круглих столах, виставках. | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації | Залучення до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців – науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів. Вивчення досвіду, створення умов для міжрегіонального обміну досвідом та організаційно-технічної бази для вирішення спільних проблем |
| 2.Розвиток інформаційної інфраструктури області. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Створення системи відеокоференцзв’язку в органах влади області. | Черкаська обласна державна адміністрація | 5 300,00 | 0,0 | 5 300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Об’єднання 20 райдержадміністрацій та облдержадміністрації в єдину систему відеоконференцзв’язку, що дозволить безкоштовно проводити відео-засідання, наради, семінари. Впровадження даної системи зведе до мінімуму витрати на відрядження співробітників райдержадміністрацій та райрад до обласного центру та дозволить підвищити оперативність прийняття управлінських рішень. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.2.Розробка проекту та проведення модернізації структурованої кабельної системи в будівлях, в яких розміщені облдержадміністрація, районні державні адміністрації. | Черкаська обласна державна адміністрація | 4 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Створення надійної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на основі сучасних технологій швидкісної передачі даних від головного комутаційного вузла до 20 районів та 6 міст обласного значення Черкаської області для надання можливості отримання доступу до електронних сервісів ІТС, таких як: електронна пошта, електронний документообіг, система надання адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, нормативно-правова база, система антивірусного захисту. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.3.Забезпечення органів влади області засобами сучасної обчислювальної техніки та периферійним обладнанням | Черкаська обласна державна адміністрація | 3 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Закупівля 383 комп’ютерних комплексів з попередньо встановленим ліцензійним програмним забезпеченням, 50 потокових сканерів для системи електронного документообігу, 383 баготофункціональних пристроїв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.4.Легалізація комп’ютерних програм, що використовуються органами влади області. | Черкаська обласна державна адміністрація | 3 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Проведення легалізації 850 примірників операційної системи Windows 7 , 875 примірників офісних додатків Microsoft Office 2013, 5 примірників серверних операційних систем Windows Server 2012 R2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.5. Адміністрування інформаційного веб-порталу обласної державної адміністрації | Черкаська обласна державна адміністрація | 20,00 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Адміністрування та технічне обслуговування нового веб-порталу обласної державної адміністрації з сучасною системою управління контентом веб-сайту. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Створення комплексних систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. | Черкаська обласна державна адміністрація | 6 500,00 | 0,0 | 6 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Створення 2 автоматизованих систем АС – 1 для обробки інформації, що має ступінь секретності «таємно», побудова 45 об'єктів КСЗІ АС-1 для обробки службової та конфіденційної інформації в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях, створення КСЗІ на АС-2 для обробки персональних даних в апараті облдержадміністрації; проведення аудиту ІТС ОВВ та МС для отримання інформації щодо стану основних компонентів ІТС та ступеню їх захищеності. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів влади області. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Впровадження системи електронного документообігу між органами влади. | Черкаська обласна державна адміністрація | Загальний обсяг 5 763,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Загальний обсяг 5 763,00 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Впровадження системи електронного документообігу у всіх структурних підрозділах облдержадміністрації, обласної ради, 20 районних радах, 20 районних державних адміністраціях, 6 виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення, 6 об’єднаних територіальних громад. Загальна кількість користувачів системи складе майже 3900 осіб. Закупівля та налаштування програмного забезпечення. Впровадження системи електронного документообігу забезпечить підвищення ефективності роботи органів влади. |
|  |  | 1 300,00 (обласний бюджет) |  |  |  |  |  | 1 300,00 (обласний бюджет) |  |  |  |
|  |  | 2 483,00 (районні бюджети) |  |  |  |  |  | 2 483,00 (районні бюджети) |  |  |  |
|  |  | 1 627,00 (бюджети міських рад міст обласного значення) |  |  |  |  |  | 1 627,00 (бюджети міських рад міст обласного значення) |  |  |  |
|  |  | 353,00 (бюджети обєднаних територіальних громад |  |  |  |  |  | 353,00 (бюджети обєднаних територіальних громад |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.2. Створення Єдиного регіонального порталу надання адміністративних послуг. | Черкаська обласна державна адміністрація | Загальний обсяг 470,00 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,00 (обласний бюджет) | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Забезпечення надання адміністративних послуг (які можливо) в електронному вигляді для максимального спрощення у їх отриманні. Впровадження Єдиного регіонального порталу адміністративних послуг сприятиме зменшенню корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.3. Підтримка функціонування інформаційної автоматизованої системи обласного центру надання адміністративних послуг | Черкаська обласна державна адміністрація | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Впровадження єдиної КСЗІ та забезпечення необхідного рівня захисту інформації; підтримка функціонування СЕДО та засобів ЕЦП; підтримка працездатності апаратних, телекомунікаційних засобів та каналів зв’язку тощо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.4. Розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення та її інтеграція з геоінформаційною системою органів влади області. | Черкаська обласна державна адміністрація | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Інтеграція ГІС з СІАЗ для підвищення ефективності роботи органів влади області, якості прийняття управлінських рішень. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.5. Створення «call-center е-урядування» Черкаської обласної державної адміністрації | Черкаська обласна державна адміністрація | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Сприяння удосконаленню роботи органів виконавчої влади із зверненнями; Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, які порушуються у зверненнях. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. Підтримка проектів інформатизації регіону, що фінансуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Підтримка проектів інформатизації регіону, що фінансуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги | Черкаська обласна державна адміністрація | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,00 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Можливість залучення коштів міжнародних установ на умовах співфінансування для реалізації завдань інформатизації регіону та проведення досліджень в даному напрямку (ОБСЄ, Міжнародний союз електрозв'язку тощо). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. Інформатизація соціальної сфери. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. «Електронний архів» | Черкаська обласна державна адміністрація | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,00 | 0,0 | Департамент культури та взаємозв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, районні ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади області | Оцифрування описів, картотек, справ для забезпечення фізичного збереження оригіналів (страховий фонд); обробка копій страхового фонду в зручний для роботи/перегляду, створення баз даних формат (фонд користування); забезпечення доступу користувачів до архівної інформації (в мережі Інтернет, в читальних залах, на робочих місцях співробітників) |
| Всього: |  | 31453 | 10000 | 22320 | 10000 | 2100 | 0 | 7033 | 0 |  |  |

Керівник секретаріату														В. Мовчан