###### Додаток 2

###### до Програми

Забезпечення надійного і сталого функціонування регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу         або виникнення надзвичайних ситуацій та орієнтований кошторис видатків на реалізацію програми

| № з/п | Зміст заходів | Джерело фінансування | Кількість (к-т, шт.) | Вартість (тис. грн.) | Відповідальні за створення та утримання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фінансування на 2018 рік |  |  |  |  |  |
| Модернізація регіональної системи оповіщення |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробка проектно-кошторисної документації з керування електросиренами регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення | Місцеві бюджети | 1 | 35 | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації |
| 2. | Експертиза проектно-кошторисної документації з керування електросиренами регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення | Місцеві бюджети | 1 | 5 | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації |
| Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення та зв’язку цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. | Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення та зв’язку цивільного захисту | Державний бюджет, місцеві бюджети | 1 | Обсяг фінансування визначається виходячи з фінансових можливостей бюджетів | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації |
| Фінансування на 2019 рік |  |  |  |  |  |
| Модернізація регіональної системи оповіщення |  |  |  |  |  |
| 1. | Введення в експлуатацію (поставка обладнання, будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи і проведення дослідної експлуатації) 73 електросирен | Державний бюджет, місцеві бюджети | 1 | 760 | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації |
| Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення та зв’язку цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. | Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення та зв’язку цивільного захисту | Державний бюджет, місцеві бюджети | 1 | Обсяг фінансування визначається виходячи з фінансових можливостей бюджетів | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації |

Керівник секретаріату                                                          Б. Паніщев