|  | Додаток до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-13/VII |
| --- | --- |

РЕГІОНАЛЬНА  ПРОГРАМА

інформатизації Черкаської області

на 2016 – 2017 роки

«Електронна Черкащина»

Зміст

1.	Загальні положення	- 2 -

2.	Концепція регіональної програми інформатизації	- 3 -

2.1.	визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма	- 3 -

2.2.	головна мета програми	- 3 -

2.3.	завдання та пріоритетні напрями інформатизації регіону	- 4 -

2.4.	обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання програми.	- 4 -

2.5.	порядок формування та виконання програми.	- 6 -

3.	Аналіз стану інфраструктури інформатизації.	- 7 -

3.1.	стан нормативно – правового забезпечення програми на регіональному рівні.	- 7 -

3.2.	стан розвитку телекомунікаційної інфраструктури органів влади області.	- 7 -

3.3.	стан забезпечення обчислювальною технікою.	- 7 -

3.4.	стан розвитку зв’язку та регіонального сегмента мережі Інтернет	- 8 -

3.5.	стан взаємодії з міжнародними організаціями, установами, агенціями	- 9 -

3.6.	стан впровадження електронного документообігу та електронного підпису в органах влади області	- 9 -

3.7.	стан виконання заходів щодо забезпечення прозорості органів влади області	- 10 -

3.8.	стан технічного захисту інформації	- 11 -

3.9.	стан використання комп’ютерних програм	- 12 -

3.10.	стан надання електронних адміністративних послуг	- 12 -

3.11.	стан фінансування регіональної програми інформатизації області	- 13 -

4.	зміст основних напрямів та заходів регіональної програми на 2016 – 2017 роки	- 14 -

4.1.	Організаційно-методичне забезпечення програми	- 14 -

4.1.1.            Створення та забезпечення діяльності науково-технічної ради інформатизації та електронного урядування	- 14 -

4.1.2.	Завдання Програми..................................................................................................................................................	- 15 -

4.1.3.	Створення та забезпечення діяльності обласного ЦНАПу	- 15 -

4.1.4.	Запровадження механізму електронних консультацій з громадськістю та електронній участі громадськості у прийнятті владних рішень на обласному та місцевих рівнях	- 16 -

4.1.5.	Проведення щорічної оцінки електронної готовності районів та міст обласного значення	- 17 -

4.1.6.	Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій.	- 17 -

4.1.7.	Розробка нормативно – правових документів щодо організації виконання завдань програми	- 17 -

4.1.8.	Проведення та участь у конференціях, семінарах, тематичних круглих столах, виставках.	- 18 -

4.2.	Розвиток інформаційної інфраструктури області	- 18 -

4.2.1.	Створення системи відеоконференцзв’язку в органах влади області	- 18 -

4.2.2.	Розробка проекту та проведення модернізації структурованої кабельної системи (СКС) в будівлях, в яких розміщені облдержадміністрація, районні державні адміністрації	- 19 -

4.2.3.	Забезпечення органів влади області засобами сучасної обчислювальної техніки та периферійним обладнанням.	- 20 -

4.2.4.	Легалізація комп’ютерних програм, що використовуються органами влади області.	- 20 -

4.3.	Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони	- 20 -

4.3.1.	Створення комплексних систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності	- 20 -

4.4.	Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів влади області	- 21 -

4.4.1.	Розвиток системи електронного документообігу та регіональної системи захищеної електронної пошти в обласній та районних державних адміністраціях, обласній, районних, сільських та селищних радах області	- 21 -

4.4.2.	Розробка та впровадження автоматизації процесів надання адміністративних послуг та електронної взаємодії органів влади	- 22 -

4.4.3.	Підтримка функціонування інформаційної автоматизованої системи обласного центру надання адміністративних послуг		- 22 -

4.5.	Підтримка проектів інформатизації регіону, що фінансуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги	- 23 -

4.6.	Інформатизація соціальної сфери. «Електронний Архів»	- 23 -

4.7.	Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області	- 24 -

5.	Очікувані результати та ефективність програми	- 24 -

6.	Координація та контроль за ходом виконання програми	- 26 -

Додаток 1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина»	- 28 -

Додаток 2.  ЗАВДАННЯ (РОБОТИ) РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЕЛЕКТРОННА ЧЕРКАЩИНА» НА 2016 – 2017 РОКИ 	- 28 -

Додаток 3.  ЗАВДАННЯ (РОБОТИ) РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЕЛЕКТРОННА ЧЕРКАЩИНА» НА 2016 РІК 	- 28 -

додаток 4. ПАСПОРТ Регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина»	-399-

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ:

| СКС | – | структурована кабельна система |
| --- | --- | --- |
| АРМ | – | автоматизоване робоче місце |
| СЕДО | – | система електронного документообігу |
| АСД | – | автоматизована система діловодства |
| ЕЦП | – | електронний цифровий підпис |
| КСЗІ | – | комплексна система захисту інформації |
| ІТС | – | інформаційно-телекомунікаційна система |
| ІТС ОВВ та МС | – | інформаційно-телекомунікаційна система органів виконавчої влади та місцевого самоврядування |
| СІАЗ | – | система інформаційно-аналітичного забезпечення |
| ГІС | – | геоінформаційна система |
| ЦНАП | – | центр надання адміністративних послуг |
| IP – телефонія | – | телефонний зв’язок через Інтернет-протокол |

# Загальні положення

Регіональна програма інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина» (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про Національну програму інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів від 21.02.2001 № 54-р «Про затвердження державних замовників регіональних програм і проектів інформатизації», наказу Державного комітету зв’язку та інформатизації від 06.06.2003 № 97
«Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм
до сфери інформатизації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.06.2003 за № 512/7833.

Програма визначає концепцію, першочергові напрями діяльності
та заходи інформатизації органів виконавчої влади і місцевого самоврядування Черкаської області.

Таблиця 1

Адміністративно – територіальний устрій Черкаської області.

| Адміністративно – територіальні одиниці | Кількість, одиниць |
| --- | --- |
| районів | 20 |
| населених пунктів, всього | 855 |
| у тому числі: |  |
| міст обласного значення | 6 |
| міст районного значення | 10 |
| селищ міського типу | 15 |
| сіл | 723 |
| селищ | 101 |

Таблиця 2

Органи місцевого самоврядування Черкаської області.

| Найменування органу місцевого самоврядування | Кількість, одиниць |
| --- | --- |
| обласних рад | 1 |
| районних рад | 20 |
| районних у містах рад | – |
| міських рад (обласного значення) | 6 |
| міських рад (районного значення) | 10 |
| селищних рад | 15 |
| сільських рад | 525 |

# Концепція регіональної програми інформатизації

## визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма спрямована на вирішення цілого комплексу важливих проблем, деякі з яких прийняли майже хронічний характер:

- залишається нереалізованою повноцінна міжвідомча електронна взаємодія органів влади різних рівнів і галузей, що є ключовим фактором електронного урядування;

- відсутня єдина концептуальна платформа е-урядування (відсутні загальні правила інформаційної взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування);

- регіональна нормативно-правова база інформаційної сфери не в повному обсязі забезпечує її розвиток, уповільнено впроваджуються відповідні європейські правові норми й інформаційні стандарти;

- залишається низьким рівень комп’ютерної грамотності працівників органів публічної влади;

- збільшуються проблеми, пов’язані з інформаційною безпекою;

- недостатній рівень переходу до автоматизованої взаємодії та без паперової технології обміну електронними документами між органами влади;

- низький рівень забезпеченості працівників органів публічної влади сучасними засобами обчислювальної техніки та периферійним обладнанням;

- відсутність структурованих кабельних систем у районних державних адміністраціях;

- високий рівень використання в органах влади неліцензійних примірників комп’ютерних програм;

- недостатній рівень якості та доступності адміністративних послуг
для громадян і суб’єктів господарювання;

- недостатній рівень впровадження комплексних систем захисту інформації (конфіденційної, службової, персональних даних тощо);

- відсутність можливості віддаленого доступу до надбань культурної спадщини Черкаської області шляхом перегляду оцифрованих копій архівних документів.

## головна мета програми

Головною метою Програми є побудова регіонального сегмента «Електронного Уряду» – «Електронна Черкащина» як єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування області з громадянами та суб’єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості
та прозорості влади для громадян і суб’єктів господарювання.

## завдання та пріоритетні напрями інформатизації регіону

Основними завданнями Програми на 2016 – 2017 роки є:

- підвищення якості та доступності надання адміністративних послуг
для громадян і суб’єктів господарювання, спрощення процедур
та скорочення адміністративних витрат;

- забезпечення прав громадян на доступ до всіх видів відкритої інформації органів влади, що має індивідуальну та суспільну значущість;

- підвищення якості адміністративних та управлінських процесів;

- забезпечення належного рівня інформаційної безпеки;

- впровадження в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування типових організаційно-технологічних рішень у сфері електронного урядування;

- забезпечення передавання електронних документів до державних архівів, музеїв, бібліотек, їх довгострокове зберігання, підтримка в актуалізованому стані та надання доступу до них;

- інтеграція Черкаської області у світовий інформаційний простір.

Пріоритетними напрямами інформатизації регіону в 2016-2017 роках визначено:

- організаційно-методичне забезпечення інформатизації;

- розвиток інформаційної інфраструктури області;

- інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки
та оборони;

- впровадження елементів електронного урядування в роботу органів влади області;

- підтримка проектів інформатизації регіону, що фінансуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги;

- інформатизація соціальної сфери;

- забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області.

## обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання програми.

Основними шляхами та засобами розв’язання проблем, визначених Програмою, є:

- створення стандартизованих структурованих кабельних систем у районних державних адміністраціях як інфраструктурної основи для забезпечення державних службовців надійним та оперативним доступом до інформаційних ресурсів ІТС ОВВ та МС;

- впровадження нових сервісів ІТС на основі використання сучасних технологій передачі зображення та звуку (IP – телефонія та відеоконференцзв’язок);

- розширення системи електронного документообігу з використанням електронного підпису з метою скорочення витрат на організацію внутрішнього документообігу та створення єдиного інформаційного простору;

- впровадження ефективних механізмів надання електронних адміністративних послуг населенню та суб’єктам господарювання;

- забезпечення працівників органів влади сучасними засобами обчислювальної техніки та периферійним обладнанням, адекватними
за продуктивністю впроваджуваним програмно-апаратним комплексам;

- створення комплексних систем захисту інформації для зменшення ризиків викрадення, знищення, порушення достовірності інформації, зменшення кількості комп’ютерних вірусів і хакерських атак, спрямованих
на спотворення веб-сторінок органів влади;

- забезпечення дистанційного доступу до оцифрованих копій архівних справ з метою забезпечення фізичного збереження оригіналів на паперових носіях;

- зниження рівня використання органами влади області неліцензійних примірників комп’ютерних програм;

- щорічне визначення ступеня електронної готовності районів та міст обласного значення з метою оцінки розвитку інформаційної інфраструктури і готовності територій до впровадження ІКТ та елементів електронного урядування;

- щорічне проведення інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів з метою оптимізації розподілення існуючого парку електронно-обчислювального, мережного та периферійного обладнання між суб’єктами господарювання – користувачами ІТС;

- розробка комплексних нормативно-правових актів регіонального рівня,
які регулюють взаємовідносини користувачів ІТС ОВВ та МС.

Фінансування Програми здійснюється із наступних джерел:

- кошти місцевих бюджетів;

- кошти державного бюджету (за умови реалізації загальнодержавних проектів інформатизації на умовах співфінансування);

- кошти міжнародної технічної допомоги (на умовах співфінансування);

- інші джерела, не заборонені законодавством.

Питання бюджетного фінансування проектів інформатизації розглядаються лише після погодження цих проектів (за результатами їх експертизи) з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах області. Обсяги фінансування уточнюються під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік у межах наявного фінансового ресурсу. Після затвердження місцевого бюджету на наступний рік Державний замовник – Черкаська обласна державна адміністрація здійснює коригування Програми згідно з виділеними у місцевому бюджеті обсягами її фінансування. Ресурсне забезпечення Програми наведено в Додатку 1.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації – після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації (стаття 48 Бюджетного кодексу України).

Строк виконання Програми: 2016 – 2017 роки.

## порядок формування та виконання програми.

Проект концепції Програми базується, насамперед, на засадах міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд», законів України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про адміністративні послуги», Указу Президента України від 20.10.2005 № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», Концепції розвитку електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р, а також сукупності важливих заходів з розвитку інформаційного суспільства та інформатизації, що були включені в комплекс документів з реалізації реформ Президента України та Стратегії економічного та соціального розвитку Черкаської області до 2020 року.

Програма є складовою частиною Національної програми інформатизації та Стратегії економічного та соціального розвитку Черкаської області до 2020 року.

Державним замовником регіональної Програми інформатизації виступає Черкаська обласна державна адміністрація.

Організацію виконання Програми забезпечує Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації.

Державний замовник регіональної Програми, за підписом керівника Програми, подає Генеральному державному замовнику Національної програми інформатизації щоквартальні та щорічні зведені звіти про хід виконання завдань (робіт) Програми до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом або роком.

# Аналіз стану інфраструктури інформатизації.

## стан нормативно – правового забезпечення програми на регіональному рівні.

Нормативно-правове забезпечення Програми на регіональному рівні включає діючі в Україні нормативно-правові акти в інформаційній сфері, а також, такі акти регіонального рівня:

- розпорядження обласної державної адміністрації від 18.07.2011 № 230 «Про затвердження доступу до публічної інформації
в облдержадміністрації» (зі змінами);

- розпорядження обласної державної адміністрації від 19.03.2012
№ 63/01-02-1 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Черкаській обласній державній адміністрації».

## стан розвитку телекомунікаційної інфраструктури органів влади області.

У 2012-2014 роках на території Черкаської області впроваджено повноцінну інформаційно-телекомунікаційну систему органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (далі – ІТС ОВВ та МС) на основі оптичних ліній зв’язку, які забезпечують швидкісну та гарантовану передачу даних. В адміністративних будівлях органів влади області поступово впроваджуються структуровані кабельні системи (далі – СКС), і сьогодні повноцінним доступом до інформаційних сервісів забезпечено 114 державних службовців і посадових осіб. Доступ до сервісів ІТС мають 20 районних ОВВ та МС, а загальна кількість користувачів у ІТС ОВВ та МС області складає 1 594 особи.

Між всіма комутаційними вузлами (далі – КВ) побудовано магістральні канали на основі оптичних ліній зв’язку. У кожному районі організовано КВ, які підключено до ІТС ОВВ та МС за допомогою оптичних ліній зв’язку
зі швидкістю передачі даних 15 Мбіт/с.

## стан забезпечення обчислювальною технікою.

За результатами опитування про стан інформатизації регіону, проведеного у 2014 році, середній відсоток забезпеченості обчислювальною технікою структурних підрозділів обласної державної адміністрації станом
на 01.12.2014 становить 100 %.

Оснащення засобами обчислювальної техніки районних державних адміністрацій знаходиться на рівні 94 %.

Таблиця 3

Забезпеченість обчислювальною технікою

Черкаської обласної державної адміністрації станом на 01.12.2014, од.

| Назва техніки | Застаріла (та, яку вироблено понад 5 років тому) | Сучасна | Поповнення (та, яку було поставлено на баланс після 01.01.2013) | Та, що не використовується (підлягає списанню) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаціонарні комп’ютери | 665 | 717 | 42 | 60 |
| Ноутбуки | 2 | 29 | 141 | – |
| Сервери | 69 | 3 | – | – |
| Разом: | 736 | 749 | 183 | 60 |

Таблиця 4

Забезпеченість обчислювальною технікою районних державних адміністрацій Черкаської області станом на 01.12.2014, од.

| Назва техніки | Застаріла (та, яку вироблено понад 5 років тому) | Сучасна | Поповнення (та, яку було поставлено на баланс після 01.01.2013) | Та, що не використовується (підлягає списанню) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаціонарні комп’ютери | 260 | 264 | 37 | 39 |
| Ноутбуки | 51 | 47 | 695 | – |
| Сервери | 12 | 18 | – | 1 |
| Разом: | 323 | 329 | 732 | 40 |

Таблиця 5

Забезпеченість периферійними пристроями

Черкаської обласної державної адміністрації станом на 01.12.2014, од.

| Назва пристрою | Обласна державна адміністрація | Районні державні адміністрації |
| --- | --- | --- |
| Багатофункціональні пристрої | 154 | 56 |
| Сканери | 66 | 27 |
| Принтери | 440 | 259 |
| Разом: | 660 | 342 |

## стан розвитку зв’язку та регіонального сегмента мережі Інтернет

Останні три роки кількість абонентів мережі Інтернет в Черкаській області постійно і динамічно зростає; станом на 01 грудня 2014 року в області нараховується 67 835 абонентів. Особливе зростання спостерігається серед домашніх користувачів Інтернету – 56 357 абонентів.

Доходи від послуг зв’язку Інтернет за 2014 рік склали 77,1 тис. грн., з них за послуги населенню – 54,4 тис. грн. Не зважаючи на кризові явища
в економіці, темпи зростання доходів у сфері надання послуг зв’язку через Інтернет продовжують зростати і займають лідерські позиції у структурі зв’язку.

У Черкаській області на 546 промислових підприємств з чисельністю
10 і більше працівників (59 117 всього працюючих) зареєстровано більше
10 тис. працівників, що мають доступ та можливість використовувати Інтернет у своїй роботі. Основна їх частина зареєстрована у обласному центрі – 35%.

Середній відсоток робочих місць, підключених до мережі Інтернет
в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях становить 92 % від загальної кількості АРМ.

Із 60 закладів охорони здоров’я до мережі Інтернет підключено 60,
в основному це районні лікарні та лікувальні заклади обласного центру.

Із 639 загальноосвітніх шкіл області до Інтернету підключено 562 (88 %). Серед районів області найбільше шкіл мають вихід до Інтернету
у Черкаському, Уманському, Канівському, Золотоніському і Смілянському.

В області працює 49 Інтернет-клубів, з них 24 – знаходиться
у м. Черкасах.

## стан взаємодії з міжнародними організаціями, установами, агенціями

08 грудня 2014 року у приміщенні обласної ради представили та обговорили «Зелену книгу з електронного урядування в Україні». Партнерами заходу виступили: Державне агентство з питань електронного урядування України, робоча група з розробки урядової політики в сфері розвитку електронного урядування при Віце-прем’єр-міністрові – Міністрові регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В. Гройсманові, Міжнародний фонд «Відродження», National Democratic Institute, United State Agency International Development, Черкаська обласна державна адміністрація та Черкаська обласна благодійна фундація «Паритет». Результатом цього обговорення є розробка цієї Програми.

## стан впровадження електронного документообігу та електронного підпису в органах влади області

Відповідно до законів України «Про електронні документи
та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» та Указу Президента України від 20.10.2005 № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» в органах виконавчої влади області частково впроваджено систему електронного документообігу «Діло» версія 12.0 («Optima WorkFlow»). Впровадження системи електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису дозволяє органам влади обласного рівня скоротити витрати на організацію внутрішнього документообігу й офіційної взаємодії з іншими організаціями, значно підвищити ефективність діяльності кожного підрозділу, поліпшити виконавчу дисципліну, заощаджувати час на всіх етапах діяльності співробітників, створити єдиний інформаційний та управлінський простір
в органах влади тощо.

Для функціонування даної системи до районних державних адміністрацій та структурних підрозділів обласної державної адміністрації було передано 51 комплект комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням і периферійне обладнання.

Сьогодні до єдиної системи електронного документообігу входять всі 20 районних державних адміністрацій області та практично всі структурні підрозділи обласної державної адміністрації (близько 51 користувача).

Незважаючи на значні досягнення в напрямку впровадження СЕДО, сьогодні рівень інтеграції подібних систем в органах влади Черкаської області можна позначити як «електронна канцелярія», тобто за наявності СЕДО
в організаціях здійснюється тільки електронний облік і зберігання документів. У більшості випадків це викликано відсутністю необхідної кількості ліцензій для СЕДО та невисокою кваліфікацію фахівців, які використовують систему.

Електронний документообіг як система передбачає автоматизацію процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів,
які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та з підтвердженням факту одержання таких документів.

Для організації повного циклу електронного документообігу сьогодні
в органах влади Черкащини необхідно провести низку заходів із забезпечення суб’єктів документообігу додатковими ліцензіями, комп’ютерним обладнанням, засобами ЕЦП тощо.

## стан виконання заходів щодо забезпечення прозорості органів влади області

За останнє десятиріччя Інтернет-ресурси органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування Черкаської області пройшли значний шлях
від статичних текстових сторінок до багатофункціональних інтерактивних порталів і досі продовжують оновлюватися та модифікуватися. Основною метою руху в даному напрямку є, насамперед, забезпечення якнайбільш можливої прозорості діяльності органів влади для громадян, у зв’язку з цим важливу роль відіграє прагнення відповідати усім нормативним вимогам,
що регламентують дане питання.

Одним із основних нормативних документів, що використовується
при розробці, модифікації або будь-яких інших діях, що проводяться над
веб-ресурсами, є постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».

На даний момент загальна кількість веб-ресурсів органів влади Черкаської області складає 53 одиниці та їх кількість продовжує зростати, лише за останні три роки було впроваджено близько 6 веб-сторінок. Всі інформаційні ресурси створюються відповідно до вимог законодавства щодо
їх структури та змісту, а також спеціальними системами захисту забезпечується цілісність і доступність інформації, що оприлюднюється.

Останнім часом для підвищення прозорості діяльності органів влади
та зменшення корупційних ризиків було прийнято низку законів України,
у тому числі: «Про доступ до публічної інформації», «Про адміністративні послуги», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади». Вимоги цих законів також враховуються при створенні веб-сторінок, та кожний Інтернет-ресурс органу влади обов’язково містить всі необхідні матеріали, передбачені у відповідних розділах.

Основною метою розробки та модифікації Інтернет-ресурсів
є забезпечення прозорості діяльності влади для громадськості. Найчастіше
під прозорістю розуміється також і зручність отримання або надання інформації. Саме завдяки цьому більшість веб-сайтів містять можливість взаємодії з владою у режимі он-лайн. Будь-який громадянин, не лишаючи своєї оселі, може за допомогою мережі Інтернет залишити звернення, записатися на прийом, отримати необхідний документ або відповідь на питання, що його цікавлять.

## стан технічного захисту інформації

Бурхливі темпи впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Черкаської області, зростання обсягів цифрової інформації та підвищення
її значущості несуть у собі ризики, потенційно створюючи передумови
для витоку, розкрадання, втрати, спотворення, підробки, знищення, копіювання та блокування інформації і, як наслідок, ведуть до заподіяння шкоди. Задля протидії зазначеним загрозам інформаційної безпеки
в Черкаській області активно провадяться роботи із захисту як відкритої інформації, так і інформації з обмеженим доступом, що циркулює у будь-якому вигляді.

На поточний момент в області створено 1 інформаційна (автоматизована) система 1-го класу для обробки інформації з обмеженим доступом (таємна, службова та конфіденційна інформація) та на їх комплексні системи захисту інформації (далі – КСЗІ) отримано атестати відповідності. Окрім цього,
для обміну інформацією з обмеженим доступом мережею Інтернет розгорнуто регіональну систему захищеної електронної пошти.

В інформаційно-телекомунікаційній системі органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування Черкаської області безперервно ведуться роботи над впровадженням комплексної системи захисту інформації, а саме:

- затверджено поточну структуру мережі та визначено перспективи
її подальшого розвитку;

- розроблено та ухвалено політику інформаційної безпеки;

- узгоджено з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації регіонального web-порталу;

- здійснено налаштування механізмів безпеки web-серверу;

- впроваджено комплексну систему антивірусного захисту інформації,
що на сьогоднішній день складає понад 332 робочих місця;

- для унеможливлення проникнення небажаної пошти в систему електронної пошти інтегровано механізми захисту від спаму;

- для забезпечення постійного контролю за станом захисту інформації
в структурних підрозділах обласної державної адміністрації регулярно провадяться аудити інформаційної безпеки.

Враховуючи той факт, що основу організації успішного захисту
від загроз інформаційної безпеки складає людський фактор, у регіоні значна увага приділяється навчанню державних службовців. Співробітниками органів влади регулярно проводяться семінари та консультації щодо організації робіт із забезпечення інформаційної безпеки, використання антивірусного програмного забезпечення, безпечного поводження під час серфінгу в мережі Інтернет і роботи з електронною поштою.

Для унеможливлення витоку мовної та видової інформації в кабінетах керівництва структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування сучасним обладнанням регулярно проводяться перевірки
на пошук закладних пристроїв.

## стан використання комп’ютерних програм

Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Черкаської області використовується широкий спектр програмного забезпечення, зокрема, операційні системи комп’ютерів загального призначення та локальних комп’ютерних мереж, програмне забезпечення для доступу до глобальних комп’ютерних мереж, прикладне програмне забезпечення, системи керування базами даних, системи електронного документообігу, програми
для забезпечення перекладу, перевірки правопису та словники, видавничі редактори, редактори векторної та растрової графіки, інструментальні засоби створення інформаційно-пошукових підсистем і програмування, бухгалтерські програми, антивірусне програмне забезпечення, архіватори тощо. Серед них
є загальновідоме програмне забезпечення іноземних виробників і створене вітчизняними організаціями та підрозділами органів державної влади.

За результатами інвентаризації комп’ютерних програм на 1 грудня 2014 року рівень використання неліцензійних (піратських) примірників комп’ютерних програм в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях становить 84 %.

## стан надання електронних адміністративних послуг

Існуюча організація надання адміністративних послуг в Черкаській області та в цілому в країні характеризується в даний час багатьма недоліками
та проблемами об’єктивного і суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг, а саме:

- органи влади територіально розташовані в різних приміщеннях;

- у більшості органів влади існують обмежені дні та години прийому;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів ради та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії органів влади щодо надання адміністративних послуг;

- неналежне виконання посадовими особами вимог законодавства (вимоги щодо подання документів, не передбачених законодавством; порушення строків надання окремих видів адміністративних послуг тощо);

- створення підприємств різної форми власності, які надають послуги
як посередники та необґрунтовано збільшують вартість послуг.

Покращити існуючу ситуацію дозволило створення центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), які працюють у 6 містах обласного значення та 20 районних центрах області. Однак, такий порядок отримання послуг, коли отримувач повинен фізично приходити до установи, ще не можна називати електронною послугою, такий сервіс називають «єдиним вікном». До того ж, щоб отримати одну послугу в ЦНАПі, отримувач послуги змушений отримувати інші адмінпослуги в інших адміністративних центрах.

Недосконалість існуючої системи надання адміністративних послуг призводить до таких наслідків і незручностей:

- державні структури перекладають на заявника всі турботи щодо збору необхідних довідок для отримання адміністративних послуг;

- отримання громадянами та організаціями адміністративних послуг,
а також інформації, пов’язаної з діяльністю органів державної влади, вимагає їх фізичної присутності;

- надання запитів і документів на паперовому носії призводить до значних витрат часу та створює значні незручності для населення;

- контактний спосіб надання адмінпослуг, що підвищує корупційні ризики.

Перехід до надання електронних адміністративних послуг повинен значно розширити коло їх користувачів, тому що електронні послуги –
це провідний напрям послуг у світі, який дозволяє зробити спілкування особи
з владою максимально комфортним для споживача. Така система дозволяє гарантувати інтерес громадянина при зверненні за послугою та спрямована
на мінімізацію затрат часу, фінансів і нервів споживача послуг, зокрема, виключення корупційної складової.

## стан фінансування регіональної програми інформатизації області

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених
в місцевих бюджетах області, державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, з інших джерел, не заборонених законодавством, й уточнюється
під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік у межах наявного фінансового ресурсу.

Питання бюджетного фінансування проектів інформатизації діяльності органів виконавчої влади області розглядаються лише після погодження цих проектів (за результатами їх експертизи) з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації при наявності обґрунтувань кінцевої ефективності створюваних засобів і мереж, вимог
до функцій і складу програмно-технічного забезпечення, його нормативно-правових, організаційно-функціональних та інформаційно-лінгвістичних елементів, а закупівля комп’ютерного та мережного обладнання, інших засобів інформатизації за рахунок бюджетних коштів провадиться лише за наявності відповідних проектів.

За результатами реалізації завдань регіональних програм інформатизації минулих років склалася ситуація тотального недофінансування великих проектів, що призводить до необхідності їх перенесення із запланованого року впровадження на наступні. Для уникнення таких перешкод у майбутньому концепція Програми побудована на принципах оптимізації завдань
та розподілення бюджетного навантаження між обласним і районними бюджетами.

# зміст основних напрямів та заходів регіональної програми на 2016 – 2017 роки

Напрями та заходи Програми наведені у додатку 2 до Програми
та включають таке:

## Організаційно-методичне забезпечення програми

### створення та забезпечення діяльності науково-технічної ради інформатизації та електронного урядування

Для загальної координації Програми при обласній державній адміністрації може бути створено допоміжний консультативний колегіальний орган (науково-технічна рада інформатизації та електронного урядування)
під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації – керівника регіональної Програми інформатизації.

### ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ

Програма сприятиме побудові інформаційного суспільства та реалізації регіонального фрагменту «Електронного уряду», удосконалення системи забезпечення керівництва регіону повною і достовірною інформацією
для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, створення умов
для підвищення рівня і темпів розвитку народногосподарського комплексу області на основі впровадження сучасних інформаційних технологій в основні сфери життєдіяльності, забезпечення інформаційних потреб населення області.

Завдання Програми:

1. Експлуатація та розвиток Черкаської обласної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

2. Забезпечення збору, обробки, накопичення та передачі інформації, виконання операторських функцій;

3. Створення та супроводження баз даних і програмних продуктів;

4. Розробка, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, наданням послуг у галузі технічного захисту інформації;

5. Розробка, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації;

6. Сприяння поширенню послуг електронного цифрового підпису;

7. Сприяння проведенню робіт щодо сертифікації електронного обладнання та програмних засобів;

8. Надання телекомунікаційних, інформаційно-аналітичних послуг
з використанням сучасних інформаційних технологій суб’єктам усіх форм власності, у тому числі суб’єктам малого та середнього підприємництва;

9. Навчання державних службовців і фахівців у галузі технічного захисту інформації, комп’ютерних мереж та інформаційних технологій;

10. Проведення робіт щодо впровадження інформаційних технологій
в повсякденну діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області;

11. Проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
у галузі інформаційних технологій, захисту інформації та створення нових технологій;

12. Проведення виставок, семінарів і конференцій.

Виконання означених завдань покладається на всі органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування області.

З метою належного виконання Програми обласна державна адміністрація або обласна рада може утворити у своїй структурі окремий підрозділ, комунальне підприємство обласної ради.

### створення та забезпечення діяльності обласного ЦНАПу

Заходами Програми передбачається створення та забезпечення діяльності обласного ЦНАПу, який має надавати адміністративні послуги через мережу Інтернет. Він має об’єднувати інформаційні системи даних з усіх органів публічної влади області та, по-можливості, державних реєстрів.

Завдяки такому віртуальному ресурсу громадяни та суб’єкти господарювання зможуть безперешкодно отримувати адміністративні послуги через мережу Інтернет, що повинно підвищити рівень відкритості
та прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, зекономити час і матеріальні ресурси, зменшити бюрократичну та корупційну складові процесу надання адміністративних послуг.

### запровадження механізму електронних консультацій з громадськістю та електронній участі громадськості у прийнятті владних рішень на обласному та місцевих рівнях

З метою широкого залучення громадськості до участі в управлінні державними справами передбачено запровадження механізму електронних консультацій з громадськістю й електронній участі громадськості у прийнятті владних рішень на обласному та місцевих рівнях.

Суть механізму заклечається у створенні на рівні районних і міських рад електронної системи розсилки всіх проектів рішень і нормотворчих документів на підписані електронні скриньки. Будь-який підрозділ влади – розробник проекту зберігає проект в електронній базі. Документ, потрапляючи в цю електронну базу, автоматично розсилається на підписані на розсилку електронні адреси громадських організацій.

Громадськість, отримавши проект рішення чи нормотворчого документу, у разі своєї компетентності та зацікавленості, може підготувати до нього поправки чи пропозиції з відповідною аргументацію.

Розробник проекту, виносячи документ на розгляд компетентного органу, подає базовий документ з включенням поправок, які він вважає доцільними та додаток у вигляді поправок громадських організацій
з аргументацією, що не враховані розробником. У разі, якщо громадськість надавала свої пропозиції (поправки) до проекту рішення, розробник повідомляє його про час і місце розгляду відповідного проекту рішення.

Вигоди для влади від впровадження механізму електронних консультацій:

- отримання безкоштовного інтелектуального ресурсу громади
для розробки рішень;

- отримання пропозицій у готовому виписаному форматі;

- усунення емоційної складової у стосунках з громадянами та покращення відносин з ними;

- економія часу на проведення зустрічей з громадянами.

Вигоди для громадськості від впровадження механізму електронних консультацій:

- гарантія отримання необхідних проектів на етапі їх розробки, не витрачаючи часу на моніторинг;

- можливість впливати на рішення на етапі розробки;

- гарантії розгляду внесених пропозицій і можливість їх аргументувати безпосередньо при розгляді та прийнятті НПА.

### Проведення щорічної оцінки електронної готовності районів та міст обласного значення

«Електронна готовність» – це ступінь підготовленості суспільства до участі в електронному світі. Він вимірюється оцінкою розвиненості суспільства в найбільш критичних для використання інформаційно-телекомунікаційних технологій сферах і найбільш важливих їх застосуваннях. При спільному розгляді в контексті діалогу про стратегічне планування така оцінка забезпечує чітку картину готовності суспільства.

Мета оцінювання електронного розвитку – визначити ступінь розвитку інформаційної інфраструктури та готовність територій області до участі
в інформаційному світі, виявити вузькі місця в розвитку процесів інформатизації, оцінити ситуацію в області ІКТ з урахуванням порівняльних характеристик положення в сусідніх районах, а також у територіях-лідерах. Така оцінка буде базисом для розробки обласних планів дій з впровадження інформаційних систем на основі передових ІКТ, а також керівництвом
для місцевих та обласних організацій в області розвитку інформаційного суспільства.

Моніторинг та оцінка електронного розвитку територій здійснюватиметься щорічно на основі системи індикаторів та індексів різного рівня.

### Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій

Метою проведення щорічної інвентаризації інформаційних і програмно-технічних ресурсів (IT-інвентаризація) є оптимізація розподілення існуючого парку електронно-обчислювального, мережного, периферійного тощо обладнання між суб’єктами господарювання – користувачами ІТС, підготовка переліку фізичних елементів ІТС, які підлягають списанню у зв’язку
з моральною та фізичною застарілістю, створення об’єктивних специфікацій для проведення закупівель сучасних елементів ІТС (комп’ютерної техніки, мережного, периферійного обладнання тощо).

### Розробка нормативно – правових документів щодо організації виконання завдань програми

Метою реалізації заходу є розробка комплексних нормативно-правових актів регіонального рівня, які регулюють взаємовідносини користувачів ІТС
на основі таких принципів, як:

- рівноправне партнерство органів влади, громадян і бізнесу;

- співпраця, співучасть і співвідповідальність суб’єктів інформаційного суспільства за формування та реалізацію регіональної політики
в інформаційній сфері;

- свобода та рівність доступу до інформації;

- визнання основних прав і свобод людини в інформаційному суспільстві, надання державних гарантій повного та вільного доступу до інформації
та знань, свободи волевиявлення і самореалізації в національному інформаційному просторі для кожної людини;

- професіоналізм, прозорість і відкритість органів влади;

- інформаційна безпека;

- постійне навчання;

- єдині технічні стандарти та інтероперабельність, технологічна нейтральність;

- підконтрольність та підзвітність органів влади громадянам і суспільству;

- прийняття регіональних гарантій пріоритетного розвитку ІКТ
та е-комунікацій;

- чітке розмежування повноважень і скоординована взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області;

- сумлінне виконання взятих міжнародних зобов’язань;

- гарантованість повного ресурсного забезпечення регіональних програм
і проектів, що стосуються розвитку інформаційного суспільства.

### Проведення та участь у конференціях, семінарах, тематичних круглих столах, виставках

Заходом передбачається отримання досвіду в напрямку розвитку інформатизації регіону за рахунок участі в наукових конференціях, нарадах
і виставках, а також демонстрація досягнень області в галузі розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування як на території України так і за її межами. Останніми роками представники Черкаської області брали активну участь в більшості науково-практичних семінарів і конференцій як на регіональному, центральному, так і на міжнародному рівнях. Неодноразово проекти та пропозиції в галузі інформаційних технологій,
які було реалізовано на території Черкаського краю, брали участь
у різноманітних конкурсах та отримували позитивні відгуки.

У рамках даного заходу також планується проводити підвищення кваліфікації фахівців Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю обласної державної адміністрації, інших органів публічної влади, які займаються розвитком та обслуговуванням ІТС, розробкою програмного забезпечення та дизайном, захистом інформації тощо.

## Розвиток інформаційної інфраструктури області

### Створення системи відеоконференцзв’язку в органах влади області

Відеоконференція – це телекомунікаційна технологія, що забезпечує одночасну двосторонню передачу, обробку, перетворення та представлення інтерактивної інформації на відстані в режимі реального часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки.

Система відеоконференцзв’язку органів влади Черкаської області дозволить здійснювати:

- дистанційне навчання та підвищення кваліфікації працівників органів публічної влади;

- інтеграцію з системою IP-телефонії: користувачі системи IP-телефонії можуть брати участь в конференціях у голосовому режимі;

- ініціалізацію проведення відеозв’язку одним із органів влади;

- прийом громадян у режимі відеоконференцзв’язку з будь-якої точки Черкаської області;

- проведення оперативних нарад при виникненні надзвичайних ситуацій на базі пунктів даної системи або, за наявності доступу до інших каналів зв’язку з підтримкою IP-протоколів, на базі мобільних пунктів
чи в інший можливий спосіб;

- масштабування за допомогою індивідуальних комплектів відеоконференцзв’язку.

### Розробка проекту та проведення модернізації структурованої кабельної системи (СКС) в будівлях, в яких розміщені облдержадміністрація, районні державні адміністрації

Побудова СКС передбачає проведення низки заходів, а саме:

- створення універсального середовища для передачі даних між будь-якими АРМ об’єкта, охопленими СКС;

- забезпечення всіх співробітників високошвидкісним доступом до мережних ресурсів;

- забезпечення доступу з робочих місць до інформації, що знаходиться
в центрах її зберігання та обробки;

- уніфікація способу передачі даних, можливість легкої керованості
та конфігурування елементів локальної обчислювальної та телефонної мереж;

- забезпечення надійності, гнучкості, масштабованості інформаційно-телекомунікаційної системи;

- повноцінне впровадження сервісів IP-телефонії та відеоконференцзв’язку.

Впровадження уніфікованих високошвидкісних СКС дозволить організувати ефективний обмін інформацією між АРМ абонентів мережі, скоротити кількість необхідної периферійної техніки (друкуючі пристрої, принтери, камери спостереження та ін.) за рахунок її сумісного використання, а також створить основу для впровадження корпоративних інформаційних систем, корпоративної пошти, мережі Інтернет, системи електронного документообігу тощо.

### Забезпечення органів влади області засобами сучасної обчислювальної техніки та периферійним обладнанням

Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, а також створення мультисервісної мережі передачі даних вимагає наявності у всіх державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування засобів обчислювальної техніки, адекватних за продуктивністю впроваджуваним програмно-апаратним комплексам. Обов’язковим є 100-відсоткова оснащеність сучасними персональними комп’ютерами всіх працівників органів влади,
які працюють з електронними документами, електронним документообігом, базами та банками даних, інформаційними ресурсами, спеціалізованим галузевим програмним забезпеченням, беруть участь в наданні адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарської діяльності.

### Легалізація комп’ютерних програм, що використовуються органами влади області.

Легалізація комп’ютерних програм (далі – легалізація) – приведення використання комп’ютерних програм у відповідність до вимог законодавства
у сфері захисту інтелектуальної власності шляхом заміни неліцензійних примірників комп’ютерних програм на ліцензійні.

До основних заходів щодо легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Черкаської області відносяться:

- визначення вимог до комп’ютерних програм, що використовуються;

- заборона незаконного встановлення неліцензійних примірників комп’ютерних програм;

- обов’язковість придбання ліцензійного програмного забезпечення
під час закупівлі комп’ютерної техніки;

- використання безкоштовних аналогів комерційного програмного забезпечення;

- проведення закупівлі ліцензійних примірників комп’ютерних програм для здійснення 100-відсоткової заміни піратських версій на ліцензійні.

Обов’язковою умовою легалізації є позитивний висновок державної експертизи з питань технічного та/або криптографічного захисту інформації.

## Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони

### Створення комплексних систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності

З метою уникнення порушення інформаційної безпеки ОВВ та МС передбачається:

- забезпечення усіх без винятку робочих місць користувачів антивірусним програмним забезпеченням, налаштуванням механізмів безпеки операційної системи;

- впровадження антивірусного програмного забезпечення на рівні шлюзу мережі;

- встановлення мережевої системи виявлення вторгнень;

- реалізація ряду інших організаційних та організаційно-технічних заходів;

- створення автоматизованих систем АС-1 для обробки інформації, що має ступінь секретності «таємно»;

- побудова КСЗІ на об’єктах АС-1 для обробки службової
та конфіденційної інформації в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях;

- створення КСЗІ на АС-2 для обробки конфіденційної інформації
в апараті обласної державної адміністрації;

- проведення перевірок на наявність закладних пристроїв для запобігання витоку мовної та видової інформації.

## Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів влади області

### Розвиток системи електронного документообігу та регіональної системи захищеної електронної пошти в обласній та районних державних адміністраціях, обласній, районних, сільських та селищних радах області

Впровадження в органах влади області СЕДО із застосуванням ЕЦП дозволить скоротити витрати на організацію внутрішнього документообігу
й офіційної взаємодії з іншими організаціями, значно підвищити ефективність діяльності кожного підрозділу, поліпшити виконавчу дисципліну, заощадити час на всіх етапах діяльності співробітників, створити єдиний інформаційний
та управлінський простір в органах влади тощо.

Впровадження електронного документообігу, крім впровадження програмних засобів, потребує створення єдиного телекомунікаційного середовища, інфраструктури функціонування електронного цифрового підпису, а також закупівлі спеціалізованого комп’ютерного обладнання.

Протягом трьох років планується продовження розвитку СЕДО
в структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, місцевих радах області із забезпеченням користувачів відповідною комп’ютерною технікою. Також для організації безпаперового обміну документами між органами влади в Черкаській області на базі регіональної системи захищеної електронної пошти та СЕДО передбачається створення системи обміну юридично значущою інформацією
із використанням електронного цифрового підпису.

### Розробка та впровадження автоматизації процесів надання адміністративних послуг та електронної взаємодії органів влади

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги» адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. При цьому суб’єкт надання адміністративної послуги, підприємства, установи або організації, що належать до сфери його управління, які володіють документами або інформацією, необхідними для надання адміністративної послуги, зобов’язані вживати заходів щодо розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії, забезпечення безоплатного та відкритого доступу до своїх інформаційних систем та баз даних, якщо інше не передбачено законом.

Отже, законом визначений механізм надання адміністративної послуги – організація міжвідомчої електронної взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг (при цьому інформація, необхідна для надання адміністративної послуги, може знаходитися у базах даних різних відомств).

Саме відсутність такої електронної взаємодії обумовлює необхідність надання більшості адміністративних послуг, змушуючи таким чином суб’єктів звернення збирати по відповідних інстанціях інформацію, необхідну
для отримання адміністративної послуги.

Впровадження системи електронної взаємодії державних органів повинно вирішити три ключові завдання:

- впровадження механізмів інтеграції різноманітних автоматизованих систем діловодства (АСД) органів влади;

- впровадження механізмів інтеграції інформаційних ресурсів та баз даних органів влади;

- забезпечення захисту інформації.

### Підтримка функціонування інформаційної автоматизованої системи обласного центру надання адміністративних послуг

Підтримка функціонування інформаційної автоматизованої системи обласного центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) передбачає:

- забезпечення уніфікованості застосування стандартів, технологій надання адміністративних (державних) послуг, надання відповідних сервісів;

- забезпечення працездатності інформаційної автоматизованої системи,
а також інформаційних потоків даних і систем їх оброблення та зберігання;

- забезпечення керованості автоматизованої системи та її життєздатності;

- впровадження єдиної системи комплексного захисту інформації
та забезпечення необхідного рівня такого захисту;

- застосування встановлених законодавством вимог до захисту інформації
в автоматизованій системі, у тому числі персональних даних, а також правил користування засобами технічного та криптографічного захисту інформації;

- підтримку єдиних стандартів і технологій надання адміністративних послуг;

- підтримку єдиних стандартів і технологій ідентифікації користувачів інформаційної автоматизованої системи;

- підтримку функціонування СЕДО та засобів електронного цифрового підпису;

- підтримку інформаційного ресурсу (WEB – порталу) ЦНАП;

- підтримку й оновлення спеціалізованого та системного програмного забезпечення;

- підтримку працездатності апаратних, телекомунікаційних засобів і каналів зв’язку;

- забезпечення організації робіт із захисту інформації, адміністрування
та управління засобами захисту інформації, контроль за подіями
в автоматизованій системі й оперативний аудит несанкціонованих дій.

## Підтримка проектів інформатизації регіону, що фінансуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги

Упродовж 2016 – 2017 років передбачається проводити розробку проектних пропозицій із залученням неурядових організацій для залучення коштів міжнародних установ на умовах співфінансування для реалізації проектів інформатизації регіону та проведення досліджень за наступними напрямками:

- розвиток системи надання електронних адміністративних послуг
у Черкаській області;

- створення системи електронної взаємодії органів влади Черкаської області;

- впровадження електронних сервісів у пріоритетних галузях соціально-економічного розвитку регіону таких як освіта, медицина, транспорт, соціальний захист тощо.

За результатами виконання проекту планується створити адміністративну та інформаційну інфраструктури, спроможні безпосередньо сприяти подальшому економічному розвитку Черкаської області за рахунок впровадження інформаційних технологій у процеси надання органами влади адміністративних та інших послуг.

## Інформатизація соціальної сфери. «Електронний Архів»

Проектом «Електронний архів» передбачається:

- оцифрування архівних описів (більше 13 000 фондів) для подальшого розміщення на веб-сайті задля вільного доступу користувачів;

- оцифрування існуючого науково-довідкового апарату (картотек, реєстрів тощо) для перегляду в читальних залах і на робочих місцях співробітників;

- оцифрування архівних справ – найбільш цінних та унікальних (головним чином, дорадянського періоду) і справ, що постійно використовуються при виконанні запитів соціально-правового характеру (рішень виконавчих комітетів місцевих рад, записів актів цивільного стану тощо), для перегляду в читальних залах і на робочих місцях співробітників;

- в перспективі – оцифрування усіх справ (більш 2 000 000 одиниць зберігання) за схемою: замовлені користувачем справи оцифровуються
та надаються для перегляду у читальні зали тільки в електронному варіанті.

## Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області

Заходом передбачається:

- забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Черкаської області;

- ведення обліку елементів інфраструктури й управління;

- забезпечення відмовостійкості активного та пасивного обладнання інформаційно-телекомунікаційної системи;

- модернізація серверної платформи та центрального комутаційного вузла;

- використання енергозберігаючих технологій і джерел резервного живлення для забезпечення працездатності комутаційних вузлів;

- підтримка основних і резервних каналів зв’язку (телекомунікаційні послуги, зв’язок);

- оплата витрат на ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки
і периферійного обладнання;

- оплата витрат на інформаційно-аналітичні послуги;

- підтримка функціонування та розробка/модернізація інформаційних ресурсів, веб-сайтів і баз даних;

- забезпечення захисту інформації в ІТС;

- оплата витрат на забезпечення соціальних гарантій фахівців;

- оплата витрат на утримання приміщень;

- оплата витрат на забезпечення фахівців витратними матеріалами, інструментами, спецодягом;

- оплата витрат на підвищення кваліфікації фахівців (тендерний комітет, проведення навчань з охорони праці, спеціалізовані курси підвищення кваліфікації IT – фахівців, фахівців з IT – безпеки тощо);

- оплата витрат на відрядження.

# Очікувані результати та ефективність програми

Очікуваними результатами реалізації Програми є:

- підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів на заходи із запровадження інформаційних технологій у діяльність органів влади області;

- можливе створення та забезпечення діяльності координуючого органу
над реалізацією Програми – науково-технічної ради інформатизації
та електронного урядування під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації – керівника регіональної Програми інформатизації;

- створення та забезпечення діяльності обласного ЦНАПу для отримання адміністративних послуг он-лайн, який має об’єднувати інформаційні системи даних з усіх органів публічної влади області та, по можливості, державних реєстрів, що в свою чергу зменшить часові та адміністративні ресурси для надання адміністративних послуг;

- можливе створення та/або забезпечення діяльності структурного підрозділу обласної державної адміністрації, апарату обласної державної адміністрації, обласної ради та/або комунального підприємства «Черкаський обласний центр електронного урядування» обласної ради;

- запровадження механізму електронних консультацій з громадськістю
та електронній участі громадськості у прийнятті владних рішень
на обласному та місцевих рівнях;

- створення й актуалізація реєстру регіональних інформаційних ресурсів, створення бази даних об’єктів інформаційної інфраструктури;

- удосконалення регіональної нормативно-правової бази з питань створення та використання інформаційних технологій у державному управлінні, розробка методичних рекомендацій і надання допомоги в розробці програм інформатизації районів, міст обласного значення;

- залучення до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців-науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів;

- об’єднання 20 районних державних адміністрацій та обласної державної адміністрації в єдину систему відеоконференцзв’язку, що дозволить безкоштовно проводити відеозасідання, наради, семінари та ін. і зведе
до мінімуму витрати на відрядження співробітників районних державних адміністрацій, місцевих рад області до обласного центру, дозволить підвищити оперативність прийняття управлінських рішень;

- створення надійної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури
на основі сучасних технологій швидкісної передачі даних від головного комутаційного вузла до 20 районів Черкаської області з метою надання можливості отримання доступу до електронних сервісів ІТС таких як: електронна пошта, електронний документообіг, система надання адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, нормативно-правова база, система антивірусного захисту;

- оновлення парку обчислювальної техніки та периферійного обладнання (закупівля 280 комп’ютерних комплексів з попередньо встановленим ліцензійним програмним забезпеченням, 50 потокових сканерів для системи електронного документообігу, 280 багатофункціональних пристроїв);

- зменшення рівня використання ОВВ та МС області неліцензійних примірників комп’ютерних програм (проведення легалізації
850 примірників операційних систем, 875 примірників офісних додатків, 
5 примірників серверних операційних систем);

- створення 2 автоматизованих систем АС – 1 для обробки інформації, що має ступінь секретності «таємно», побудова 45 об’єктів КСЗІ АС-1 для обробки службової та конфіденційної інформації в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та побудова АС-2 (20 АРМ) для роботи з персональними даними в апараті облдержадміністрації;

- впровадження системи електронного документообігу у всіх структурних підрозділах облдержадміністрації, обласній раді, 20 райдержадміністраціях, 20 районних радах, а також надання доступу до користування системою сільським радам області за веб-технологією (збільшення загальної кількості користувачів системи до 700 осіб);

- організація безпаперової взаємодії більш ніж 60 регіональних органів влади (апарат і структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, комунальні підприємства, установи й організації);

- створення єдиного регіонального веб-ресурсу для забезпечення надання органами державної влади й органами місцевого самоврядування області електронних адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання;

- впровадження єдиної КСЗІ та забезпечення необхідного рівня захисту інформації в ІТС, підтримка функціонування СЕДО та засобів ЕЦП, підтримка працездатності апаратних, телекомунікаційних засобів і каналів зв’язку обласного центру надання адміністративних послуг;

- інтеграція ГІС з СІАЗ для підвищення ефективності роботи органів влади області, якості й оперативності прийняття управлінських рішень;

- залучення коштів міжнародних установ у партнерстві з неурядовими організаціями на умовах співфінансування для реалізації завдань інформатизації регіону та проведення досліджень;

- оцифрування описів, картотек, справ Державного архіву Черкаської області для забезпечення фізичного збереження оригіналів (страховий фонд); обробка копій страхового фонду в зручний для роботи/перегляду, створення баз даних формат (фонд користування); забезпечення доступу користувачів до архівної інформації (у мережі Інтернет, в читальних залах, на робочих місцях співробітників);

- забезпечення відмовостійкості активного та пасивного мережевого обладнання, підтримка основних і резервних каналів зв’язку, забезпечення працездатності обчислювальної техніки та периферійного обладнання ІТС ОВВ та МС області.

# Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює керівник Програми та, у разі створення, науково-технічна рада інформатизації та електронного урядування обласної державної адміністрації.

Організацію виконання Програми здійснює Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.

Відповідальний виконавець Програми щороку до 15 лютого готує і подає обласній державній адміністрації, обласній раді інформацію про хід виконання Програми.

Керівник секретаріату обласної ради	В. Мовчан

# Додаток 1

до Регіональної програми інформатизації Черкаської області

на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина»

# РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Регіональної програми інформатизації Черкаської області                          на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина»

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Роки |  |  | Всього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Всього | - | 34 720 | 34 720 |  |
| - місцеві бюджети | - | 29720 | 29720 |  |
| - інші джерела | - | 5000 | 5000 |  |

# Додаток 2

до Регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина»

# завдання (роботи) Регіональної програми інформатизації
Черкаської області «Електронна Черкащина» на 2016 – 2017 роки

| Завдання (роботи) | Державний замовник завдання | Обсяг фінансування, тисяч гривень |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет | Інші джерела | Капітальні вкладення |  | Поточні витрати |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Інші джерела | Науково-дослідні роботи |  | Інші потреби |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | Інші джерела | Місцевий бюджет | Інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Створення та забезпечення діяльності науково-технічної ради інформатизації та електронного урядування | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення, за необхідності, координуючого органу з реалізації Програми |
| 1.2 Створення та забезпечення діяльності структурного підрозділу обласної державної адміністрації, обласної ради та/або обласного комунального підприємства | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення, за необхідності, органу для забезпечення виконання Регіональної програми інформатизації області, забезпечення інформаційних потреб населення області. |
| 1.3. Створення та забезпечення діяльності обласного дозвільного центру | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення можливості отримати адміністративних послуг он-лайн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4 Запровадження механізму електронних консультацій з громадськістю та електронній участі громадськості у прийнятті владних рішень на обласному та місцевих рівнях | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення можливості електронних консультацій з громадськістю та електронній участі громадськості у прийнятті владних рішень на обласному та місцевих рівнях |
| 1.5. Проведення щорічної оцінки електронної готовності районів та міст обласного значення за визначеними показниками | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оцінка ефективності реалізації завдань регіональної програми інформатизації. Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів на заходи з запровадження інформаційних технологій в діяльність органів влади області. |
| 1.6.Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій. | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення та актуалізація реєстру регіональних інформаційних ресурсів, створення бази даних об’єктів інформаційної інфраструктури |
| 1.7.Розробка нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань Програми. | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удосконалення регіональної нормативно-правової бази з питань створення та використання інформаційних технологій в державному управлінні. Розробка методичних рекомендацій та надання допомоги в розробці програм інформатизації районів, міст обласного значення. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.8. Проведення та участь у конференціях, семінарах, тематичних круглих столах, виставках. | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Залучення до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців – науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів. Вивчення досвіду, створення умов для міжрегіонального обміну досвідом та організаційно-технічної бази для вирішення спільних проблем. |
| 2.Розвиток інформаційної інфраструктури області. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Створення системи відеокоференцзв’язку в органах влади області. | Черкаська обласна державна адміністрація | 5 300,00 | 0,0 | 5 300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Об’єднання 20 райдержадміністрацій та облдержадміністрації в єдину систему відеоконференцзв’язку, що дозволить безкоштовно проводити відео-засідання, наради, семінари. Впровадження даної системи зведе до мінімуму витрати на відрядження співробітників райдержадміністрацій та райрад до обласного центру та дозволить підвищити оперативність прийняття управлінських рішень. |
| 2.2.Розробка проекту та проведення модернізації структурованої кабельної системи в будівлях, в яких розміщені облдержадміністрація, | Черкаська обласна державна адміністрація | 4 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення надійної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на основі сучасних технологій швидкісної передачі даних від головного комутаційного вузла до |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| районні державні адміністрації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 районів та 6 міст обласного значення Черкаської області для надання можливості отримання доступу до електронних сервісів ІТС, таких як: електронна пошта, електронний документообіг, система надання адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, нормативно-правова база, система антивірусного захисту. |
| 2.3.Забезпечення органів влади області засобами сучасної обчислювальної техніки та периферійним обладнанням | Черкаська обласна державна адміністрація | 3 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупівля 383 комп’ютерних комплексів з попередньо встановленим ліцензійним програмним забезпеченням, 50 потокових сканерів для системи електронного документообігу, 383 баготофункціональних пристроїв. |
| 2.4.Легалізація комп’ютерних програм, що використовуються органами влади області. | Черкаська обласна державна адміністрація | 3 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведення легалізації 850 примірників операційної системи Windows 7 , 875 примірників офісних додатків Microsoft Office 2013, 5 примірників серверних операційних систем Windows Server 2012 R2 |
| 2.5. Адміністрування інформаційного веб-порталу обласної державної адміністрації | Черкаська обласна державна адміністрація | 20,00 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Адміністрування та технічне обслуговування нового веб-порталу обласної державної адміністрації з сучасною системою управління контентом веб-сайту. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Створення комплексних систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. | Черкаська обласна державна адміністрація | 6 500,00 | 0,0 | 6 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення 2 автоматизованих систем АС – 1 для обробки інформації, що має ступінь секретності «таємно», побудова 45 об'єктів КСЗІ АС-1 для обробки службової та конфіденційної інформації в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях, створення КСЗІ на АС-2 для обробки персональних даних в апараті облдержадміністрації; проведення аудиту ІТС ОВВ та МС для отримання інформації щодо стану основних компонентів ІТС та ступеню їх захищеності. |
| 4. Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів влади області. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Розвиток системи електронного документообігу та регіональної системи захищеної електронної пошти в обласній та районних державних адміністраціях, обласній, районних, сільських та селищних радах області. Обладнання та програмне забезпечення для модернізації системи електронного документообігу | Черкаська обласна державна адміністрація | 3 500,00 | 0,0 | 3 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Впровадження системи електронного документообігу у всіх структурних підрозділах облдержадміністрації, обласній раді, 26 райдержадміністраціях, 26 районних радах, а також надання доступу до користування системою сільським радам за веб-технологією. Загальна кількість користувачів системи складе майже 700 осіб. Закупівля та налаштування програмного забезпечення, серверу баз даних, веб-серверу, додаткові ліцензії електронного документообігу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.2. Розробка та впровадження автоматизації процесів надання адміністративних послуг та електронної взаємодії органів влади. | Черкаська обласна державна адміністрація | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Організація безпаперової взаємодії більше ніж 70 регіональних органів влади (облдержадміністрація та структурні підрозділи, райдержадміністрації, комунальні підприємства та установи); створення єдиного регіонального веб-ресурсу для забезпечення надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування області електронних послуг громадянам та суб'єктам господарювання. |
| 4.3. Підтримка функціонування інформаційної автоматизованої системи обласного центру надання адміністративних послуг | Черкаська обласна державна адміністрація | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Впровадження єдиної КСЗІ та забезпечення необхідного рівня захисту інформації; підтримка функціонування СЕДО та засобів ЕЦП; підтримка працездатності апаратних, телекомунікаційних засобів та каналів зв’язку тощо |
| 4.4. Розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення та її інтеграція з геоінформаційною системою органів влади області. | Черкаська обласна державна адміністрація | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Інтеграція ГІС з СІАЗ для підвищення ефективності роботи органів влади області, якості прийняття управлінських рішень. |
| 4.5. Створення «call-center е-урядування» Черкаської обласної державної | Черкаська обласна державна адміністрація | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сприяння удосконаленню роботи органів виконавчої влади із зверненнями; забезпечення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, які порушуються у зверненнях. |
| 5. Підтримка проектів інформатизації регіону, що фінансуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Підтримка проектів інформатизації регіону, що фінансуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги | Черкаська обласна державна адміністрація | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,00 | 0,0 | Можливість залучення коштів міжнародних установ на умовах співфінансування для реалізації завдань інформатизації регіону та проведення досліджень в даному напрямку (ОБСЄ, Міжнародний союз електрозв'язку тощо). |
| 6. Інформатизація соціальної сфери. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. «Електронний архів» | Черкаська обласна державна адміністрація | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,00 | 0,0 | Оцифрування описів, картотек, справ для забезпечення фізичного збереження оригіналів (страховий фонд); обробка копій страхового фонду в зручний для роботи/перегляду, створення баз даних формат (фонд користування); забезпечення доступу користувачів до архівної інформації (в мережі Інтернет, в читальних залах, на робочих місцях співробітників). |
| Всього: |  | 29 720,00 | 5 000,00 | 25 820,00 | 5 000,00 | 3 100,00 | 0,0 | 800,00 | 0,0 |  |

# Додаток 3

до Регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина»

# завдання (роботи) Регіональної програми інформатизації
Черкаської області «Електронна Черкащина» на 2016 рік

| Завдання (роботи) | Державний замовник завдання | Обсяг фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет | Інші джерела | Капітальні вкладення |  | Поточні витрати |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Інші джерела | Науково-дослідні роботи |  | Інші потреби |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | Інші джерела | Місцевий бюджет | Інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Створення та забезпечення діяльності науково-технічної ради інформатизації та електронного урядування | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення, за необхідності, координуючого органу з реалізації Програми |
| 1.2 Створення та забезпечення діяльності структурного підрозділу обласної державної адміністрації, обласної ради та/або обласного комунального підприємства | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення, за необхідності, органу для забезпечення виконання Регіональної програми інформатизації області, забезпечення інформаційних потреб населення області. |
| 1.3. Створення та забезпечення діяльності обласного дозвільного центру | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення можливості отримати адміністративних послуг он-лайн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4. Проведення щорічної оцінки електронної готовності районів та міст обласного значення за визначеними показниками | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оцінка ефективності реалізації завдань регіональної програми інформатизації. Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів на заходи з запровадження інформаційних технологій в діяльність органів влади області. |
| 1.5.Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій. | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення та актуалізація реєстру регіональних інформаційних ресурсів, створення бази даних об’єктів інформаційної інфраструктури |
| 1.6.Розробка нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань Програми. | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удосконалення регіональної нормативно-правової бази з питань створення та використання інформаційних технологій в державному управлінні. Розробка методичних рекомендацій та надання допомоги в розробці програм інформатизації районів, міст обласного значення. |
| 1.7. Проведення та участь у конференціях, семінарах, тематичних круглих столах, виставках. | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Залучення до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців – науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вивчення досвіду, створення умов для міжрегіонального обміну досвідом та організаційно-технічної бази для вирішення спільних проблем. |
| 2. Розвиток інформаційної інфраструктури області. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Впровадження нового сучасного інформаційного веб-порталу обласної державної адміністрації | Черкаська обласна державна адміністрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Розробка, впровадження та технічне обслуговування нового веб-порталу обласної державної адміністрації з сучасною системою управління контентом веб-сайту. |
| Всього: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |

# додаток 4

до Регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки «Електронна Черкащина»

# ПАСПОРТ Регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки
«Електронна Черкащина»

| 1 | Регіон | Черкаська область |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата затвердження програми | 19.02.2016 № 3-13/VII |
| 3 | Дата узгодження з Генеральним державним замовником | Лист-погодження Державного агентства з питань електронного урядування України від 27.08.2015 № 1/04-1-1113 |
| 4 | Керівник програми (посада, прізвище, ім’я та по батькові, адреса, номер телефону, факс, електронна адреса) | Заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Овчаренко Сергій Миколайович, 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, тел.: (0472) 37-31-09, e-mail: cancelar@oda.ck.ua |
| 5 | Науковий керівник програми (посада, прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер телефону, факс, електронна адреса) | Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації Пасічник Сергій Леонідович, 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, тел./факс: (0472) 37-64-91, e-mail: said_s@ukr.net |
| 6 | Інформаційно-аналітичний центр (повна назва, форма власності, адреса, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, факс, електронна адреса | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації, орган державної влади, директор – Пасічник Сергій Леонідович, 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, тел./факс: (0472) 37-64-91, e-mail: urp.ck@ukr.net |
| 7 | Кількість завдань (робіт) у поточному році | 8 |
| 8 | Кількість завдань (робіт) на наступний рік | 13 |
| 9 | Обсяги фінансування у поточному році, у тому числі бюджетні/позабюджетні | 0,00 |
| 10 | Обсяги фінансування на наступний рік, у тому числі бюджетні/позабюджетні | 34720,00 тис. грн., у тому числі 29720, 00 тис..грн. з місцевих бюджетів |
| 11 | Обсяги фінансування на три наступні роки, у тому числі бюджетні/позабюджетні | 34720,00 тис. грн., у тому числі 29720, 00 тис..грн. з місцевих бюджетів |