Додаток

до рішення обласної ради

17.04.2014 № 31-4/VI

Обласна програма вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2014 – 2015 роки

І. Загальні положення

Відповідно до Закону України „Про пестициди і агрохімікати“ та постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.96 №354 „Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них“ непридатні або заборонені до використання пестициди, тара від них підлягають вилученню, утилізації, знищенню та знешкодженню.

Проблема вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів, більшість з яких є стійкими органічними забруднювачами, та тари від них, надзвичайно актуальна. Занепокоєння викликають і місця їх зберігання.

Станом на 01.01.2014 в області накопичено 320,180 тонн непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів. Кожен із складів для їх зберігання є об'єктом потенційної небезпеки, який у випадку виникнення аварійної ситуації збільшує ризик для здоров'я населення.

Найбільшою небезпекою від накопичень непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них є:

- негативний їх вплив на довкілля та здоров'я людини;

- можливість несанкціонованого доступу та використання непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів, у тому числі і в побуті.

Обласна програма вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2014 – 2015 роки (далі – Програма) спрямована на розв’язання проблеми вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них.

Паспорт Програми наведений у додатку 1.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є покращення екологічного стану навколишнього природного середовища області, обмеження шкідливого впливу непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів на довкілля та здоровʼя людини шляхом проведення екологічно безпечного знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них.

## Iіі. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

- проведення щорічної інвентаризації накопичених непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів, з встановленням фактичної їх кількості, визначенням їх власника, ступеню впливу на навколишнє природне середовище та здоровʼя людини;

- проведення перезатарювання непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів;

- проведення екологічно безпечного знешкодження непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них;

- оброблення (дезінфекції) складів для зберігання непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них;

- очищення забруднених територій.

Заходи, спрямовані на виконання Програми, визначені у додатку 2.

Орієнтовні строки реалізації заходів Програми наведені у додатку 3.

іV. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- визначити обсяги непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, які зберігаються на території області;

- очистити територію області від непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них;

- забезпечити моніторинг навколишнього середовища в місцях розташування складів зберігання непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них;

- забезпечити моніторинг ґрунту в місцях розташування складів зберігання непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них;

- поліпшити стан навколишнього природного середовища області.

V. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, власних коштів субʼєктів господарювання, на території яких розташовані непридатні, невідомі та заборонені до використання пестициди, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Розрахунок вартості робіт формується на основі прогнозних даних щодо коштів, які можуть бути спрямовані на виконання Програми. Це стосується коштів державного, місцевих бюджетів, власних коштів субʼєктів господарювання.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання заходів Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

vІ. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме в межах повноважень Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

Виконавці заходів, передбачені Програмою, щорічно до 15 січня впродовж 2014 – 2015 років інформують про хід її виконання Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації подає щорічно до 15 лютого впродовж 2014 – 2015 років обласній державній адміністрації та обласній раді.

| Керівник секретаріату обласної ради | В.О. Мовчан |
| --- | --- |

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

обласної програми вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2014 – 2015 роки

- Обласний замовник-координатор Програми − Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

- Керівник Програми − Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

- Виконавці заходів Програми − Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Державна екологічна інспекція у Черкаській області, Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Головне управління Держсанепідслужби у Черкаській області, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, районі державні адміністрації, власники непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них.

- Строк виконання  Програми 2014 – 2015 роки.

- Прогнозні обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування на 2014 - 2015 рр., тис. грн. | У тому числі за роками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |
| Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела Усього | 8004,500 | 4002,25 | 4002,25 |

633655

5

### Додаток 2

### до Програми

## Заходи обласної програми вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2014 – 2015 роки

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення щорічної інвентаризації накопичених непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, місць їх зберігання, з встановленням їх фактичної кількості, визначенням їх власника, ступеню впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Головне управління Держсанепідслужби у Черкаській області, Державна екологічна інспекція у Черкаській області, Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації | #### 2014-2015 | Визначення обсягів непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, які зберігаються на території області |
|  | Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них | Городищенська, Драбівська, Звенигородська, Катеринопільська, Тальнівська, Черкаська, Чигиринська, Чорнобаївська, Шполянська районні державні адміністрації, власники непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них | 2014-2015 | Очищення території області від непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них |
|  | Забезпечення проведення відомчого лабораторного контролю за концентрацією непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі (за межами майданчика, де здійснюються роботи) | Городищенська, Драбівська, Звенигородська, Катеринопільська, Тальнівська, Черкаська, Чигиринська, Чорнобаївська, Шполянська районні державні адміністрації, власники непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них | 2014-2015 | Забезпечення моніторингу навколишнього середовища в місцях розташування складів зберігання непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них |
|  | Забезпечення проведення лабораторного контролю ґрунтів на вміст непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів у місцях розташування складів для їх зберігання | Городищенська, Драбівська, Звенигородська, Катеринопільська, Тальнівська, Черкаська, Чигиринська, Чорнобаївська, Шполянська районні державні адміністрації, власники непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них | 2014-2015 | Забезпечення моніторингу ґрунту в місцях розташування складів зберігання непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них |

### 7

### Додаток 3

### до Програми

Орієнтовні строки реалізації заходів обласної програми вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2014 – 2015 роки

| № з/п | Район | Кількість накопичених відходів пестицидів за даними інвентаризації (станом на 01.01.2014), тонн | Розрахункова потреба в коштах на 2014 - 2015 рр., тис. грн.* | Відповідальні за здійснення заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городищенський | 5,677 | 141,925 | Районні державні адміністрації, власники непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них |
|  | Драбівський | 10,000 | 250,000 |  |
|  | Звенигородський | 4,180 | 104,500 |  |
|  | Катеринопільський | 240,000 | 6000,000 |  |
|  | Тальнівський | 12,813 | 320,325 |  |
|  | Черкаський | 10,286 | 257,150 |  |
|  | Чигиринський | 10,100 | 252,500 |  |
|  | Чорнобаївський | 2,000 | 50,000 |  |
|  | Шполянський | 25,124 | 628,100 |  |
|  | Всього | 320,180 | 8004,500 |  |

Примітка:* Розрахункову потребу в коштах на знешкодження 320,180 т. відходів пестицидів, які накопичено в області станом  на 01.01.2014 р., зазначено з урахуванням вартості знешкодження відходів пестицидів у 2013 р. у сумі 25,0 тис. грн. за тонну.