###### Додаток 2

###### до Програми

Забезпечення надійного і сталого функціонування обласної системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та орієнтовний кошторис видатків на реалізацію програми

| № з/п | Зміст заходів | Джерело фінансу вання | Кількість (к-т, шт.) | Вартість (тис. грн.) | Відповідальні за створення та утримання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Модернізація регіональної системи оповіщення |  |  |  |  |  |
| Фінансування на 2014 рік. |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробка основних технічних рішень по модернізації регіональної системи оповіщення | місцеві бюджети | 1 | 11,00 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 2. | Розробка робочого проекту, придбання технічних засобів та обладнання, виконання робіт по монтажу і пусконаладці автоматизованого робочого місця оперативного чергового пункту управління обласної державної адміністрації | місцеві бюджети | 2 | 123,0 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 3. | Розробка робочого проекту, придбання технічних засобів та обладнання, виконання пусконалагоджувальних робіт по перехопленню мережі телебачення, радіомовлення з автоматизованого робочого місця оперативного чергового пункту управління обласної державної адміністрації | місцеві бюджети | 1 | 104,0 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 4 | Придбання та обладнання робочого місця оперативного чергового пункту управління обласної державної адміністрації сучасними засобами зв’язку (телефонний апарат-2 шт., факс. апарат-1 шт., диктофон-1 шт.) | місцеві бюджети | 1 | 4,5 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 5 | Придбання та заміна апаратури оперативного зв’язку на пункті управління обласної державної адміністрації | місцеві бюджети | 1 | 70,0 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 6 | Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту готель «Україна» в місті Городище | місцеві бюджетиінші джерела фінансування не заборонені законодавством |  |  | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, виконавчий комітет Городищенської міської ради |
| Необхідно профінансувати у 2014 році усього |  |  |  | 312,5 |  |
| Фінансування на 2015 рік |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення обстеження діючої регіональної системи централізованого оповіщення та розробка проектно-кошторисної документації по її реконструкції у відповідності до сучасних технологій систем зв'язку та оповіщення | місцеві бюджети | 1 | 800,0 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 2. | Розробка робочого проекту, придбання технічних засобів та обладнання, виконання робіт по монтажу і пусконаладці автоматизованих робочих місць чергової служби в містах та районах області | місцеві бюджети | 26 | 1 612,0 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення |
| 3. | Розробка робочого проекту, придбання технічних засобів та обладнання, виконання пусконалагоджувальних робіт по перехопленню мережі телебачення, радіомовлення з автоматизованих робочих місць чергових служб міст та районів області | місцеві бюджети | 26 | 1 430,0 |  |
| 4 | Проведення будівельно-монтажних робіт по об’єкту готель «Україна» міста Городище | місцеві бюджети інші джерела фінансування не заборонені законодавством |  |  | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, виконавчий комітет Городищенської міської ради |
| Необхідно профінансувати у 2015 році усього |  |  |  | 3 842,0 |  |
| Необхідно профінансувати на виконання програми |  |  |  | 4 142,5 |  |

Забезпечення функціонування органів управління територіальною підсистемою цивільного захисту, розвитку пунктів управління та орієнтовний кошторис видатків на реалізацію програми

| № з/п | Зміст заходів | Джерело фінансу вання | Кількість (к-ть, шт.) | Вартість (тис. грн.) | Відповідальні за створення та утримання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Забезпечення розвитку пунктів управління |  |  |  |  |  |
| Фінансування на 2014 рік. |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробка кошторисної документації та ремонт приміщень захисної споруди під міський пункт управління обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 1 | 200,0 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 2. | Ремонт та технічне переобладнання систем життєзабезпечення, проведення робіт по оснащенню приміщень захисної споруди під міський пункт управління обласної державної адміністрації засобами зв’язку, сигналізації, телекомунікації | обласний бюджет | 1 | 190,0 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 3. | Забезпечення охорони запасних пунктів управління обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 2 | 310,0 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 4. | Створення запасу продовольства на 3 доби для запасних пунктів управління обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 2 | 34,0 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 5. | Придбання ємностей для питної води для позаміського пункту управління обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 2 | 5,0 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 6. | Придбання акумуляторної батареї для резервного джерела живлення міського пункту управління обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 1 | 0,9 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| Необхідно профінансувати у 2014 році усього |  |  |  | 749,9 |  |
| Фінансування на 2015 рік |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробка проектно-кошторисної документації, придбання технічних засобів та виконання робіт по переміщенню, монтажу і пусконаладці апаратури оповіщення та зв’язку в іншу захисну споруду пункту управління обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 1 | 135,0 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 2. | Забезпечення охорони пунктів управління обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 2 | 744,0 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
| 3. | Забезпечення мобільної оперативної групи Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації спеціальним автомобільним транспортом, джерелом живлення, засобами зв’язку, комп'ютерною та відеознімальною технікою для забезпечення роботи у зоні виникнення надзвичайної ситуації: |  |  |  | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |
|  | - ремонт автомобіля УАЗ-452 та обладнання в ньому робочих місць для мобільної оперативної групи; | обласний бюджет | 1 | 55,0 |  |
|  | - пересувних (1 шт) та портативних радіостанцій (6 шт.); | обласний бюджет | 1 | 45,0 |  |
|  | - придбання сучасного переносного комп'ютеру Note-Book (1 шт.) та відеознімальної техніки; | обласний бюджет | 1 | 10,0 |  |
|  | - придбання агрегату живлення (1 кВт); | обласний бюджет | 1 | 7,0 |  |
| Необхідно профінансувати у 2015 році усього |  |  |  | 996,0 |  |
| Необхідно профінансувати на виконання програми |  |  |  | 1 745,9 |  |

Керівник секретаріату                                                          В. Мовчан