ІV. ПЕРЕЛІК ПРІОРИТЕТНИХ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ НА 2015 РІК

| № п/п | Конкретний захід | Рік початку та закінчення будівництва | Кошторисна вартість, тис. грн |  | Ступінь будівельної готовності | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всього по області |  | 2 476 880,317 | 2 003 882,684 |  |  |
|  | Обласні заходи |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3в м. Черкаси | 2013-2015 | 95 211,689 | 14 899,666 | 92 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 2 | Будівництво комунальної установи „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради” по вул. Корольова, 15, м. Черкаси. | 2015 | 42 230,020 | 42 230,020 | 0 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 3 | Реконструкція лікувального корпусу обласного онкодиспансеру (блок радіоізотопної лабораторії відділення променевої терапії) в м. Черкаси, вул. Менделєєва,7 | 2003-2015 | 5 000,000 | 5 000,000 | 16 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 4 | Реконструкція будівлі комунального закладу «Черкаська обласна філармонія Черкаської обласної ради» в м. Черкаси | 2003-2015 | 16 600,421 | 8 265,571 | 51 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Управління культури облдержадміністрації |
| 5 | Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка по бул. Шевченка, 234, у м. Черкасах – реконструкція (перша черга) | 2013-2015 | 19 535,173 | 19 169,176 | 0 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Управління культури облдержадміністрації |
| 6 | Пансіонат ветеранів війни та праці по вул. Менделєєва, 11,м. Черкаси. І черга – житловий будинок – розширення та реконструкція | 1993-2015 | 13 804,672 | 12 928,200 | 16 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |
| 7 | Поточній середній ремонт мосту через р. Дніпро км23+068 автомобільної дороги державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань | 2015 | 1 100,000 | 1 100,000 | 0 | Служба автомобільних доріг у Черкаській області |
|  | Всього |  | 193 481,975 | 103 592,633 |  |  |
| м. Черкаси |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Будівництво житлового будинку по вул. Якубовського, 17 в м. Черкаси. 1 черга будівництва | 2006-2015 | 18 254,723 | 11 321,388 | 38 | Черкаська міська рада |
| 9 | Реконструкція фасаду будівлі Черкаської гімназії № 9 ім. Луценка О. М. м. Черкаси | 2012-2015 | 2 638,180 | 2 157,530 | 20 | Черкаська міська рада, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 10 | Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектора по вул. Чигиринській від вул. Добровольського до ГКНС-2 м. Черкаси | 2015 | 42 314,073 | 42 314,073 | 0 | Черкаська міська рада, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 11 | Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням штучного покриття на території КП "Центральний стадіон" по вул. Смілянській, 78 в м. Черкаси | 2015 | 3 400,336 | 3 400,336 | 0 | Черкаська міська рада, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| 12 | Добудова тренувального футбольного поля з штучним покриттям на території спортивного комплексу по вул. Ярославській, 5 в м. Черкаси | 2015 | 2 008,648 | 2 008,648 | 0 | Черкаська міська рада, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| 13 | Будівництво другої черги фотоелектростанції розташованої на даху будівлі по вул. Громова, 138/6 в м. Черкаси | 2015 | 500,000 | 500,000 | - | Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Черкаська міська рада |
| 14 | Створення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення - парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Сквер на площі 700-річчя міста", м. Черкаси | не потребує залучення коштів |  |  |  | Черкаська міська рада Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
| 15 | Реконструкція полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна | 2014-2015 | 874,442 | 177,770 | 79,7 | Черкаська міська рада |
|  | Всього |  | 69990,402 | 61879,745 |  |  |
| м. Ватутіне |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкція Палацу культури м. Ватутіне | 2007-2015 | 1 742,623 | 1 495,770 | 14,2 | Ватутінська міська рада |
| 17 | Реконструкція вуличного освітлення м. Ватутіне | 2014-2015 | 1 987,555 | 1 605,156 | 19,3 | Ватутінська міська рада |
|  | Всього |  | 3 730,178 | 3 100,926 |  |  |
| м. Золотоноша |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Будівництво фізкультурно-оздоровчого та спортивно – дозвільного комплексу по вул. Шевченка м. Золотоноша | 2015-2017 | 36 087,500 | 36 087,500 | 0 | Золотоніська міська рада, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| 19 | Очисні споруди, м. Золотоноша – реконструкція | 2004-2015 | 40 869,986 | 10 308,331 | 70 | Золотоніська міська рада, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 20 | Покращення умов перебування переселенців зі сходу України в м. Золотоноша шляхом реконструкції гуртожитку Золотоніського професійного ліцею в житловий 44-х квартирний будинок | 2015 | 24 500,000 | 24 500,000 | 0 | Золотоніська міська рада |
| 21 | Будівництво нового підприємства по виробництву штучного каменю ТОВ «Золекс» м. Золотоноша | 2012-2015 | 13 000,000 | кошти інвестора | 90 | Золотоніська міська рада, Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| 22 | Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання в м. Золотоноша ІІ-га черга, по вул. Шота Руставелі, будівництво нового резервуару чистої води. | 2014-2015 | 3 750,000 | 2 443,111 | 10 | Золотоніська міська рада, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 118 207,486 | 73 338,942 |  |  |
| м. Канів |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкція ділянки самопливного каналізаційного колектора на очисні споруди м. Канева в межах від музею Т.Г.Шевченка до КНС 7 | 2014-2015 | 2 902,597 | 2 602,929 | 10 | Канівська міська рада, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 24 | Впровадження системи телемоніторингу та телекерування об’єктами водопостачання та водовідведення та заміна насосного обладнання на КП «Управління ВКГ» м. Канів | 2011 -2016 | 5 551,040 | 4 146,340 | 10 | Канівська міська рада, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 25 | Будівництво Будинку культури на 700 місць в м.Каневі по вул.Енергетиків під Шевченківський культурний центр (виділення пускового комплексу) | 1984 -2016 | 61 808,272 | 30 000,000 | 80 | Канівська міська рада, Управління культури облдержадміністрації |
| 26 | Реконструкція (друга черга) Нижнього парку Шевченківського національного заповідника в м. Каневі | 2013-2015 | 12 000,000 | 2 613,458 | 80 | Канівська міська рада, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Управління культури облдержадміністрації |
| 27 | Реконструкція підземної частини будівлі музею Т. Г. Шевченка в м. Каневі | 2014-2015 | 6 515,405 | 6 233,918 | 0 | Канівська міська рада, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 28 | Реконструкція площі Т. Г. Шевченка та прилеглих територій ІІ черга в м. Каневі | 2015 | 10 866,000 | 10 866,000 | 0 | Канівська міська рада, Управління культури облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 99 643,314 | 56 462,645 |  |  |
| м. Умань |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Капітальний ремонт Центру реінтеграції бездомних осіб, соціального готелю та будинку нічного перебування в Комплексі надання соціальних послуг бездомним, звільненим та наркоалкоголезалежним особам за адресою с. Дмитрушки-2 | 2014-2016 | 2 970,000 | 2 970,000 | 0 | Уманська міська рада, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |
| 30 | Капітальний ремонт системи електропостачання та технічне переоснащення системи опалення оздоровчо-реабілітаційного центру в Комплексі надання соціальних послуг бездомним, звільненим та наркоалкоголезалежним особам за адресою: с. Дмитрушки-2 | 2014-2015 | 1 120,800 | 1 120,800 | 0 | Уманська міська рада, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |
| 31 | Капітальний ремонт приміщення Будинку ветеранів по вулиці Мічурина, 7, м. Умань | 2014-2015 | 999,941 | 675,300 | 33 | Уманська міська рада, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |
| 32 | Технічне переоснащення системи опалення Будинку дитячої та юнацької творчості м. Умань | 2014-2015 | 462,469 | 431,413 | 60 | Уманська міська рада, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 33 | Реконструкція міського будинку культури по вул. Жовтневої революції, 2 м. Умань | 2014-2015 | 2 477,400 | 1 586,500 | 36 | Уманська міська рада, Управління культури облдержадміністрації |
| 34 | Будівництво котельні по вул. Садова, 26 – педуніверситет в м. Умань | 2015 | 6 020,312 | 6 020,312 | 0 | Уманська міська рада, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 35 | Реконструкція скверу імені Тараса Шевченка м. Умань | 2013-2015 | 8 224,928 | 5 383,458 | 34,5 | Уманська міська рада, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 36 | Проведення капітального ремонту Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 В. І. Чуцкова, (м. Умань, вул. Київська 19) | 2014-2015 | 3 040,000 | 3 000,000 | 1,3 | Уманська міська рада, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 37 | Проведення капітального ремонту будівлі дошкільного навчального закладу №12 (м. Умань, вул. Ломоносова. 8) | 2015 | 2 752,000 | 2 752,000 | 0 | Уманська міська рада, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 38 | Реконструкція гідроспоруди Осташівського ставу м. Умань | 2015 | 12 000,000 | 12 000,000 | 0 | Уманська міська рада, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 39 | Заміна пальників котла КВГМ -100 в котельні за адресою вул. Енергетична, 14 м. Умань | 2014 | 874,750 | 465,263 (кредиторська заборгованість) | 100 | Уманська міська рада, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 40 | Модернізація котлоагрегату з встановленням теплоутилізатора в котельні за адресою вул. Тищика, 12А в м.Умань | 2014 | 900,038 | 862,001 (кредиторська заборгованість) | 100 | Уманська міська рада, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 41 842,638 | 37 267,047 |  |  |
| м. Сміла |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Реконструкція нежитлової будівлі під центр медичної, соціальної і професіональної реабілітації дітей-інвалідів м. Сміла, вул. Філатова, 8а (І черга) | 2015-2018 | 6 179,807 | 6 179,807 | 0 | Смілянська міська рада, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 42 | Реконструкція напірного колектора по вул. К. Маркса діаметром 400 мм, м. Сміла | 2015 | 3 725,300 | 3 725,300 | 0 | Смілянська міська рада |
| 43 | Реконструкція водозабірних свердловин для господарсько-питних потреб і санітарного тампонажу свердловин на Смілянському родовищі підземних вод, м. Сміла | 2015 | 1 215,656 | 1 215,656 | 0 | Смілянська міська рада |
| 44 | Упорядкування полігону твердих побутових відходів м. Сміла | 2015 | 1 050,000 | 1 050,000 | 0 | Смілянська міська рада |
|  | Всього |  | 12 170,763 | 12 170,763 |  |  |
| Городищенський район |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка, 190 в смт Вільшана Городищенського району | 2013 - 2015 | 7 747,178 | 3 275,246 | 58 | Городищенська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 46 | Реконструкція із заміною технологічного обладнання районної лікарні в м. Городище | 2015-2015 | 900,000 | 900,000 | 0 | Городищенська райдержадміністрація, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 47 | Реконструкція дитячого садка смт Вільшана Городищенського району | 2015-2015 | 1 500,000 | 1 500,000 | 0 | Городищенська райдержадміністрація, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 48 | Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна м.Городище | 2013-2015 | 1 300,000 | 1 300,000 | 0 | Городищенська райдержадміністрація, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 49 | Реконструкція водозабору для водопостачання м. Городище | 2014-2015 | 900,000 | 800,000 | 10 | Городищенська райдержадміністрація, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 50 | Будівництво спорткомплексу ФСК "Колос" м. Городище | 1992-2015 | 1 600,000 | 1 600,000 | 0 | Городищенська райдержадміністрація, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 13 947,178 | 9 375,246 |  |  |
| Драбівський район |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Реконструкція центральної котельні по вул. Комарова 5 в смт Драбів | 2015 | 2 576,400 | 2 576,400 | 0 | Драбівська райдержадміністрація |
| 52 | Введення в експлуатацію дизельного зерносушарного комплексу в ПСП «Опал», в с. Новомиколаївка Драбівського району | 2015 | 960,000 | 960,000 | 0 | Драбівська райдержадміністрація |
|  | Всього |  | 3 536,400 | 3 536,400 |  |  |
| Жашківський район |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Реконструкція Жашківського міського водогону, м. Жашків | 2015 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0 | Жашківська міська рада, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 54 | Газопостачання с. Сабадаш, Жашківського району | 2015 | 573,000 | 573,000 | 0 | Жашківська райдержадміністрація |
| 55 | Міжселищний газопровід та ГГРП в с. Вороне, Жашківського району, | 2015 | 6 468,000 | 6 468,000 | 0 | Жашківська райдержадміністрація |
| 56 | Міжселищний газопровід та ГГРП в с. Павлівка та с. Тинівка Жашківського району та газопроводи високого та середнього тиску до сіл Вотилівка, Федюківка та Ріпки Лисянського району (І, ІІ черги будівництва) | 2015 | 6 000,000 | 6 000,000 | 0 | Жашківська райдержадміністрація, Лисянська райдержадміністрація |
| 57 | Реконструкція приміщення овочесховище на 1100 тонн овочів ТОВ «Кищенці», с. Хижня Жашківського району | 2015-2017 | 5 000,000 | 3 400,000 | 30 | Жашківська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, |
| 58 | Будівництво терміналу для тварин та сучасний санітарно-забійний цех. Оптовий ринок живої худоби «Чародій», вул. Аеродромна 2, м. Жашків, Жашківського району | 2015-2016 | 27 000,000 | 27 000,000 | 15 | Жашківська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 59 | Реконструкція покрівлі в загальноосвітній школі с. Пугачівка, Жашківького району | 2015 | 528,050 | 528,050 | 0 | Жашківська райдержадміністрація, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 60 | Відновлення та введення в експлуатацію Воронянської мікро-ГЕС в с. Вороне Жашківського району | 2014-2015 | 600,000 | 500,000 | 15 | Жашківська райдержадміністрація Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 47 169,050 | 45 469,050 |  |  |
| Звенигородський район |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Реконструкція парку – пам'ятки садово – паркового мистецтва ХІХ ст., прилеглої території до маєтку П.В. Енгельгарда та реконструкція музею Т.Г. Шевченка в с. Будище Звенигородського району | 2006-2015 | 23 888,715 | 15 953,248 | 50 | Звенигородська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Управління культури облдержадміністрації |
| 62 | Реконструкція молочнотоварної ферми у СТОВ «Неморож» на 400 голів ІІ черга у с. Неморож Звенигородського району | 2014-2015 | 5 000,000 | 2 000,000 | 80 | Звенигородська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 63 | Реконструкція корівника у СВК «Козацький» на 200 голів, с. Козацьке Звенигородського району | 2015-2015 | 2 000,000 | 2 000,000 | 0 | Звенигородська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 64 | Оновлення експозиції музею Т. Г. Шевченка у с. Будище Звенигородського району | 2015 | 3 000,000 | 3 000,000 | 0 | Звенигородська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Управління культури облдержадміністрації |
| 65 | Реконструкція літературно-меморіального музею Т. Г. Шевченка Національного заповідника „Батьківщина Тараса Шевченка“ у с. Шевченкове Звенигородського району | 2013-2015 | 1 230,817 | 963,841 | 22 | Звенигородська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Управління культури облдержадміністрації |
| 66 | Оновлення експозиції літературно-меморіального музею Т. Г. Шевченка Національного заповідника „Батьківщина Тараса Шевченка“ у с. Шевченкове Звенигородського району | 2015 | 600,000 | 600,000 | 0 | Звенигородська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Управління культури облдержадміністрації |
| 67 | Реконструкція котельні та системи опалення дитячих садків на 140 і 90 місць в м. Звенигородка («Берізка» по вул. Енгельса, 145 і «Малятко» по вул. Кримського, 17) | 2015 | 2 000,000 | 2000,0 | 0 | Звенигородська райдержадміністрація, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 68 | Реконструкція Будинку культури в с. Водяники Звенигородського району | 2008 - 2015 | 5 628,000 | 846,0 | 90 | Звенигородська райдержадміністрація Управління культури облдержадміністрації |
| 69 | Реконструкція Будинку культури в с. Озірна, Звенигородського району | 2013-2015 | 926,320 | 300,00 | 75 | Звенигородська райдержадміністрація, Управління культури облдержадміністрації |
| 70 | Продовження будівництва багатофункціонального спортивного майданчику із поліуретановим покриттям на території ДЮСШ в м. Звенигородка | 2015 | 600,000 | 340,0 | 50 | Звенигородська райдержадміністрація, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 71 | Реконструкція котельні Звенигородської ЦРЛ в м. Звенигородка | 2015 | 4 000,000 | 4000,0 | 0 | Звенигородська райдержадміністрація |
| 72 | Розроблення робочого проекту на будівництво водозабору підземних вод для забезпечення питних потреб м. Звенигородка потужністю 2,5 тис.м3/добу з перспективою 5 тис.м3/добу | 2015 | 19,600 | 19,600 | 0 | Звенигородська райдержадміністрація, КК"Водопостачання та водовідведення"ЗМР, райдержадміністрації, міськвиконком |
| 73 | Реконструкція котельні Звенигородського підприємства теплових мереж, м.Звенигородка по вул. Комінтерна, 43 | 2015 | 550,00 | 550,00 | 0 | Звенигородська райдержадміністрація |
| 74 | Створення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення - парку пам’ятки садово-паркового мистецтва"Дитячий парк м. Звенигородка" | 2015 | 200,000 | 200,0 | 0 | Звенигородська міська рада, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 49 643,452 | 32 772,689 |  |  |
| Золотоніський район |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Будівництво модульного теплогенератора на твердому паливі для опалення приміщення Шабельниківського навчально-виховного комплексу, с. Шабельники Золотоніського району | 2015-2015 | 702,000 | 702,000 | 0 | Золотоніська райдержадміністрація, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 76 | Будівництво картоплесховища. СТОВ «Воля», с. Бубнівська Слобідка Золотоніського району | 2013-2015 | 222 340,000 | 157 340,000 | 29,2 | Золотоніська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 77 | Капітальний ремонт приміщення Драбівецького сільського будинку культури, с. Драбівці Золотоніського району | 2014-2015 | 456,000 | 370,000 | 19 | Золотоніська райдержадміністрація, Управління культури облдержадміністрації |
| 78 | Водозабірні мережі в місцях утворення депресивних лійок. Реконструкція водогону в с. Крупське Золотоніського району (ІІ черга) | 2015-2015 | 460,363 | 460,363 | 0 | Золотоніська райдержадміністрація, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 223 958,363 | 158 872,363 |  |  |
| Кам’янський район |  |  |  |  |  |  |
| 79 | РП холодного водопроводу по вулицях Шевченка, Молодіжна, Садова, Першотравнева у с. Косарі Кам’янського району – будівництво | 2011-2015 | 1 178,768 | 1 178,768 | 0 | Кам’янська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 80 | Будівництво сонячної електростанції у м.Кам’янка ТОВ «Чиста енергія 2011» | 2015 | 800 000,000 | 800 000,000 | 0 | Кам’янська райдержадміністрація Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| 81 | Реконструкція районного будинку культури у м. Кам’янка вул. Декабристів, 9 | 2008-2015 | 5 187,676 | 4 287,000 | 17 | Кам’янська райдержадміністрація Управління культури облдержадміністрації |
| 82 | Електропостачання житлового масиву по вул. Кірова в с. Косарі Кам'янського району | 2015 | 559,536 | 559,536 | 0 | Кам’янська райдержадміністрація Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 83 | Реконструкція частини водогінної мережі в м. Кам’янка | 2015 | 1 672,800 | 1 672,800 | 0 | Кам’янська райдержадміністрація Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 84 | Будівництво блочно-модульної комбінованої котельні потужністю 3,3 МВт м. Кам’янка, вул. Декабристів, 11 | 2014-2015 | 4 006,320 | 1 339,321 | 66 | Кам’янська райдержадміністрація, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 812 605,100 | 809 037,425 |  |  |
| Канівський район |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Капітальний ремонт інфекційного відділення Канівської ЦРЛ м. Канів | 2015 | 400,000 | 400,000 | 0 | Канівська райдержадміністрація, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 86 | Укомплектування Канівської ЦРЛ медичним та немедичним обладнанням м. Канів | 2015 | 10 550,000 | 10 000,000 | 5 | Канівська райдержадміністрація |
| 87 | Капітальний ремонт районного будинку культури по вул. Леніна 66 в м.Канів | 2015-2016 | 18 400,000 | 18 400,000 | 0 | Канівська райдержадміністрація |
| 88 | Капітальний ремонт корпусу № 2 Ліплявського НВК, с. Ліпляве Канівського району | 2015 | 2 400,000 | 2 400,000 | 0 | Канівська райдержадміністрація |
| 89 | Облаштування штучного покриття шкільного стадіону Степанецької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. с. Степанці Канівського району | 2011-2015 | 1 202,100 | 1 000,000 | 0 | Канівська райдержадміністрація |
|  | Всього |  | 32 952,100 | 32 200,000 |  |  |
| Катеринопільський район |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Реконструкція каналізаційної мережі смт. Катеринопіль | 2007-2016 | 7 579,000 | 7 579,000 | 0 | Катеринопільська райдержадміністрація, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 91 | Будівництво масло – екстракційного зводу по переробці сої ТОВ «Катеринопільський елеватор» смт. Єрки, Катеринопільського району | 2014-2015 | 186 000,000 | 161 000,000 | 0,1 | Катеринопільська райдержадміністрація |
| 92 | Видалення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин смт. Єрки, Катеринопільського району | 2014-2015 | 6 000,000 | 6 000,000 | 0 | Катеринопільська райдержадміністрація, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 199 579,000 | 174 579,000 |  |  |
| Корсунь-Шевченківський район |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Будівництво блоку мікрофільтрів доочистки питної води з технічним переоснащенням насосно-фільтрувальної станції «Сівач» в м. Корсунь-Шевченківський | 2015 | 10 330,994 | 10 330,994 | 0 | Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 94 | Будівництво підвідного газопровіду до с.Квітки Корсунь-Шевченківського району | 2015 | 2 500,654 | 2 500,654 | 0 | Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація |
| 95 | Завершення робіт по реконструкції гуртожитку Авторської О.А. Захаренка середньої школи з добудовою мансардного поверху в с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району | 2013-2015 | 3 842,692 | 3 842,692 | 0 | Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 96 | Реконструкція дошкільної установи «Вогник» під районний дитячий оздоровчий табір по вул. Леніна 238 в с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району | 2012-2015 | 5 621,780 | 5 621,780 | 0 | Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 97 | Реставрація будівель Корсунь-Шевченківського національного історико-культурного заповідника м. Корсунь-Шевченківський | 2010-2015 | 8 979,184 | 8 979,184 | 0 | Управління культури облдержадміністрації Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація |
| 98 | Будівництво Стеблівської мікро-ГЕС у смт Стеблів Корсунь-Шевченківського району | 2015 | 2 500,000 | 2 500,000 | 0 | Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація, Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 33 775,304 | 33 775,304 |  |  |
| Лисянський район |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Система водопостачання, смт Лисянка – реконструкція | 2007-2015 | 2 381,859 | 842,991 | 76 | Лисянська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 100 | Установка твердотопливного котла, Лисянська центральна районна лікарня смт. Лисянка, вул. Петровського, 51 | 2015 | 2 095,800 | 2 095,800 | 0 | Лисянська райдержадміністрація |
| 101 | Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла в Хижинському НВК с.Хижинці вул.Лавріненка,7а Встановлення твердопаливного котла | 2014-2015 | 250,000 | 250,000 | 0 | Лисянська райдержадміністрація |
| 102 | Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла в Лисянській ЗОШ №2 смт.Лисянка вул. Котовського,10 Встановлення твердопаливного котла | 2015-2015 | 634,000 | 634,000 | 0 | Лисянська райдержадміністрація |
| 103 | Капітальний ремонт дитячої установи "Веселка" (влаштування спортивного залу) вул. Котовського,12 смт.Лисянка | 2015 | 424,000 | 424,000 | 0 | Лисянська райдержадміністрація |
| 104 | Реконструкція свиноферми на 2000 голів, ФГ «Престиж Агро Люкс» (другий етап), с. Рубаний Міст Лисянського району | 2013-2015 | 1 900,000 | 1 400,000 | 26 | Лисянська райдержадміністрація |
|  | Всього |  | 7 685,659 | 5 646,791 |  |  |
| Маньківський район |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Водопровідна мережа та спорудив с. Поташ Маньківського району (реконструкція) | 2007-2016 | 4 558,293 | 4 210,293 | 1 | Маньківська райдержадміністрація |
| 106 | Водопровідна мережа смт Буки Маньківського району – реконструкція (ІІІ-черга) | 2007-2016 | 2 654,024 | 984,024 | 70 | Маньківська райдержадміністрація |
| 107 | Реконструкція покрівлі Маньківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» вул. Леніна, 36 в смт Маньківка | 2013-2015 | 1 759,195 | 1 706,373 | 0 | Маньківська райдержадміністрація |
| 108 | Капітальний ремонт приміщення районного центру культури та дозвілля (ІІ черга) смт Маньківка | 2013-2016 | 1 790,000 | 1 370,000 | 24,5 | Маньківська райдержадміністрація |
| 109 | Реконструкція з розширенням існуючої молочної ферми до 4421 голів, ТОВ «Кищенці» для виробництва молока та вирощування телиць за межами с. Добра, Маньківського району | 2011-2017 | 72 563,000 | 51 400,000 | 75 | Маньківська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, |
| 110 | Реконструкція комплексу по вирощуванню ремонтного молодняку ВРХ. ТОВ «Кищенці» за межами с. Кищенці, Маньківського району | 2015-2017 | 89 100,000 | 89 100,000 | 0 | Маньківська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 111 | Реконструкція ІІ черги приміщень на 50 тис. голів кролів ТОВ «Кролікофф» у с. Іваньки, Маньківського району | 2012-2015 | 42 000,000 | 5 000,000 | 85 | Маньківська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 112 | Реконструкція недобудованої будівлі майстерні, що знаходиться на території Молодецької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Леніна, під школу для 4 молодших класів, їдальню та майстерню, с. Молодецьке Маньківського району | 2010-2015 | 1 898,209 | 1 852,154 | 0 | Маньківська райдержадміністрація, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 113 | Відновлення та введення в експлуатацію Юрпільської міні-ГЕС в с. Юрпіль Маньківського району | 2014-2015 | 4 796,000 | 4 796,000 | 0 | Маньківська райдержадміністрація, Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| 114 | Придбання шкільного автобуса ПАЗ 32053-07 для перевезення дітей, які проживають за межею пішохідної доступності до Буцької ЗОШ І-ІІІ ст. (від сіл Русалівка, Філіція, Кути) Маньківського району | 2015 | 600,000 | 600,000 | 0 | Маньківська райдержадміністрація, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 115 | Завершення реконструкції приміщення колишнього гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок для медичних працівників, вул. Павлова 16 смт Маньківка | 2011-2015 | 1 264,000 | 1 036,000 | 18 | Маньківська райдержадміністрація |
| 116 | Встановлення твердопаливного котла КОВС-500кВт з допоміжним обладнанням у Маньківській ЦРЛ, смт Маньківка | 2015 | 198,000 | 198,000 | 0 | Маньківська райдержадміністрація, Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 220 526,697 | 162 252,844 |  |  |
| Монастирищенський район |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Реконструкція басейнів у критому спортивному комплексі м. Монастирище | 2015-2015 | 5 700,000 | 5 700,000 | 0 | Монастирищенська райдержадміністрація, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| 118 | Реконструкція та газифікація спорткомплексу Монастирищенської дитячо-юнацької спортивної школи м. Монастирище | 2007-2015 | 1 265,977 | 1 940,331 | 60 | Монастирищенська райдержадміністрація, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| 119 | Будівництво водогону в с. Халаїдове Монастирищенського району | 2015-2015 | 646,000 | 646,000 | 0 | Монастирищенська райдержадміністрація |
| 120 | Реконструкція системи теплопостачання м. Монастирище, II черга будівництва | 2015-2015 | 12 113,125 | 12 113,125 | 0 | Монастирищенська райдержадміністрація |
| 121 | Будівництво міжселищного газопроводу високого тиску від Дібрівського залізничного переїзду до с. Коритня Монастирищенського району | 1998-2015 | 12 309,750 | 10 571,712 | 10 | Монастирищенська райдержадміністрація |
| 122 | Будівництво міні-елеватора СФГ «Обрій» с. Халаїдово Монастирищенського району | 2014-2015 | 2 762,000 | 0,000 | 100 (готується до введення в експлуатацію) | Монастирищенська райдержадміністрація |
| 123 | Будівництво ТОВ «Котельно-механічний завод «Пархоменко», с. Половинчик Монастирищенського району | 2014-2015 | 35 000,000 | 20 000,000 | 30 | Монастирищенська райдержадміністрація |
| 124 | Реконструкція будівлі спортивного залу Княжекриницької ЗОШ, с. Княжа Криниця Монастирищенського району | 2015-2015 | 220,000 | 220,000 | 0 | Монастирищенська райдержадміністрація |
| 125 | Реконструкція котельні загальною площею до 50м2 по вул. Пархоменка 16 в с. Халаїдове Монастирищенського району | 2015-2015 | 880,950 | 880,950 | 0 | Монастирищенська райдержадміністрація |
| 126 | Реконструкція внутрішніх систем опалення і вентиляції, водопостачання і каналізації Монастирищенського районного центру культури та дозвілля м. Монастирище | 2015-2015 | 362,452 | 362,452 | 0 | Монастирищенська райдержадміністрація |
|  | Всього |  | 71 260,254 | 52 434,570 |  |  |
| Смілянський район |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Газопровід с. Ташлик –с. Куцівка Смілянського району — будівництво (ІІ черга газопроводу с. Мала Смілянка – с. Куцівка) | 2009-2015 | 4 076,904 | 1 396,030 | 66 | Смілянська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 128 | Капітальний ремонт даху блоку молодших класів Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Смілянського району | 2015 | 350,000 | 350,000 | 0 | Смілянська райдержадміністрація |
| 129 | Реконструкція міжшкільного навчально-виробничого комбінату під будинок культури по вул. Леніна, 17 в с. Балаклея Смілянського району | 2012-2016 | 9 296,255 | 9 296,255 | 0 | Смілянська райдержадміністрація |
| 130 | Часткова реконструкція котельні потужністю 0,8 МВт по вул. Фрунзе, 2-а, с. Ротмистрівка, Смілянського району | 2015 | 1 336,991 | 300,006 | 95 | Смілянська райдержадміністрація |
| 131 | Капітальний ремонт приміщення та системи опалення для розташування соціальних служб Смілянського району по вул. Свердлова, 83 м. Сміла | 2015 | 300,000 | 300,000 | 0 | Смілянська райдержадміністрація, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |
| 132 | Капітальний ремонт адміністративного приміщення управління агропромислового комплексу комунальної власності Смілянської районної ради по вул. Свердлова 96-а м. Сміла | 2015 | 450,000 | 450,000 | 0 | Смілянська райдержадміністрація, Смілянська районна рада |
| 133 | Капітальний ремонт даху Костянтинівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, с. Костянтинівка Смілянського району | 2015 | 120,000 | 120,000 | 0 | Смілянська райдержадміністрація |
| 134 | Капітальний ремонт даху районної лікарні № 2 с. Ротмістрівка, Смілянського району | 2015 | 250,000 | 250,000 | 0 | Смілянська райдержадміністрація |
| 135 | Капітальний ремонт Носачівського будинку культури с. Носачів Смілянського району | 2015-2016 | 500,000 | 500,000 | 0 | Смілянська райдержадміністрація |
| 136 | Капітальний ремонт Ротмістрівського будинку культури, с. Ротмістрівка Смілянського району | 2015-2016 | 500,000 | 500,000 | 0 | Смілянська райдержадміністрація |
| 137 | Капітальний ремонт Тернівського будинку культури, с. Терніка Смілянського району | 2015-2016 | 250,000 | 250,000 | 0 | Смілянська райдержадміністрація |
| 138 | Проведення реконструкції овочесховища Смілянської ЦРЛ ім.. Софії Бобринської, м Сміла | 2015 | 200,000 | 200,000 | 0 | Смілянська райдержадміністрація |
|  | Всього |  | 17 630,150 | 13 912,291 |  |  |
| Тальнівський район |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Реконструкція каналізаційного колектора з насосною станцією в с. Майданецьке Тальнівського району | 2015 | 486,000 | 486,000 | 0 | Тальнівська райдержадміністрація |
| 140 | Поліклінічне відділення Тальнівської центральної районної лікарні - ремонт внутрішнього опалення, м. Тальне | 2015 | 950,000 | 950,000 | 0 | Тальнівська райдержадміністрація |
| 141 | Будівництво башні Рожновського (для системи водогону), с. Білашки Тальнівського району | 2015 | кошторисна документація в стадії виготовлення |  |  | Тальнівська райдержадміністрація |
| 142 | Завершення будівництва свердловини, с. Мошурів Тальнівського району | 2013-2015 | 368,879 | 367,203 | 0 | Тальнівська райдержадміністрація |
|  | Всього |  | 1 804,879 | 1 803,203 |  |  |
| Уманський район |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Завершення будівництва футбольного стадіону в с. Родниківка Уманського району | 2013-2015 | 700,000 | 35,000 | 95 | Уманська райдержадміністрація, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| 144 | Реконструкція футбольного поля в с. Дмитрушки Уманського району | 2015-2016 | 120,000 | 120,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 145 | Міжселищний газопровід до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, Доброводи Уманського району | 2010-2015 | 11 203,056 | 7 957,018 | 29 | Уманська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 146 | Реконструкція тваринницького приміщення під кролеферму ТОВ ”Агроплант” у с. Юрківка, Уманського району | 2015 | 5 000,000 | 1 000,000 | 80 | Уманська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 147 | Реконструкція свинокомплексу (І черга) ТОВ ”АПК Насташка” у с. Колодисте, Уманського району | 2015 | 50 000,000 | 32 500,000 | 35 | Уманська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 148 | Заміна опалювальних котлів на твердому паливі Сушківської ЗОШ, с. Сушківка Уманського району | 2015 | 80,000 | 80,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 149 | Заміна опалювальних котлів на твердому паливі Черповодівської ЗОШ, с. Черповоди Уманського району | 2015 | 50,000 | 50,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 150 | Заміна віконних блоків в Оксанинській ЗОШ, с. Оксанина Уманського району | 2015 | 50,000 | 50,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 151 | Заміна віконних блоків в Юрківському НВК, с. Юрківка Уманського району | 2015 | 50,000 | 50,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 152 | Поточний ремонт діагностичного відділення Уманської ЦРЛ | 2015 | 99,000 | 99,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 153 | Поточний ремонт ІІ черги харчоблоку Уманської ЦРЛ | 2015 | 99,000 | 99,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 154 | Поточний ремонт приймального відділення Уманської ЦРЛ | 2015 | 99,000 | 99,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 155 | Забезпечення водопостачанням ФАП, с. Аполянка Уманського району | 2015 | 30,000 | 30,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 156 | Забезпечення водопостачанням ФАП с. Гродзево Уманського району | 2015 | 30,000 | 30,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 157 | Забезпечення водопостачання ФАП с. Коржова Уманського району | 2015 | 30,000 | 30,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 158 | Замінна віконних блоків у приміщенні музею – садиби К.М. Дерев’янка, с. Косенівка Уманського району | 2015 | 12,000 | 12,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 159 | Капітальний ремонт системи водопостачання с. Юрківка Уманського району | 2015 | 470,000 | 470,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 160 | Капітальний ремонт системи водопостачання протяжністю2,5 км, с. Сушківка Уманського району | 2015 | 250,000 | 250,000 | 0 | Уманська райдержадміністрація |
| 161 | Відновлення та введення в експлуатацію Дубівської мікро-ГЕС, с. Дубова Уманського району | 2014-2015 | 600,000 | 480,000 | Пусконалагоджувальні роботи | Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| 162 | Відновлення та введення в експлуатацію Острівецької мікро-ГЕС, с. Острівець Уманського району | 2014-2015 | 200,000 | 200,000 | 0 | Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 69 172,056 | 43 641,018 |  |  |
| Христинівський район |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Будівництво ІІ черги водогону в селищі Верхнячка, Христинівського району | 2015-2015 | 1 368,000 | 1 368,000 | 0 | Христинівська райдержадміністрація |
| 164 | Будівництво мереж водопостачання у с.Сичівка, Христинівського району | 2014-2015 | 2 817,940 | 2 817,940 | 0 | Христинівська райдержадміністрація |
| 165 | Підвідний газопровід до сіл Гребля, Ботвинівка Христинівського району | 2015-2015 | 2 133,026 | 2 133,026 | 0 | Христинівська райдержадміністрація |
| 166 | Реконструкція Христинівської дитячої музичної школи по вул. Войкова, 9 в м. Христинівка | 2015-2016 | 2 000,000 | 2 000,000 | 0 | Христинівська райдержадміністрація |
| 167 | Капітальний ремонт будинку культури в с. Орадівка Христинівського району | 2015-2017 | 500,000 | 500,000 | 0 | Христинівська райдержадміністрація |
|  | Всього |  | 8 818,966 | 8 818,966 |  |  |
| Черкаський район |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Будівництво газопроводу до школи с. Думанці Черкаського району | 2005-2015 | 1 939,093 | 1 200,000 | 23 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 169 | Будівництво стаціонарного корпусу центральної районної лікарні на 260 ліжок у с. Червона Слобода, Черкаського району | 1991-2015 | 28 352,863 | 15 418,540 | 46 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 170 | Дитячий садочок (реконструкція) с. Степанки Черкаського району | 2013-2015 | 5 613,129 | 2 547,828 | 67 | Черкаська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 171 | Дошкільний навчальний заклад „Веселка”, с. Леськи Черкаського району – реконструкція | 2012-2015 | 3 617,233 | 2 779,243 | 31 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 172 | «Будівництво споруд для очищення побутових стічних вод смт. Ірдинь Черкаського району на основі використання біоінженерних очисних споруд» | 2015 рік | 384,235 | 382,495 | 0 | Черкаська райдержадміністрація |
|  | Всього |  | 39 906,553 | 22 328,106 |  |  |
| Чигиринський район |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Будівництво контрольного центру і встановлення на скважинах нових насосів та додаткового водогону для збільшення пропускної здатності у м. Чигирині | 2013-2015 | 1 577,072 | 620,036 | 60,7 | Чигиринська міська рада, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, |
| 174 | Реконструкція перекриття шатрового даху та даху над актовим залом Чигиринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 в м. Чигирин | 2015 | 2 326,250 | 2 326,250 | 0 | Чигиринська райдержадміністрація |
| 175 | Реставраційне відтворення об’єктів історико-архітектурного комплексу „Резиденція Б. Хмельницького“, Національного історико-культурного заповідника „Чигирин“ | 2006-2015 | 39 872,911 | 14 215,378 | 64 | Чигиринська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Управління культури облдержадміністрації |
| 176 | Виготовлення проекту та створення музейних експозицій в інтер’єрах об’єктів історико-архітектурного комплексу „Резиденція Б. Хмельницького“, Національного історико-культурного заповідника „Чигирин“ | 2015 | 5 343,200 | 5 343,200 | 0 | Чигиринська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Управління культури облдержадміністрації |
| 177 | Реставраційне відтворення оборонних стін Чигиринського замку, бастіону Дорошенка та упорядження території, прилеглої до Замкової гори: благоустрій території резиденції Б. Хмельницького (територія Богданової гори) ІІІ черга у м. Чигирин | 2006-2015 | 8 974,630 | 2 494,630 | 72 | Чигиринська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Управління культури облдержадміністрації |
| 178 | Консервація автентичних залишків церкви Святих Петра і Павла та відтворення прилеглого історичного середовища у м. Чигирині | 2006-2015 | 5 865,100 | 4 553,790 | 22 | Чигиринська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Управління культури облдержадміністрації |
| 179 | Будівництво будинку Б. Хмельницького та в’їзної вежі в с. Суботів Чигиринського району | 2007-2015 | 5 487,010 | 4 387,010 | 20 | Чигиринська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Управління культури облдержадміністрації |
| 180 | Реконструкція існуючої центральної котельні по вул. Гетьманській, 17а в м. Чигирин | 2014 | 998,305 | 364,000 | 99,7 | Чигиринська райдержадміністрація, Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 70 444,478 | 34 304,294 |  |  |
| Чорнобаївський район |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Реконструкція існуючого корівника з встановленням молокопроводу в СТОВ «Світанок», с. Хрестителево Чорнобаївського району | 2015 | 780,000 | 780,000 | 0 | Чорнобаївська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 182 | Будівництво елеватора насіння соняшника по вул. Леніна, 2 в смт Чорнобай | 2015 | 1 200,000 | 800,000 | 33,3 | Чорнобаївська райдержадміністрація |
| 183 | Реконструкція коптильного цеху в ТОВ «Рибколгосп», с. Вереміївка Чорнобаївського району | 2015 | 150,000 | 150,000 | 0 | Чорнобаївська райдержадміністрація |
| 184 | Ремонт опалювальної системи поліклініки в смт Чорнобай | 2015 | 400,000 | 400,000 | 0 | Чорнобаївська райдержадміністрація |
| 185 | Встановлення модульної котельні на твердому паливі для ЗОШ №2 смт. Чорнобай | 2015 | 2 000,000 | 2 000,000 | 0 | Чорнобаївська райдержадміністрація |
| 186 | Встановлення модульної котельні на твердому паливі для спортивного комплексу з плавальним басейном смт. Чорнобай | 2015 | 900,000 | 900,000 | 0 | Чорнобаївська райдержадміністрація |
|  | Всього |  | 5 430,000 | 5 030,000 |  |  |
| Шполянський район |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Реконструкція очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів М.С. і О.С. Коломійченків в м. Шпола | 2013-2015 | 1 306,368 | 1 306,368 | 0 | Шполянська райдержадміністрація, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації |
| 188 | Реконструкція системи каналізацій з облаштуванням локальних очисних споруд м. Шпола (І черга) | 2010-2015 | 1 100,000 | 200,000 | 90 | Шполянська райдержадміністрація |
| 189 | Підвідний газопровід до с. Іскрине Шполянського району (ІІ черга) | 2015-2015 | 2 000,000 | 2 000,000 | 0 | Шполянська райдержадміністрація |
| 190 | Реконструкція приміщення на 200 голів корів. СТОВ «Агроспілка»с. Соболівка Шполянського району | 2015-2015 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0 | Шполянська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 191 | Реконструкція приміщення для утримання 200 голів корів СПОП «Відродження» в с. Скотарево Шполянського району | 2015-2015 | 200,000 | 200,000 | 0 | Шполянська райдержадміністрація, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |
| 192 | Капітальний ремонт частини приміщення в ДНЗ №5 «Калинка» м. Шпола | 2014-2015 | 1 000,000 | 500,000 | 50 | Шполянська райдержадміністрація, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 193 | Реконструкція існуючої котельні під теплогенераторну для опалення кінотеатру «Космос» по вул. Леніна, 2 в м. Шпола | 2013-2015 | 733,454 | 733,454 | 0 | Шполянська райдержадміністрація, Управління культури облдержадміністрації |
| 194 | Видалення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин | 2015-2015 | 628,100 | 340,600 | 45,8 | Шполянська райдержадміністрація, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
|  | Всього |  | 7 967,922 | 6 280,422 |  |  |