- ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

- Р І Ш Е Н Н Я

- 25.06.2015                                                                                      № 41-4/VI

Про Обласну цільову програму

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

та впровадження заходів з енергозбереження

у Черкаському національному

університеті імені Богдана Хмельницького

на 2015 – 2019 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада вирішила:

1. Затвердити Обласну цільову програму з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та впровадження заходів з енергозбереження у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на 2015 – 2019 роки, що додається.

2. Доручити Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації підготувати та внести на розгляд обласної ради проект обласної програми щодо покращення матеріально-технічної бази та впровадження заходів з енергозбереження у вищих навчальних закладах області.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики та спорту.

Голова                                                                                                   В. Коваленко

Додаток

до рішення обласної ради

від 25.06.2015 № 41-4/VI

ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та впровадження заходів з енергозбереження у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на 2015 – 2019 роки

1. Загальні положення

Обласна цільова програма з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та впровадженні енергозберігаючих заходів у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на 2015 – 2019 роки  (далі - Програма) розроблена за клопотанням Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з метою консолідації ресурсів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у середмісті обласного центру, скорочення споживання енергоресурсів містом  Черкаси і регіоном, а також забезпечення доступності вищої освіти для соціально вразливих категорій населення.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького як навчальний заклад функціонує в регіоні з 1912 року.  На цей час в університеті навчається близько 6 тисяч студентів, які здобувають знання у    8 навчально-наукових інститутах і на 2 факультетах. Навчальний процес забезпечують 580 викладачів, серед яких 15 академіків, 3 члени-кореспонденти, 58 докторів наук і 311 кандидатів наук.

У 2009 році університет став дійсним членом міжнародних освітніх організацій - Мережі університетів країн чорноморського регіону (BSUN) та Європейської асоціації (ЕАЦ).

На балансі університету знаходиться 6 навчальних корпусів і 5 гуртожитків:

навчальний корпус № 1 по бульв. Шевченка, 81 (побудовано в 1991 році); навчальний корпус № 2 по вул. О.Дашкевича, 22 (побудовано в 1961 році); навчальний корпус № 3 по бульв. Шевченка, 79 (побудовано в 1968 році); навчальний корпус № 4 по вул. О.Дашкевича, 24 (побудовано в 1933 році); навчальний корпус № 5 по вул. Університетській, 22 (побудовано в 1910 році);    навчальний корпус № 6 по вул. Хрещатик, 66 (побудовано в 1965 році);

гуртожиток № 1 по вул. Крилова, 51 (побудовано в 1978 році);

гуртожиток № 2 по вул. Хрещатик, 53 (побудовано в 1986 році);

гуртожиток № 3 по вул. Хрещатик, 64 (побудовано в 1965 році);

гуртожиток № 4 по вул. Хрещатик, 62 (побудовано в 1973 році);

гуртожиток № 5 по вул. Хрещатик, 51 (побудовано в 1982 році).

У гуртожитках університету проживає 1824 особи, з яких 95 відсотків – це студенти Черкащини.

2. Проблема, на вирішення якої спрямована Програма

Два навчальні корпуси університету (№2 і № 4) розташовані в самому центрі міста. Корпус №4 свого часу був окрасою кварталу, адже є пам’яткою архітектури місцевого значення і єдиною в місті будівлею, яка має характерні ознаки стилю конструктивізму.

У 1990 році в навчальному корпусі №4 сталася пожежа, під час якої вогнем було знищено дах і міжповерхові перекриття лівого крила, частини прибудови і правого крила. Від більшої частини будівлі залишились лише несучі стіни, які також були пошкоджені вогнем і потребували укріплення.

Ця подія в установленому порядку визнана надзвичайною ситуацію (протокол засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської обласної державної адміністрації від 14.07.2009 № 39).

Згорілий корпус фактично потребував відбудови, а виконання капітального будівництва в таких масштабах – значних фінансових ресурсів.

Завдяки консолідації зусиль університету, обласної і міської влади на сьогодні частина згорілого корпусу відбудована і там навчаються студенти інституту педагогіки та психологічного факультету.

Зокрема, упродовж 2006-2009 років було відбудовано праве крило (2 і 3 поверхи), і центральну частину (1, 2, 3 поверхи, підвал та центральну сходову клітину). В 2009-2013 роках розпочато роботи з відновлення лівого крила – влаштовано фундамент під колони підвалу, виконано монтаж металевих конструкцій перекриття підвалу та першого поверху.

Починаючи з 2014 року з причини відсутності фінансування роботи не проводяться. Металеві конструкції перекриття під впливом атмосферних явищ руйнуються і втрачають свою несучу здатність.

Зруйнована будівля перебуває в аварійному стані, псує вигляд середмістя і становить потенційну небезпеку для студентів та мешканців міста.

Це, а також нагальна потреба в розширенні навчальних площ (навчання в дві-три зміни; відкриття військової кафедри, яка потребує спеціально пристосованих приміщень) зумовлюють нагальну необхідність пошуку  можливості фінансування і  виконання робіт.

На цьому етапі першочерговим завданням є перекриття покрівлі, що дозволить зупинити подальшу руйнацію стін та металевих конструкцій першого поверху.

Не менш актуальним для університету є питання енергозбереження. Усі корпуси і гуртожитки збудовані за радянських часів, коли дешевизна ресурсів не спонукала до енергозбереження. Технологічна недосконалість спричиняє непродуктивні втрати тепла і електроенергії, відсутність автоматизованої системи on-line обліку енергоресурсів унеможливлює контроль за їх щоденним споживанням.

З огляду на стратегічну важливість для країни питання скорочення споживання енергоресурсів, усі навчальні корпуси і гуртожитки університету потребують приведення їх теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами.

Разом з тим, упровадження заходів, передбачених Програмою, потребує інвестування значних фінансових ресурсів, які за умови ведення неоголошеної війни на Сході України державний бюджет через Міністерство освіти і науки України виділити не зможе.

Водночас удорожчання вартості енергоресурсів збільшує собівартість навчання і фактично зумовлює недоступність вищої освіти для населення. За таких умов, необхідно мобілізувати всі можливості для збереження вартості навчання на соціально доступному рівні. Заходи з енергозбереження є не просто капітальними видатками, а інвестицією, економічний ефект якої настає з першого дня подачі тепла на будівлю.

3. Мета Програми

Метою    Програми    є    вжиття    комплексу    заходів,    спрямованих    на  ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації – завершення капітального ремонту навчального корпусу №4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, який у 1990 році був майже знищений пожежею; наразі перебуває в аварійному стані, створюючи небезпеку життю і здоров’ю людей; зменшення споживання енергоресурсів в регіоні і відповідно, здешевлення вартості навчання та забезпечення доступності вищої освіти для дітей соціально вразливих категорій населення.

Шляхом досягнення є консолідація ресурсів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством,  для впровадження заходів цієї програми.

4. Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи, спрямовані на виконання Програми, визначені у додатку до Програми.

5. Очікувані результати виконання Програми

Відновлення навчального корпусу № 4  ліквідує аварійний об’єкт в центрі міста, який є джерелом небезпеки для життя і здоров’я людей,  збільшить аудиторний фонд для навчальних занять та проведення наукової роботи і дасть можливість проводити навчання в одну зміну.

Упровадження повного комплексу заходів з енергозбереження, які передбачені цією Програмою, дозволить скоротити річне споживання тепла на 35%. Для зазначених об’єктів університету це становить близько 2 000 Гкал за рік, що в чинних на сьогодні тарифах становитиме майже 2,5 млн.грн економії бюджетних коштів.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування заходів визначатимуться щорічно, виходячи з наявного фінансового ресурсу відповідного бюджету.

7. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме у межах компетенції Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації щорічно до 10 грудня.

Узагальнену інформацію про хід та виконання Програми Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації подає щорічно до 20 лютого обласній державній адміністрації та обласній раді.

Керівник секретаріату

обласної ради                                                                                    В. Мовчан