Додаток

до Програми

Заходи

з  виконання  регіональної Програми  інформатизації

сфери охорони здоров’я Черкаської області на 2015-2020 роки

І. Етап І – впровадження програми "Інформаційно-аналітична система" – ІАС

| № з/п | Найменування заходу | Перелік закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), в яких будуть впроваджуватися заходи | Роки | Джерела фінансування | Орієнтовно-прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закупівля і встановлення ліцензованого програмного забезпечення (програма ІАС ЗОЗ). | Усі ЗОЗ вторинного і третинного рівнів та Центри ПМСД | 2016 рік | Кошти місцевих бюджетів | 183,60 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела, незаборонені законодавством | 1652,4 |  |
|  |  |  |  | Всього | 1836,0 |  |
|  | Навчання персоналу по користуванню системою ІАС. | Усі ЗОЗ вторинного і третинного рівнів та Центри ПМСД | 2016 рік | Коштів не потребує |  |  |

ІІ. Етап ІІ – впровадження програми "Електронна лікарня" – Е-лікарня

| Найменування заходу | Перелік закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), в яких будуть впроваджуватися заходи | Роки | Джерела фінансування | Орієнтовно-прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Створення телекомунікаційних систем та придбання серверу на кожний заклад чи регіон. 2. Забезпечення доступу до мережі Інтернет з постійною швидкістю передачі даних не менше 100 Мбіт/с до усіх структурних підрозділів ЗОЗ, в яких буде встановлена програма Е-лікарня. 3. Закупівля комп’ютерної техніки (системний блок, монітор, прінтер-копір, блок безперебійного живлення) та ліцензійного програмного забезпечення до неї з урахуванням наявної техніки в закладі відповідних параметрів. 4. Закупівля і встановлення базового ліцензованого програмного забезпечення Е-лікарня. 5. Навчання персоналу по користуванню системою Е-лікарня. | Районні ЗОЗ: Городищенське РТМО, Золотоніська ЦРЛ, Звенигородські ЦРЛ та Центр ПМСД, Смілянські ЦРЛ та Центр ПМСД, Уманські ЦРЛ та Центр ПМСД, Черкаські ЦРЛ та Центр ПМСД, Чорнобаївські ЦРЛ та Центр ПМСД. Міські ЗОЗ: Ватутінські міські лікарня та Центр ПМСД. Обласні ЗОЗ: кардіоцентр, обласна лікарня, обласна дитяча лікарня. | 2016 рік | Кошти місцевих бюджетів, | 2890,00 |  |
|  |  |  | Інші джерела надходжень не заборонені чинним законодавством | 26010,00 |  |
|  |  |  | Всього | 28 900,00 |  |
|  | Районні ЗОЗ: Драбівські ЦРЛ та Центр ПМСД, Жашківські ЦРЛ та Центр ПМСД, Корсунь-Шевченківські ЦРЛ та Центр ПМСД. Міські ЗОЗ: Черкаські міські лікарні № 1 і № 2; Черкаські міські поліклініки№ 1, № 2, № 3 і № 4; Смілянські міські лікарня та поліклініка для дорослих; Уманські міська лікарня, лікарня № 2 та пологовий будинок. Обласні ЗОЗ: онкологічний диспансер, центр СНІД, стоматологічна поліклініка. | 2017 рік | Кошти місцевих бюджетів | 2960,00 |  |
|  |  |  | інші джерела надходжень не заборонені чинним законодавством | 26640,00 |  |
|  |  |  | Всього | 29 600,00 |  |
|  | Районні ЗОЗ: Канівські ЦРЛ та Центр ПМСД, Кам’янська ЦРЛ, Катеринопільська ЦРЛ. Міські ЗОЗ: Черкаські міські поліклініки №5 і "Астра" та пологовий будинок; Смілянська міська дитяча поліклініка; Уманські міські лікарні № 3 та дитяча. Обласні ЗОЗ: госпіталь для інвалідів війни, станція переливання крові, центр планування сім’ї та репродукції людини, будинок дитини. | 2018 рік | Кошти місцевих бюджетів | 1960,00 |  |
|  |  |  | Інші джерела надходжень не заборонені чинним законодавством | 17640,00 |  |
|  |  |  | Всього | 19 600,00 |  |
|  | Районні ЗОЗ: Лисянська ЦРЛ, Маньківська ЦРЛ, Монастирищенська ЦРЛ, Чигиринські ЦРЛ та Центр ПМСД. Міські ЗОЗ: Черкаські міські дитяча та інфекційна лікарні; Смілянські міські лікарня № 2 та стоматологічна поліклініка; Уманська міська стоматологічна поліклініка. Обласні ЗОЗ: психоневрологічний диспансер, МСЕК, бюро судмедекспертизи. | 2019 рік | Кошти місцевих бюджетів | 1806,00 |  |
|  |  |  | Інші джерела надходжень не заборонені чинним законодавством | 16254,00 |  |
|  |  |  | Всього | 18 060,00 |  |
|  | Районні ЗОЗ: Тальнівська ЦРЛ, Христинівські ЦРЛ та Центр ПМСД, Шполянські ЦРЛ та Центр ПМСД. Міські ЗОЗ: Черкаські міські дитяча та доросла стоматологічні поліклініки. Обласні ЗОЗ: наркологічний, шкірно-венерологічний і протитуберкульозний диспансери, психіатрична лікарня, центр ЕМД та МК, дитячі санаторії. | 2020 рік | Кошти місцевих бюджетів | 1580,00 |  |
|  |  |  | Інші джерела надходжень не заборонені чинним законодавством | 14220,00 |  |
|  |  |  | Всього | 15 800,00 |  |

| 6.Ввести до штатного розпису КЗ "ЧОЦМС" ЧОР посаду заступника начальника з інформаційного забезпечення та 3,0 посади інженера-програміста. | КЗ "Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статисти-ки" Черкаської обласної ради (КЗ "ЧОЦМС" ЧОР) | З 01 січня 2016 року | Кошти обласного бюджету | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом за програмою Е-лікарня: |  |  |  | 111 960,00 |  |  |
| В тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| - кошти місцевих бюджетів |  |  |  | 11 196,00 |  |  |
| - інші джерела, не заборонені чинним законодавством |  |  |  | 100764,00 |  |  |

| Всього для впровадження ІАС та Е-лікарні | 113 796,00 |  |
| --- | --- | --- |
| В тому числі: |  |  |
| - кошти місцевих бюджетів | 11379,60 |  |
| - інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 102416,4 |  |