- ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

- Р І Ш Е Н Н Я

- 26.04.2013                                                                                           № 22-3/VI

Про обласну програму підтримки та  розвитку

сільських клубних закладів на 2013-2015 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України          “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року”, Указу Президента України від 12.01.2009 № 6/2009 “Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні” обласна рада вирішила:

1. Затвердити обласну програму підтримки та розвитку сільських клубних закладів на 2013-2015 роки (далі – програма) (додається).

2.  Обласній державній адміністрації запропонувати районним державним адміністраціям, іншим виконавцям, зазначеним у програмі, забезпечити             її виконання.

3. Рекомендувати районним державним адміністраціям, розробити              у місячний термін відповідні програми підтримки та розвитку сільських клубних закладів на 2013-2015 роки та в установленому порядку подати            їх на затвердження районним радам, передбачати при формуванні місцевих бюджетів кошти на виконання цих програм.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики та спорту.

Голова  ради                                                                                           В.Черняк

### Додаток до рішення обласної ради від 26.04.2013 № 22-3/VI

# ОБЛАСНА ПРОГРАМА

підтримки та  розвитку сільських клубних закладів на 2013-2015 роки

#### Загальні положення

Обласна програма підтримки та  розвитку сільських клубних закладів на 2013-2015 роки (далі – програма) розроблена на виконання доручення голови обласної ради до п. 6 протоколу № 16 засідання президії Черкаської обласної ради від 25.06.2012.

Сьогодні як ніколи особливої уваги з боку держави, органів місцевого самоврядування та всього суспільства потребує українське село.

Клубні заклади в багатьох сільських населених пунктах залишаються єдиними осередками, що задовольняють культурні потреби сільських жителів і є традиційними центрами з розвитку народної творчості.

Завдяки взаємодії всіх рівнів влади, в області вдалося в цілому зберегти мережу сільських клубних закладів. Станом на 01.01.2013 зазначена мережа становить 688 сільських будинків культури, клубів, центрів культури і дозвілля, з них 607 закладів знаходяться у спеціально збудованих приміщеннях,              81 – у пристосованих.

У сільській місцевості функціонує  3889 аматорських художніх колективів, у складі яких 35623,0 тис. учасників, 108 колективів мають  почесні звання «народний» та «зразковий» аматорський.

Розвитку аматорського мистецтва, підвищенню його рівня, створенню нових і зміцненню існуючих колективів сприяють культурно-мистецькі заходи, що проводяться у сільській місцевості, а саме: обласне свято матері (с. Бровахи Корсунь-Шевченківського району), обласний мистецький фестиваль "Садок вишневий коло хати" (с. Мліїв Городищенського району), обласне свято вокально-хорового мистецтва на честь українського композитора К.Г. Стеценка (с. Квітки Корсунь-Шевченківського району), Всеукраїнський симпозіум            з питань народного мистецтва (с. Суботів Чигиринського району) та інші.

Протягом 2012 року місцевими органами влади вживалися заходи       щодо поліпшення матеріально-технічної бази сільських клубних закладів. Проведено капітальні та поточні ремонти  із заміною вікон, дверей, облаштуванням фасадів та проведенням ремонту покрівель будівель, внутрішніх опоряджувальних робіт 590 клубних закладів на загальну суму       14 484,65 тис. грн.

Разом з тим галузь має значні труднощі, зокрема в поліпшенні фінансування, забезпеченні сучасними інформаційними засобами, музичними інструментами, сценічними костюмами, транспортом тощо.

Внаслідок недостатнього фінансування галузі, відсутності коштів            на проведення ремонтних робіт, забезпечення опалення та придбання обладнання за останні роки дещо знизився рівень роботи сільських клубних закладів, особливо в невеликих населених пунктах.

Будівлі і споруди закладів культури в основному побудовані у 60-х–70-х роках і потребують проведення поточних та капітальних ремонтів з метою утримання їх у належному технічному стані.

Станом на 01.01.2013 потребують капітального ремонту 145 закладів, аварійні – 44. Опалюються всього 474 сільські клубні заклади, з них постійно опалюються 93 заклади (13 % від загальної кількості сільських закладів), частково, на період проведення заходів, опалюється 381 заклад, 219 сільських клубних закладів не опалюються взагалі.

Така ситуація потребує здійснення комплексу заходів, що дозволять          в умовах соціально-економічної кризи зберегти мережу та покращити матеріально-технічну базу сільських клубних закладів, ініціювати нові форми організації змістовного культурного дозвілля сільського населення.

Питання діяльності закладів культури на селі сьогодні – серед пріоритетів у роботі органів державної влади, місцевого самоврядування. Враховуючи необхідність такої підтримки та з метою активізації діяльності, пошуку нових форм і методів культурного обслуговування жителів села, вирішення проблем фінансування клубних установ, залучення широкої громадськості і творчої інтелігенції до їх роботи,  підвищення уваги місцевих органів виконавчої влади до проблем клубної галузі розроблена дана програма.

Мета, основні завдання та заходи програми

Метою програми є  збереження існуючої мережі сільських будинків культури, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного культурного дозвілля жителів сільської місцевості, покращення матеріально-технічної бази сільських клубних закладів шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів приміщень закладів,  впровадження автономного опалення   з виготовленням проектно-кошторисної документації, підвищення уваги органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до проблем галузі культури на селі.

Основними завданнями програми є:

збереження мережі сільських будинків культури, клубів, центрів культури і дозвілля;

проведення реконструкцій та ремонтів приміщень сільських  будинків культури;

забезпечення опалення закладів в осінньо-зимовий період.

Заходи спрямовані на виконання програми, визначені у додатку до програми.

#### Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансове забезпечення заходів програми здійснюється у межах коштів, передбачених по галузі “Культура” в місцевих бюджетах та з інших джерел, не заборонених законодавством.

#### Очікувані результати та ефективність виконання програми

Виконання  програми сприятиме підвищенню уваги органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до проблем галузі культури на селі, збереженню існуючої мережі сільських клубних закладів, створенню сприятливих умов для організації якісного, змістовного культурного дозвілля жителів сільської місцевості, покращенню матеріально-технічної бази сільських клубних закладів.

Реалізацію програми передбачається здійснити за рахунок виконання відповідних заходів згідно з додатком.

#### Механізм реалізації програми та контроль за її виконання

Координація заходів, передбачених програмою, покладається                   на управління культури обласної державної адміністрації.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених програмою, здійснюватиме у межах компетенції управління культури обласної державної адміністрації.

Виконавці заходів, зазначені у програмі, інформують про хід її виконання управління культури обласної державної адміністрації до 10 грудня кожен рік  протягом  2013-2015 років.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів програми управління культури обласної державної адміністрації подає              до 20 грудня кожного року протягом 2013-2015 років обласній державній адміністрації, яка до 30 грудня  кожного року  протягом 2013-2015 років  інформує обласну раду.

|  |  | Додаток до обласної програми підтримки та розвитку сільських клубних закладів на 2013 – 2015 роки. |
| --- | --- | --- |

Заходи

до обласної програми підтримки та розвитку сільських клубних закладів на 2013-2015 роки

на 2013 рік

| №№ п/п | Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання | Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | У т.ч. за рахунок |  |
|  |  |  |  |  | Місцевого бюджету | Інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт приміщення Вільшанського СЦКД | Городищенська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація) | протягом 2013 року | 190,0 | 190,0 | - |
| 2. | Ремонт приміщення Валявського СЦКД | Городищенська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 214,0 | 214,0 | - |
| 3. | Ремонт приміщення В’язівського СЦКД | Городищенська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 4. | Ремонт приміщення Білоусівського СБК № 2 | Драбівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 30,0 | 30,0 | - |
| 5. | Ремонт приміщення Великохутівського СК | Драбівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 70,0 | 70,0 | - |
| 6. | Ремонт приміщення Кантакузівського СБК | Драбівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 50,0 | 50,0 | - |
| 7. | Ремонт приміщення Криштопівського | Драбівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 25,0 | - | 25,0 |
| 8. | Ремонт приміщення Перервинцівського СБК | Драбівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 44,5 | 44,5 | - |
| 9. | Ремонт приміщення Литвинівського СБК | Жашківська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 50,0 | 50,0 | - |
| 10. | Ремонт глядацької зали Сорокотязького СБК | Жашківська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 11. | Завершення капітального ремонту приміщення Шевченківського СБК | Звенигородська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 30,0 | 30,0 | - |
| 12. | Капітальний ремонт приміщення Неморозького СБК | Звенигородська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 250,0 | 250,0 | - |
| 13. | Підключення до газового опалення приміщення Піщанського СБК | Золотоніська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 39,0 | 39,0 | - |
| 14. | Проведення ремонту Гельмязівського СБК | Золотоніська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 150,0 | 150,0 | - |
| 15. | Заміна вікон, дверей в Баландинському СБК | Кам’янська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 160,0 | 160,0 | - |
| 16. | Ремонт покрівлі Флярківського СК | Кам’янська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 50,0 | 50,0 | - |
| 17. | Капітальний ремонт приміщення Копіюватського СБК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 200,0 |  | 200,0 |
| 18. | Заміна вікон в Курилівському СК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 6,0 | - | 6,0 |
| 19. | Ремонт глядацької зали Литвинецького СБК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 80,0 | 80,0 | - |
| 20. | Ремонт приміщення Малоржавецького СБК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 80,0 | - | 80,0 |
| 21. | Капітальний ремонт Озерищенського СК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 120,0 | 10,0 | 110,0 |
| 22. | Капітальний ремонт приміщення Павлівського СБК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 23. | Встановлення системи опалення в Степанецькому СБК № 1 | Канівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 24. | Встановлення системи опалення в Степанецькому СБК № 2 | Канівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 25. | Встановлення системи опалення в Степанецькому СК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 50,0 | 50,0 | - |
| 26. | Капітальний ремонт приміщення Таганчанського СБК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 27. | Капітальний ремонт Хутір- Хмільнянського СК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 100,0 | 5,0 | 95,0 |
| 28. | Ремонт приміщення Вікнинського СБК | Катеринопільська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 35,0 | 35,0 | - |
| 29. | Ремонт приміщення Потоківського СБК | Катеринопільська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 30,0 | 30,0 | - |
| 30. | Ремонт приміщення Радчиського СБК | Катеринопільська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 75,0 | 75,0 |  |
| 31. | Ремонт приміщення Драбівського СБК | Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 60,0 | 60,0 | - |
| 32. | Капітальний ремонт приміщення Квітчанського СБК | Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 60,0 | 60,0 | - |
| 33. | Ремонт глядацького залу та фойє Дашуківського СБК | Лисянська райдержадміністрація | Протягом 2013 року | 25,0 | - | 25,0 |
| 34. | Капітальний ремонт приміщення Іваньківського СБК | Маньківська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 385,0 | 250,0 | 135,0 |
| 35. | Ремонт покрівлі Бачкуринського СБК | Монастирищенська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 50,0 | 50,0 |  |
| 36. | Ремонт приміщення Дібрівського СБК | Монастирищенська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 20,0 |  | 20,0 |
| 37. | Ремонт приміщення Жовтневого СБК | Монастирищенська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 38. | Ремонт приміщення Зарубинського СБК | Монастирищенська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 50,0 | 25,0 | 25,0 |
| 39. | Ремонт приміщення Петрівського СБК | Монастирищенська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 15,0 | 15,0 | - |
| 40. | Ремонт приміщення Цибулівського СБК | Монастирищенська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 41. | Реконструкція Балаклеївського СБК | Смілянська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 4000,0 | 4000,0 | - |
| 42. | Встановлення системи опалення Голов’ятинського СБК | Смілянська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 60,0 | 60,0 | - |
| 43. | Ремонт приміщення Вишнопільського СБК | Тальнівська райдержадміністарція | протягом 2013 року | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| 44. | Ремонт приміщення Легедзинського СБК | Тальнівського райдержадміністрація | протягом 2013 року | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| 45. | Закінчення капітального ремонту приміщення Черповодівського СБК | Уманська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 40,0 | 40,0 | - |
| 46. | Ремонт приміщення Аполянського СБК | Уманська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 24,0 | 14,0 | 10,0 |
| 47. | Ремонт приміщення Великосевастьянівського СБК | Христинівська райдержадміністрація | Протягом 2013 року | 242,0 | 242,0 | - |
| 48. | Ремонт приміщення Сичівського СБК | Христинівська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 50,0 | 50,0 | - |
| 49. | Добудова до приміщення Свидівоцького СБК | Черкаська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 110,0 | 110,0 | - |
| 50. | Відбудова Тубільського СБК | Черкаська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 200,0 | 200,0 | - |
| 51. | Капітальний ремонт приміщення Рацівського СБК | Чигиринська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 260,0 | 260,0 | - |
| 52. | Капітальний ремонт приміщення Худоліївського СБК | Чигиринська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 165,0 | 120,0 | 45,0 |
| 53. | Ремонт приміщення Іркліївського СБК | Чорнобаївська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 50,0 | 50,0 | - |
| 54. | Встановлення опалення Крутьківського СБК | Чорнобаївська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 20,0 | 20,0 | - |
| 55. | Капітальний ремонт спорт залу Лящівського СБК | Чорнобаївська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 80,0 | 80,0 | - |
| 56. | Ремонт приміщення Ленінського СБК | Чорнобаївська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 50,0 | 50,0 | - |
| 57. | Ремонт приміщення Мельниківського СБК | Чорнобаївська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 58. | Капітальний ремонт даху Хрестителівського СБК | Чорнобаївська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 290,0 | 290,0 | - |
| 59. | Капітальний ремонт приміщення Матусівського СБК | Управління культури облдержадміністрації, Шполянська райдержадміністрація | протягом 2013 року | 350,0 | 200,0 | 150,0 |
| 60. | Капітальний ремонт покрівлі, поточний ремонт приміщення Лебединського СБК | Шполянська райдержадміністрація | Протягом 2013 року | 80,0 | 80,0 | - |
|  | Всього: |  |  | 9984,5 | 8898,5 | 1086,0 |

на 2014 рік

| 1. | Ремонт приміщення Мліївського СЦКД | Городищенська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 200,0 | 200,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт приміщення Старосільського СЦКД | Городищенська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 200,0 | 200,0 | - |
| 3. | Ремонт приміщення Степанівського СБК | Драбівська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 20,0 | 20,0 | - |
| 4. | Ремонт приміщення Ковалівського СБК | Драбівська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 30,0 | 30,0 | - |
| 5. | Капітальний ремонт покрівлі Житницького СБК | Жашківська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 40,0 | 40,0 | - |
| 6. | Ремонт приміщення Кривчунського СБК | Жашківська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 60,0 | 60,0 | - |
| 7. | Ремонт приміщення Конельсько-Попівського СБК | Жашківська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 80,0 | 80,0 | - |
| 8. | Придбання звукопідсилюючої апаратури, стільців для глядацької зали Юрківського СБК | Звенигородська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 140,0 | 140,0 | - |
| 9. | Капітальний ремонт приміщення Тарасівського СБК | Звенигородська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 40,0 | 40,0 | - |
| 10. | Ремонт приміщення та придбання оснащення Драбівецького СБК ( в зв»язку із створенням координаційного центру культури та духовності) | Золотоніська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 150,0 | 150,0 | - |
| 11. | Ремонт покрівлі та фундаменту приміщення Подільського СБК | Золотоніська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 22,0 | 22,0 | - |
| 12. | Заміна покрівлі, заміна вікон та дверей приміщення Вербівського СБК | Кам’янська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 200,0 | 200,0 | - |
| 13. | Встановлення котла для системи опалення, ремонт стелі актової зали Михайлівського СБК | Кам’янська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 71,0 | 71,0 | - |
| 14. | Заміна вікон та дверей у приміщенні Лузанівського СБК | Кам’янська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 15. | Капітальний ремонт та встановлення системи опалення в приміщенні Сушківського СБК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 100,0 | 40,0 | 60,0 |
| 16. | Ремонт глядацької зали Литвинецького СБК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 190,0 | - | 190,0 |
| 17. | Капітальний ремонт приміщення Ліплявського СБК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 300,0 | 50,0 | 250,0 |
| 18. | Капітальний ремонт Мельниківського СБК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 122,0 | 22,0 | 100,0 |
| 19. | Капітальний ремонт глядацької зали Келебердянського СБК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 100,0 | - | 100,0 |
| 20. | Ремонт приміщення Кайтанівського СБК | Катеринопільська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 30,0 | 30,0 | - |
| 21. | Ремонт приміщення Єрківського СБК | Катеринопільська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 600,0 | 300,0 | 300,0 |
| 22. | Капітальний ремонт приміщення Деренківецького СБК | Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 50,0 | 50,0 | - |
| 23. | Капітальний ремонт приміщення Нетеребського СБК | Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 80,0 | 80,0 | - |
| 24. | Капітальний ремонт приміщення Сидорівського СБК | Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 60,0 | 60,0 | - |
| 25. | Ремонт приміщення Рубаномостівського СБК | Лисянська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 30,0 | 30,0 | - |
| 26. | Ремонт покрівлі приміщення Буцького СБК | Маньківська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 710,0 | 470,0 | 240,0 |
| 27. | Ремонт приміщення Терлицького СБК | Монастирищенська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 28. | Ремонт покрівла Халаїдівського СБК | Монастирищенська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 130,0 | 130,0 | - |
| 29. | Ремонт приміщення Шабастівського СБК | Монастирищенська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 60,0 | 60, | - |
| 30. | Реконструкція Балаклеївського СБК | Смілянська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 4000,0 | 4000,0 | - |
| 31. | Капітальний ремонт приміщення Бузуківського СБК | Смілянська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 40,0 | 40,0 | - |
| 32. | Ремонт приміщення Гордашівського СК | Тальнівська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| 33. | Ремонт приміщення Лащівського СБК | Тальнівська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| 34. | Ремонт приміщення Ятранівського СБК | Уманська райдержадміністрація | Протягом 2014 року | 55,0 | 5,0 | 50,0 |
| 35. | Ремонт приміщення Антонівського СК | Уманська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 110,0 | - | 110,0 |
| 36. | Ремонт приміщення Осітнянського СБК | Христинівська райдержадміністрація | Протягом 2014 року | 50,0 | 50,0 | - |
| 37. | Ремонт приміщення Кузьминогребельський СБК | Христинівська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 38. | Реконструкція приміщення Галаганівського СБК | Чигиринська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 310,0 | 310,0 | - |
| 39. | Капітальний ремонт приміщення Медведівського СБК | Чигиринська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 45,0 | 45,0 | - |
| 40. | Ремонт даху приміщення Лукашівського СБК | Чорнобаївська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 180,0 | 180,0 | - |
| 41. | Ремонт приміщення Староковрайського СБК | Чорнобаївська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 42. | Ремонт стелі приміщення Хрестителівського СБК | Чорнобаївська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 43. | Ремонт даху приміщення Чехівського СК | Чорнобаївська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 44. | Капітальний ремонт покрівлі та приміщення Товмацького СБК | Шполянська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 200,0 | 80,0 | 120,0 |
| 45. | Капітальний ремонт приміщення Надточаївського СБК | Шполянська райдержадміністрація | протягом 2014 року | 50,0 | 50,0 | - |
|  | Всього: |  |  | 9755,0 | 8135,0 | 1620,0 |

на 2015 рік

| 1. | Реконструкція приміщення Товстівського СЦКД | Городищенська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 200,0 | 200,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкція приміщення та опалювальної системи Ксаверівського СЦКД | Городищенська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 170,0 | 170,0 | - |
| 3. | Ремонт приміщення Вишневського СК | Драбівська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 70,0 |  | 70,0 |
| 4. | Ремонт приміщення Рецюківщинського СБК | Драбівська райдержадміністрація | Протягом 2015 року | 50,0 | 50,0 | - |
| 5. | Капітальний ремонт покрівлі Шуляківського СБК | Жашківська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 50,0 | 50,0 | - |
| 6. | Ремонт приміщення Безпечанського СБК | Жашківська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 75,0 | 75,0 | - |
| 7. | Завершення будівництва та поновлення матеріально-технічної бази Водяниківського СБК | Звенигородська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 440,0 | 440,0 | - |
| 8. | Ремонт приміщення Стецівського СБК | Звенигородська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 40,0 | 40,0 | - |
| 9. | Частковий ремонт покрівлі приміщення Вознесенського СБК | Золотоніська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 20,0 | 20,0 | - |
| 10. | Ремонт фасаду приміщення Кропивнянського СБК | Золотоніська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 40,0 | 40,0 | - |
| 11. | Ремонт покрівлі приміщення Ребедайліського СБК | Кам’янська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 40,0 | 40,0 | - |
| 12. | Заміна дверей та вікон приміщення Райгородського СБК | Кам’янська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 20,0 | 20,0 | - |
| 13. | Ремонт покрівлі Ревівського СБК | Кам’янська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 350,0 | 350,0 |  |
| 14. | Капітальний ремонт приміщення Потапцівського СБК | Канівська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 150,0 | 150,0 | - |
| 15. | Капітальний ремонт приміщення Вербівецького СБК | Катеринопільська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 400,0 | 150,0 | 250,0 |
| 16. | Капітальний ремонт глядацького залу Пальчиківського СБК | Катеринопільська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 500,0 | 200,0 | 300,0 |
| 17. | Капітальний ремонт приміщення Сотницького СБК | Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 18. | Капітальний ремонт приміщення Шендерівського СБК | Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 60,0 | 60,0 | - |
| 19. | Ремонт приміщення Вотилівського СБК | Лисянська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 30,0 | - | 30,0 |
| 20. | Ремонт приміщення Кищенецького СБК | Маньківська райдержадміністрація | Протягом 2015 року | 520,0 | 360,0 | 160,0 |
| 21. | Ремонт приміщення Сарнівського СБК | Монастирищенська райдержадміністрація | Протягом 2015 року | 37,0 | 37,0 | - |
| 22. | Ремонт приміщення Попудянського СБК | Монастирищенська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 6,8 | 6,8 | - |
| 23. | Ремонт сцени Чапаєвського СБК | Монастирищенська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 8,0 | - | 8,0 |
| 24. | Реконструкція Балаклеївського СБК | Смілянська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 3000,0 | 3000,0 | - |
| 25. | Ремонт приміщення Лісівського СБК | Тальнівська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| 26. | Ремонт приміщення Онопріївського СБК | Тальнівська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| 27. | Ремонт приміщення Доброводівського СБК | Уманська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 250,0 | 50,0 | 200,0 |
| 28. | Капітальний ремонт приміщення Рижавського СБК | Уманська райдержадміністрація | протягом 2015року | 250,0 | 50,0 | 200,0 |
| 29. | Ремонт приміщення Шукайводського СБК | Христинівська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 30. | Ремонт приміщення Шельпахівського СБК | Христинівська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 70,0 | 70,0 | - |
| 31. | Реконструкція приміщення Боровицького СБК | Чигиринська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 133,0 | 133,0 | - |
| 32. | Капітальний ремонт приміщення Красносільського СБК | Чигиринська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 50,0 | 50,0 | - |
| 33. | Ремонт фасаду приміщення Крутьківського СБК | Чорнобаївська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 34. | Ремонт глядацької зали Лящівського СБК | Чорнобаївська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 100,0 | 100,0 | - |
| 35. | Капітальний ремонт приміщення Лозуватського СБК | Шполянська райдержадміністрація | протягом 2015 року | 175,0 | 55,0 | 120,0 |
|  | Всього: |  |  | 7904,8 | 6416,8 | 1488,0 |

Керівник секретаріату 	                                          В.Мовчан