- ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

- Р І Ш Е Н Н Я

від 13.09.2011   №  8-1/VI

- м. Черкаси

Про регіональну програму розвитку

малої гідроенергетики в Черкаській

області на 2011-2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 10.12.2010             № 1119/2010 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році», враховуючи доручення Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 73444/3/1-10 щодо розвитку малої гідроенергетики, обласна рада вирішила:

1.Затвердити регіональну програму розвитку малої гідроенергетики в Черкаській області на 2011-2020 роки (далі - Програма), додається.

2.Обласній державній адміністрації, запропонувати райдержадміністраціям, іншим виконавцям, зазначеним у Програмі, забезпечити її виконання та щорічно до 15 лютого та 15 серпня про хід виконання Програми інформувати управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, якому узагальнену інформацію подавати щорічно до 25 лютого та 25 серпня обласній раді.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  обласної ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Голова обласної ради							В.П. Черняк

Додаток

до рішення обласної ради

від 13.09.2011 № 8-1/VI

РЕГІОНАЛЬНА  ПРОГРАМА

розвитку малої гідроенергетики в Черкаській області

на 2011-2020 роки

1. Загальна частина

Регіональна програма розвитку малої гідроенергетики в Черкаській області на 2011-2020 роки (далі - Програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 10.12.2010 № 1119/2010 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році» та доручення Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 73444/3/1-10.

Дефіцит палива, який зростає в Україні з року в рік, є підставою для значно ширшого використання в енергетиці гідроенергетичних ресурсів, зменшуючи таким чином паливну складову і залежність країни від імпорту органічного палива.

З огляду на сприятливі природні умови, будівництво у Черкаському регіоні гідровузлів комплексного призначення дозволяє забезпечити виробництво електроенергії, а також захист і зменшення збитків від паводків, прискорення соціально-економічного розвитку області.

На річках області можлива реконструкція існуючих та будівництво нових гідровузлів з малими ГЕС потужністю до 10 МВт, виходячи з прийнятих у світовій практиці підходів до комплексного використання водосховищ та мінімізації наслідків негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Порівняно з іншими видами генерації гідроенергетика має низку значних переваг, таких як: поновлюваність, висока маневреність, забезпечення стабільної роботи та уникнення надзвичайних ситуацій в енергосистемі, низька собівартість електроенергії і незначний вплив на довкілля, а також можливість комплексного використання водних ресурсів.

У процесі планування розвитку електроенергетики слід ураховувати зростання та посилення екологічних і соціальних вимог до неї, а гідроенергетика, яка використовує поновлювані гідроресурси, для України є традиційним джерелом виробництва електричної енергії, яке використовується понад 100 років та найбільш відповідає цим вимогам.

Однак, за відсутності привабливого інвестиційного клімату для залучення приватних інвестицій та необхідної державної підтримки, реконструкція і будівництво малих ГЕС здійснюється у вкрай обмеженому обсязі.

У 50-70-х роках минулого століття на малих річках Черкащини працювало

20 гідроелектростанцій, які за відсутності потужних станцій у післявоєнний період вирішували проблему виробництва електроенергії. З 1975 року, з часу введення в експлуатацію потужної Канівської ГЕС, їх роботу припинено.

Починаючи з 2001 року розпочалися роботи з відновлення діяльності малої гідроенергетики. Головним виконавцем з відновлення малих гідроелектростанцій в Черкаській області став Український енергетичний консорціум, у подальшому реорганізований у зовнішньоекономічну асоціацію "Новосвіт" (м. Вінниця) та її Черкаська філія (далі- ЗЕА «Новосвіт»).

За 10 років на малих річках області  проведено реконструкцію і відновлено роботу Гордашівської, Звенигородської, Корсунь-Шевченківської, Лоташівської,  Лисянської, Стеблівської ГЕС та побудовано  нову Корсунь-Шевченківську міні-ГЕС.

Загальна потужність гідроелектростанцій (разом із Канівською ГЕС) становить 449,7 МВт, або 58 відсотків від сумарної потужності усіх електростанцій регіону (774,5 МВт). За рік ними виробляється 17,3 млн.кВт.год. електроенергії або 56 відсотків від загальнообласного виробництва.

Внесок малих гідроенергостанцій в енергетику області досить незначний- близько 1% від загального виробництва й понад 22 млн. кВт.год екологічно чистої електроенергії в рік. Їх допомога відчувається у ранкові й вечірні години, коли навантаження на електричну мережу відчутно зростає. Крім того, гідроелектростанції на малих річках здатні забезпечувати енергоринок області альтернативною і значно дешевшою енергією.

Загалом гідроенергетичний потенціал регіону становить 219 млн.кВт.год. Використання такої потужності сприятиме соціально-економічному розвитку регіону, відіграватиме значну екологічну роль у збереженні і відродженні водних об’єктів та дозволить здійснити вироблення додаткової кількості електроенергії.

2. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення ефективного розвитку малої  гідроенергетики в області з максимальним використанням економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу, вдосконалення управління об'єктами малої  гідроенергетики та підвищення рівня їх безпеки,  збільшення регулюючих  потужностей малих ГЕС, зменшення споживання органічних паливних ресурсів і техногенного навантаження на довкілля, в цілому, – забезпечення енергетичної безпеки області.

Основними завданнями Програми є:

розробка схем комплексного використання водних і гідроенергетичних ресурсів річок Черкаської області та уточнення невикористаного економічно ефективного гідротехнічного потенціалу;

відновлення діяльності існуючих малих гідроелектростанцій потужністю до 10 МВт;

економія органічного палива  за рахунок приросту виробітку електроенергії на малих гідроелектростанціях;

створення сприятливих умов для залучення інвесторів і подальшого розвитку гідроенергетики;

зменшення техногенного навантаження на довкілля за рахунок зменшеного використання органічного палива і викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище, в тому числі парникових газів;

підвищення рівня безпеки гідроенергетичних об'єктів області та суттєве зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій;

впровадження сучасних технологій при будівництві нових електростанцій з використанням альтернативних видів палива.

Паспорт Програми наведено у додатку 1.

3. Основні напрями виконання Програми

3.1.Вивчення гідроенергетичного потенціалу області,  виконання комплексу науково-дослідних і проектних робіт з метою підвищення потужностей існуючих гідроелектростанцій.

Гідроенергетичний ресурс Черкаської області становить 
2,0 млрд.кВт.год. або 12 відсотків від загального показника по Україні. Із цієї кількості технічно можливі для використання гідроенергоресурси становлять                 1,0 млрд.кВт.год. Економічно придатні до використання гідроенергоресурси на даний час оцінюються в 1,0 млрд.кВт.год, що складає 5,3 відсотків від загального виробництва.

Перепади рельєфу в зоні, прилеглій до малих річок, дуже малі. Тому спорудження гідроелектростанцій потужністю 10 МВт є недоцільним через можливе затоплення великих площ сільськогосподарських угідь.

Отже, в області з економічної точки зору доцільно створювати об'єкти малої гідроенергетики з потужністю до 10 МВт.

Створення малої гідроенергетики області необхідно проводити за такими основними етапами:

обстеження басейнів річок з метою уточнення водних кадастрів, як вихідних даних для обґрунтування будівництва гідроелектостанцій;

розробка проектів комплексного зарегулювання стоків річок;

відновлення діяльності існуючих малих ГЕС;

будівництво нових гідроелектростанцій області.

3.2.Очищення гідроакумулючих водойм діючих ГЕС.

Здійснення даного заходу дасть змогу збільшити акумулюючу здатність водосховищ, на яких розміщені малі ГЕС, поліпшити їх гідрологічний режим, забезпечити регулювання поверхневого стоку з метою оптимізації паводкових витрат та ефективну експлуатацію протипаводкових об'єктів, підвищить надійність гідротехнічних споруд.

При проектуванні і будівництві нових та реконструкції існуючих ГЕС, греблі будуть виконувати функцію протипаводкового захисту разом з водосховищами, акумулюючи максимальні рівні і витрати води.

3.3.Проведення технічного переоснащення та введення в експлуатацію малих  ГЕС.

Загальна потужність малих гідроелектростанцій області становить        6,12 МВт: Гордашівська - 0,4МВт, Звенигородська -0,315МВт, Корсунь-Шевченківська - 1,7МВт,  Лоташівська -0,3МВт,  Лисянська -0,2МВт, Стеблівська - 2,8МВт та Корсунь-Шевченківська міні-ГЕС - 0,11 МВт.

У 2010 році зазначеними    ГЕС вироблено 17,3 млн.кВт.год. електроенергії, що еквівалентно 6,075 тис.тон умовного палива.

Фізично та морально застаріле обладнання не забезпечує належну роботу гідроелектростанцій, не підтримує необхідні параметри регулювання та керування водними об’єктами. Збільшуються експлуатаційні витрати, почастішали випадки незапланованого виведення з роботи устаткування.

Доцільним і необхідним, з огляду на "вік" гідроелектростанцій, є відновлення діяльності ГЕС та підвищення їх ефективності за рахунок впровадження конструктивних новацій.

Найбільш привабливими у плані відновлення та реконструкція малих ГЕС вважаються такі об’єкти:

будівництво в смт. Стеблів Корсунь-Шевченківського району на річці Рось міні-ГЕС з агрегатами сифонного типу потужністю 100 кВт з капітальними вкладеннями 1 млн. грн. (інвестор – ЗЕА "Новосвіт");

будівництво в с.Стебне Звенигородського району на річці Гнилий Тікич міні-ГЕС з агрегатами сифонного типу потужністю 100 кВт з капітальними вкладеннями 1 млн. грн. (інвестор – ЗЕА "Новосвіт");

модернізація Лоташівської ГЕС в с.Лоташове Тальнівського району на річці Гнилий Тікич з заміною робочих коліс на турбінах та систем керування гідроагрегатами, з капітальними вкладеннями 1,5 млн.грн. (інвестор– ЗЕА "Новосвіт").

3.4.Уточнення невикористаного економічно ефективного гідротехнічного потенціалу малих ГЕС.

Забезпечення розвитку малої гідроенергетики вимагає системного, взаємопогодженого підходу до організації робіт та технічного обґрунтування, організації виробництва гідроенергетичного обладнання, будівництва та відновлення діяльності малих ГЕС, введення їх в експлуатацію.

Крім вищезазначених ГЕС, балансоутримувачами яких є ЗЕА «Новосвіт» , ТОВ «Подільська енергетична компанія», ТОВ «Гідроресурс-К», на території області знаходяться малі ГЕС, доля яких на сьогодні не вирішена.

З метою вирішення питання реабілітації малих ГЕС необхідно врахувати ефективність Кам’янобрідської ГЕС та Чаплинської ГЕС Лисянського району, із встановленою потужністю  200 тис.кВт та 300 тис.кВт відповідно.

3.5.Впровадження сучасних технологій з використанням альтернативних джерел електроенергії під час будівництва нових ГЕС.

На сьогодні при зростаючих глобальних енергетичних проблем все більш актуальними стають питання переходу до альтернативних джерел енергозабезпечення, одним із яких вважається використання сонячної енергії.

По-перше, сонячна енергія доступна в кожному куточку нашої планети і відповідає інтересам держави в плані енергетичної незалежності.

По-друге, сонячна енергія- це екологічно чисте джерело, що дозволяє використовувати його у широких масштабах без негативного впливу на навколишнє середовище. Крім того, сонячна енергія- це практично невичерпне джерело енергії, яке буде доступне людству і через мільйони років.

Типова сонячна система, виготовлена на базі монокристалічної кремнієвої технології, генерує протягом терміну своєї експлуатації більше енергії, ніж було витрачено на її виробництво. Так, стандартна сонячна батарея наземного застосування, виконана за найбільш поширеною технологією, гарантовано служить 20-25 років, повертаючи витрачену на своє виробництво електроенергію в перші 2 роки експлуатації. Крім того, вартість електроенергії, виробленої за допомогою прямого перетворення сонячного випромінювання, постійно знижується і, за прогнозами, після 2015 року зрівняється з вартістю традиційної електроенергії.

Сонячна електростанція вважається стійким і гнучким джерелом електроенергії, та здатна проводити електроенергію тоді, воли вона потрібна. Керована електроенергія має високу цінність, оскільки вона компенсує необхідність будувати і експлуатувати нові електростанції.

ЗЕА «Новосвіт»  заплановано впровадити такі сонячні електростанції на базі Гордашівської ГЕС, Лоташівської ГЕС та Звенигородської ГЕС.

4. Механізм  реалізації  і контроль за виконанням Програми

Розробником Програми є обласна державна адміністрація.

Розробник здійснює керівництво і контроль за реалізацією Програми.

Забезпечення координації та організації заходів з реалізації Програми здійснює управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, та щорічно уточнює план реалізації заходів Програми.

5. Очікувані  наслідки виконання Програми

У результаті здійснення визначених Програмою заходів будуть створені умови для якісного задоволення попиту на електроенергію шляхом приросту виробітку електроенергії на малих ГЕС, зменшиться негативний вплив на навколишнє середовище та самопочуття населення області, відбудеться підвищення рівня безпеки гідроенергетичних об'єктів, що суттєво знизить ризик виникнення аварійних ситуацій.

6.Фінансове забезпечення виконання Програми

Реалізація заходів Програми потребує на 2011 та наступні роки                                           37,4 млн.грн.

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти підприємств, установ, організацій, до власності яких належать малі ГЕС, благодійні внески та кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Завдання, прогнозні обсяги та джерела фінансування заходів Програми наведено у додатку 2.

Керівник секретаріату

обласної ради									В.О.Мовчан

Додаток 1

до регіональної програми розвитку малої гідроенергетики в Черкаській області на 2011-2020 роки

Паспорт

регіональної програми розвитку малої гідроенергетики

в Черкаській області на 2011-2020 роки

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми | Указ Президента України від 10.12.2010 № 1119/2010 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році» та доручення Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 73444/3/1-10. |
| 3 | Розробник програми | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи облдержадміністрації |
| 4 | Співрозробники програми | ЗЕА «Новосвіт» (м.Черкаси), ТОВ «Подільська енергетична компанія»(м.Гнівань, Вінницька обл.), ТОВ «Гідроресурс-К» (м.Київ) |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| 6 | Учасники програми | ЗЕА «Новосвіт» (м.Черкаси), ТОВ «Подільська енергетична компанія»(м.Гнівань, Вінницька обл.), ТОВ «Гідроресурс-К» (м.Київ), Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Райдержадміністрації |
| 7 | Терміни реалізації програми | 2011-2020 роки |
| 7.1 | Етапи виконання програми | 1)2011-2016 роки 2)2016-2020 роки |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми | --- |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі | 37,4 млн.грн. |
| 9.1 | бюджетних коштів | --- |
|  | коштів інших джерел | 37,4 млн.грн. |
| 10 | Основні джерела фінансування програми | Кошти балансоутримувачів малих ГЕС |

Додаток 2

до регіональної програми розвитку малої гідроенергетики в Черкаській області на 2011-2020 роки

Завдання, прогнозні обсяги та джерела фінансування  регіональної програми розвитку

малої гідроенергетики в Черкаській області на 2011- 2020 роки

| № з/п | Назва заходу | Джерела та обсяги фінансування по роках (млн.грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідальний виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011-2020роки |  | 2011 рік |  | # 2012 рік |  | # 2013 рік |  | # 2014 рік |  | # 2015 рік |  | 2016 рік |  | 2017- 2020роки |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Вивчення гідроенергетичного потенціалу області, виконання комплексу науково-дослідних робіт з метою підвищення потужностей існуючих малих ГЕС | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | -- | ЗЕА «Новосвіт» (м.Черкаси), ТОВ «Подільська енергетична компанія»(м.Гнівань,Вінницька обл), ТОВ «Гідроресурс-К» (м.Київ), Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | 2011-2012 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | Підвищення рівня безпеки гідроенергетичних об’єктів шляхом очищення гідроакумулюючих водойм | -- | 3,0 | -- | 0,5 | -- | 0,5 | -- | 0,5 | -- | 0,5 | -- | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- | ЗЕА «Новосвіт» (м.Черкаси), ТОВ «Подільська енергетична компанія»(м.Гнівань, Вінницька обл.), ТОВ «Гідроресурс-К» (м.Київ), Райдержадміністрації, Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства | 2011-2012 роки |
| 3 | Відновлення, технічне переоснащення та введення в експлуатацію ГЕС: |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗЕА «Новосвіт» (м.Черкаси), ТОВ «Подільська енергетична компанія»(м.Гнівань, Вінницька обл.), ТОВ «Гідроресурс-К» (м.Київ), Жашківська, Звенигородська, К-Шевченківська, Лисянська, Маньківська, Смілянська, Тальнівська, Уманська райдержадміністрації, Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області | 2011-2020 роки |
| 3.1 | Першочергові енергоефективні заходи: |  | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво Стеблівської міні-ГЕС; | -- | 1,0 | -- | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  | ремонт будівлі, затворів, підйом-них механізмів, гідроагрегатів та електроустаткуван-ня Дубівської ГЕС; | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  | ремонт будівлі, гідрозатворів, під-йомних механізмів та реконструкція електроустаткува-ння Острівецької ГЕС; | -- | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  | проведення ремонту греблі та будівлі, встанов-лення нового гідромеханічного та електротехніч-ного устаткування Воронянської ГЕС; | -- | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,4 | -- | -- | -- | -- |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | ремонт гідротехнічних споруд, будівлі та встановлення нового гідромеха-нічного і електро-технічного устаткування Буцької ГЕС; | -- | 2,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5 | -- | -- | ЗЕА «Новосвіт» (м.Черкаси), ТОВ «Подільська енергетична компанія»(м.Гнівань, Вінницька обл.), ТОВ «Гідроресурс-К» (м.Київ), Жашківська, Звенигородська, К-Шевченківська, Лисянська, Маньківська, Смілянська, Тальнівська, Уманська райдержадміністрації, Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області | 2011-2020 роки |
|  | проведення ремонту греблі, водоприймача, будівлі та віднов-лення гідромеха-нічного та електротехнічного устаткування Юрпільської ГЕС; | -- | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  | ремонт будівлі та гідротехнічних споруд, встанов-лення нового гідромеханічного та електротехнік-ного устаткування Кривоколінської ГЕС. | -- | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | -- | -- |  |  |
| 3.2 | Перспективні заходи щодо відновлення діяльності малої гідроенергетики на: |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кам’янобрідській ГЕС | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  | Чаплинській ГЕС | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | -- |  |  |
|  | Гордашівській ГЕС | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | -- |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Впровадження сучасних технологій з використанням альтернативних джерел електроенергії при будівництві нових ГЕС: |  | 19,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗЕА «Новосвіт» (м.Черкаси), ТОВ «Подільська енергетична компанія»(м.Гнівань, Вінницька обл.), ТОВ «Гідроресурс-К» (м.Київ), | 2017-2020 роки |
| 4.1 | будівництво сонячної електростанції на базі Гордашівської ГЕС; | -- | 4,0 | -- | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| 4.2 | будівництво сонячної електростанції на базі Лоташівської ГЕС; | -- | 8,0 | -- | -- | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| 4.3 | будівництво сонячної електростанції на базі Звенигородської ГЕС; | -- | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| 4.4 | визначення перспективних напрямків щодо використання сонячної енергії на території області | -- | 1,1 | -- | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 |  |  |
|  | Всього по роках | -- | 37,4 | -- | 6,1 | -- | 9,0 | -- | 7,5 | -- | 2,5 | -- | 4,0 | -- | 7,3 | -- | 1,0 |  |  |