Додаток

до обласнорї програми соціально-економічного

розвитку гуртожитків та поліпшення умов

проживання студентів Уманського державного

педагогічного університету імені Павла Тичини

на 2011-2012 роки

Завдання і заходи з  виконання обласної програми соціально-економічного розвитку гуртожитків

та поліпшення умов проживання студентів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

на 2011-2012 роки

| № п/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт 12 душових кабін у гуртожитку № 1 | ІІІ квартал 2011 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, переможці тендерних процедур | 130,0 | Безперебійне функціонування системи водопостачання і водовідведення, безперебійне функціонування кухонь |
| 2. | Поточний ремонт водогону, теплотраси, каналізації у гуртожитку № 2 | ІІ квартал 2011 |  | 85,0 |  |
| 3. | Заміна вікон на енергозберігаючі у гуртожитку № 1 | ІІІ квартал 2011 |  | 147,0 |  |
| 4. | Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації у гуртожитку № 1 | ІІІ квартал 2012 |  | 67,0 |  |
| 5. | Капітальний ремонт системи теплопостачання з частковою заміною радіаторів у гуртожитку № 2 | ІІ квартал 2012 |  | 72,0 |  |
| 6. | Капітальний ремонт кімнат і обслуговуючих блоків відповідно до норм і стандартів у гуртожитку № 1 | ІІ квартал 2012 |  | 23,0 |  |
| 7. | Капітальний ремонт покрівлі дахів гуртожитків №№ 1,2 | ІІ квартал 2012 |  | 62,0 |  |
| 8. | Капітальний ремонт ліфтів гуртожитку № 1 | ІІІ квартал 2012 |  | 40,0 |  |
| 9. | Відновлення функціонування системи пожежогасіння у гуртожитках №№ 1,2 | ІУ квартал 2012 |  | 35,0 |  |