Додаток

Заходи та розрахунок

потреби у коштах  для реалізації „Програми вдосконалення інформаційно-аналітичного    забезпечення   органів    виконавчої    влади    і    місцевого самоврядування  Черкаської області, збільшення надходжень до обласного бюджету  на  2007 рік”

| № п/п | Зміст заходу | Перелік необхідної для придбання комп’ютерної техніки | Витрати (тис.грн.) | Термін виконання | Виконавець програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Модернізація технічної бази державної податкової адміністрації в області для забезпечення функціонування автоматизованої інформаційної системи органів виконавчої влади Черкаської області |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Впровадження системи обміну між фінансовими установами області | Робочі станції для комутації та маршрутизації електронного зв’язку – 46 шт. Цифрові модеми – 4 шт. | 173,3 2,75 | лютий - березень 2007 р. | Державна податкова адміністрація в Черкаській області |
| 1.2 | Забезпечення експлуатації автоматизованої телекомунікаційної системи | Комунікаційні сервери – 24 шт. Комутатори локальних мереж – 16 шт. | 159,0 24,4 | лютий – березень 2007 р. | Державна податкова адміністрація в Черкаській області |
|  | Разом |  | 359,45 |  |  |
| ІІ. Забезпечення автоматизації процесу обслуговування громадян та роботи із зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Забезпечення робіт з виготовлення друкованої продукції (листівок, оголошень, пам’яток, буклетів, стендів) роз’яснювального та просвітницького характеру. Друк довідок платникам податків, податкових вимог. | Принтер лазерний – 31 шт. | 27,6 | лютий – березень 2007 р. | Державна податкова адміністрація в Черкаській області |
|  | Разом |  | 27,6 |  |  |
| ІІІ. Створення єдиної системи обміну інформацією |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Створення єдиної системи обміну інформацією між податковими органами та головними управліннями фінансовим та економіки облдержадміністрації, Державного казначейства у Черкаській області, апаратом обласної державної адміністрації, виконавчим апаратом обласної ради |  | 60,0 | травень – серпень 2007р. | Виконавчий апарат обласної ради |
|  | Разом |  | 60,0 |  |  |
|  | Всього |  | 447,05 |  |  |