Додаток 1

до рішення обласної ради

від 31.08.2007 № 12-40/У

Звернення

депутатів Черкаської обласної ради

до Кабінету Міністрів України

з приводу виконання Державної Програми

«Золота підкова Черкащини»

15 травня  2006  року Постановою Кабінету Міністрів України № 671 затверджена Державна Програма  «Золота підкова Черкащини» на 2006-2009 роки. Відповідно до цієї програми області передбачено  фінансування з Державного бюджету  на загальну суму 283 млн. гривень, в тому числі на 2007 рік – 70 млн. гривень.

Відповідно до цієї Постанови у 2006 році в області розпочата реконструкція 146 об’єктів соціально-культурного призначення, в тому числі газифікація 28 населених пунктів, реконструкція 36 медичних закладів, 44 об’єктів історико-культурного призначення, 28 шкіл, реконструкція очисних споруд у 8 районах області та інші важливі заходи.

В поточному 2007 році Постанова Кабміну № 671 не виконується. Держбюджетом на 2007 рік субвенції для області по Програмі «Золота підкова Черкащини» не передбачено. В критичній ситуації, що склалася,  за пропозицією облдержадміністрації субвенція з державного бюджету на створення рекреаційних зон та розвиток історико-культурних пам’яток в сумі 25 млн. гривень спрямована на виконання  Програми «Золота підкова Черкащини». Станом на 01.08.2007 року  з Державного бюджету надійшло лише     31 % від запланованої на рік субвенції, що становить 7 900 000 гривень. На переважній більшості об’єктів роботи законсервовані або проводяться вкрай не ритмічно. Десятки виробничих колективів, зайнятих у виконанні Програми, потерпають від невиконання бюджетних зобов’язань. Матеріально-технічний стан лікарень, шкіл, дитячих садків, будинків культури, де ведеться реконструкція, вкрай незадовільний.

Відсутність послідовності та регулярності в діях Кабінету Міністрів України – фінансуванні  субвенцій  з  Державного бюджету, в тому числі по  Програмі  «Золота підкова Черкащини», викликає глибоке занепокоєння у депутатів місцевих рад  та виборців регіону.

Ми, депутати Черкаської обласної ради, звертаємось до Кабінету Міністрів України, з пропозицією: вжити термінових заходів по виконанню Державної Програми  «Золота підкова Черкащини» - забезпечити фінансування області в обсязі затвердженому програмою на 2007 рік та передбачити відповідне фінансування Державним бюджетом на 2008 рік.