Завдання і заходи обласної Програми соціально-економічного розвитку гуртожитків та поліпшення умов проживання студентів Черкаського державного технологічного університету

Додаток № 1

| № з/п | Назва напряму діяльності (приоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.гривень у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Поліпшення умов проживання студентів у 32 житлових блоках гуртожитку № 2 | Здійснити капітальний ремонт з повною заміною системи водопостачання та водовідведення . | IV квартал 2009 року- І квартал 2010 року | Черкаський державний технологічний університет (далі-ЧДТУ) | Обласний бюджет, Кошти ЧДТУ | 2009 рік - 200,0 2010 рік - 300, 0 | Безперебійне функціонування системи водопостачання і водові дведення, безперебійне функціонування кухонь |
|  |  | Замінити сантехнічне обладнання (умивальники, мийки, унітази) влаштувати душові піддони. | IV квартал 2009 року | -//- | Кошти ЧДТУ | 2010 рік - 389,00 |  |
|  |  | Виконати опоряджувальні роботи в душових, вбиральнях, умивальних кімнатах (далі – санвузли), кухнях, коридорах . Відремонтувати віконні рами і балконні двері., замінити вхідні двері. Виконати гідроізоляцію та облицювальні роботи в санвузлах, робочих стін в кухнях.. Частково замінити електроплити. | І-ІІ квартал 2010 року ІІІ квартал 2011 року |  | Кошти ЧДТУ і Держбюджету | 2010 рік -1500,288 2011 рік - 802,00 |  |
|  |  | Виконати капітальний ремонт електромережі з повною заміною електропроводки кімнат і обслуговуючих блоків згідно відповідних норм і стандартів | І квартал 2010 року | -//- | Кошти Держбюджету | 2010 рік - 200,0 |  |
| 2 | Поліпшення умов проживання студентів гуртожитку № 1 | Замінити в 4-х кухнях та умивальних кімнатах системи водопостачання і водовідведення | І квартал 2011 року | -//- | Кошти ЧДТУ | 2011 рік - 105,0 |  |
|  |  | Виконати капітальний ремонт електромережі з повною заміною електропроводки в кухнях згідно відповідних норм і стандартів. |  | -//- | Кошти Держбюджету | 2011рік- 45,0 |  |
|  |  | Виконати опоряджувальні роботи в кухнях і умивальних кімнатах.. | І квартал 2011 року | -//- | Кошти ЧДТУ | 2011 рік - 202,0 |  |
|  |  | Замінити у 4-х вбиральнях системи водопостачання та водовідведення, збільшити кількість місць користування. у вбиральні. Влаштувати умивальники. | ІІІ квартал 2011 року | -//- | Кошти Держбюджету | 2011 рік - 106,0 |  |
|  |  | Виконати опоряджувальні роботи в санвузлах. | ІІІ квартал 2011 року | -//- | Кошти Держбюджету | 2011 рік - 205,0 |  |
|  |  | Замінити зовнішню систему водовідведення підвалу гуртожитку до першого каналізаційного колодязя | ІІ квартал 2011 року | -//- | Кошти ЧДТУ | 2010 рік - 15,00 |  |
| 3 | Поліпшення умов проживання студентів гуртожитку № 3. Поліпшення умов користування сантехнічними приладами | Замінити зовнішню систему водовідведення (діаметр 50 мм на 100 мм) з підвалу гуртожитку до першого каналізаційного колодязя | ІІ квартал 2011 року | -//- | Кошти ЧДТУ | 2011 рік- 20,0 |  |