Завдання і заходи.

до обласної Програми соціально-економічного розвитку Черкаського державного технологічного університету та поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках

Додаток № 2

| № з/п | Назва напряму діяльності (приоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.гривень у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Створення Площі Знань | Здійснити ремонт головного входу учбового корпусу № 2 | ІІ квартал 2010 року- | Черкаський державний технологічний університет (далі - ЧДТУ) | Кошти Держбюджету, кошти ЧДТУ | 500,00 | Удосконалення фасадної частини навчального корпусу відповідно до сучасних архітектурних вимог, вирішення питань енергозбереження |
|  |  | Виконати вимощення пішохідних доріжок фігурною бруківкою, враховуючи водовідведення з території площі | ІІ-ІІІ квартал 2010 року | ЧДТУ | Обласний бюджет, кошти ЧДТУ | 930,167 | Поліпшення благоустрою території і умов проведення урочистих заходів |
|  |  | Установити пам’ятний знак «Сходи знань» | ІІ-ІІІ квартал 2010 р | ЧДТУ | Обласний бюджет, кошти ЧДТУ | 413,500 | Піднесення рівня університету як центру освіти і науки Черкаського регіону |
|  |  | Улаштування меморіальної стели з гербом університету | ІІ-ІІІ кв. 2010 р | ЧДТУ | Кошти Держбюджету, кошти ЧДТУ | 700,00 |  |
|  |  | Планування рекреації зеленої зони з місцями відпочинку, елементами малих архітектурних форм і ландшафтного озеленення | ІІ-ІІІ кв. 2010 р І-ІІ кв. 2011 р | ЧДТУ | Кошти Держбюджету, кошти ЧДТУ | 150,00 | Поліпшення умов відпочинку і спілкування молоді та населення міста |