Додаток

до рішення обласної ради

від 16.02.2007  № 8-3/V

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

реконструкції зелених насаджень, вражених омелою на 2007-2009 роки

Розділ І. Сучасний стан зелених насаджень вздовж автодоріг та в населених пунктах області

Захисні зелені насадження вздовж автодоріг та в населених пунктах і за їх межами в області представлені, в основному, деревами з переважаючими породами тополя канадська, черешня, клен американський віком 50 і більше років. З часом біля 80 % дерев внаслідок дії різноманітних природних та людських факторів повсихали або заражені рослиною – паразитом омелою. До 15 % дерев мають пошкодження кори в нижній частині на висоту 1,5-2,5 м. Скелетні гілки від середнього до нижнього ярусу крони мають виражені ураження некрозно-раковими захворюваннями. З метою оздоровлення та відновлення насаджень головою обласної державної адміністрації було видано розпорядження від 09.03.2006 № 80 "Про реконструкцію зелених насаджень, вражених омелою".

За інформаціями від райдержадміністрацій та Служби автомобільних доріг у Черкаській області станом на 12.12.2006 внаслідок обстежень виявлено таких дерев 30056 шт.

В зв’язку із значними обсягами робіт, що необхідно виконати по знесенню вражених дерев та створенню компенсаційних насаджень розроблено обласну програму реконструкції зелених насаджень, вражених омелою на 2007-2009 роки

Розділ ІІ. Мета та основні завдання програми

Мета обласної програми реконструкції зелених насаджень, вражених омелою на 2007-2009 роки (далі – програма) полягає в оздоровленні, відновленні та забезпеченні естетичного вигляду захисних та інших насаджень вздовж автодоріг, в населених пунктах та за їх межами.

Основними завданнями програми є:

ліквідація осередків рослини-паразита омели та призупинення її поширення;

приведення зелених насаджень вздовж автодоріг та в населених пунктах області в належний санітарний стан;

відновлення захисних та інших корисних функцій насаджень вздовж автодоріг та в населених пунктах;

забезпечення належного догляду за новоствореними насадженнями протягом трьох наступних років.

Розділ ІІІ. Основні (пріоритетні) напрями програми

Основними (пріоритетними) напрямками виконання програми є:

визначення породного складу компенсаційних насаджень на кожному конкретному відрізку автодороги та в населених пунктах області згідно проектів реконструкції зелених насаджень;

визначення відповідальних виконавців по проведенню комплексу робіт із створення компенсаційних насаджень замість знесених вздовж автодоріг, в населених пунктах;

узгодження дій виконавців щодо обсягів та місць створення компенсаційних насаджень.

Розділ IV. Фінансове забезпечення виконання програми

Джерелом фінансування робіт по реконструкції, оздоровленню та відновленню насаджень пропонується використати кошти, отримані від реалізації заготовленої деревини, кошти автодорожних підприємств, кошти місцевих бюджетів, кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, інші джерела фінансування, не заборонені законом.

З метою раціонального використання коштів, перед початком робіт по знесенню дерев, комісійно проводити їх обстеження, визначати вартість деревини та затрати по знесенню. Різницю в коштах  використати на відновлення насаджень.

Порядок спрямування та використання коштів на виконання програми затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Для реалізації заходів передбачених програмою необхідні кошти в сумі 7632,0 тис. грн. (вартість робіт по знесенню дерев, оплата таксової вартості деревини, оплата за роботи по відведенню дерев у рубку, проведення компенсаційної висадки дерев).

На проведення робіт по знесенню дерев (роботи по відведенню дерев у рубку, звалювання, кряжування, обрубка гілля, зачистка місць рубок. трелювання, вартість паливно-мастильних матеріалів, утримання механізмів) необхідно 4 млн 883,3 тис грн. Оплата таксової вартості наміченої до рубки деревини орієнтовно буде складати біля 27,8 тис. грн. На виконання робіт по створенню компенсаційних насаджень (придбання посадкового матеріалу, підготовка грунту для посадки, посадка крупномірних саджанців, догляд протягом трьох років) необхідно 2691,0 тис. грн.

Виконання передбачених програмою завдань передбачає знесення 30056 дерев, при цьому буде заготовлено орієнтовно біля 45 тис. м. куб деревини. Середня зважена ціна 1 кбм. деревини становить 26 грн. При реалізації цієї кількості деревини можливо отримати кошти в сумі                     1170,0 тис.грн, які частково покривають затрати на виконання заходів програми.

Розділ V. Механізм реалізації програми та контроль за її виконанням.

Організацію виконання програми відповідно до своїх повноважень забезпечують:

районні державні адміністрації, Служба автомобільних доріг в Черкаській області, виконкоми міських та сільських рад, відповідні підприємства житлово–комунального господарства. Основні заходи програми та орієнтовні затрати на їх виконання по кожному району та населеному пункту наведені в додатках 1-21 до програми. Показники вартості здійснення заходів визначено у цінах станом на 01.01.2007 року.

Координація робіт з виконання програми покладається на державне управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області та Службу автомобільних доріг в Черкаській області, в містах обласного значення – на управління житлово–комунального господарства облдержадміністрації.

Райдержадміністрації та виконкоми відповідних рад, Служба автомобільних доріг в Черкаській області протягом 2007-2009 років щорічно до 1 грудня інформують управління житлово–комунального господарства облдержадміністрації та державне управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області про хід реалізації програми.

Узагальнену інформацію державне управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області подає обласній державній адміністрації до 10 грудня, яка щороку до 25 грудня інформує обласну раду.

За необхідності до програми можуть бути внесені в установленому порядку зміни та доповнення.

Розділ VІ. Очікувані результати

Виконання програми дасть змогу ліквідувати осередки рослини-паразита омели та призупинити її поширення;

привести зелені насадження вздовж автодоріг та в населених пунктах області в належний санітарний стан;

відновити захисні та інші корисні функції насаджень вздовж автодоріг та в населених пунктах;

створити та сформувати високодекоративні, стійкі до несприятливих умов, шкідників і хвороб насадження переважно з порід липи, клена, каштана, дуба червоного та утримувати їх у здоровому впорядкованому стані.

Керівник секретаріату

обласної ради                                                                                   В.О.Мовчан